# SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

1.	Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor

Komenského 1670, 390 41 Tábor

IČ: 60061863

e-mail: reditel@sps-tabor.cz

číslo účtu: 134435843/0300 ČSOB

zastoupená p. Ing. Marcelem Gausem, ředitelem školy

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2.	STAVO - H projekt s.r.o.

IČ: 03664902, se sídlem 391 36 Sudoměřice u Tábora č. p. 23

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23302

email: info@stavohprojekt.cz

číslo účtu: 2900715318/2010

zastoupená Bc. Lukášem Hlubockým, jednatelem

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

## I. Předmět díla

- Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele toto dílo pro akci DPS vnitřní stavební úpravy a bezbariérovost v budově B SPŠ Tábor:

- zaměření stavby, přípravu a zmapování;

- prováděcí projektovou dokumentaci;

- kompletaci projektové dokumentace;

- soupis, položkový rozpočet stavby, oceněný položkový rozpočet.

a to v rozsahu a s obsahem blíže specifikovanými v cenové nabídce, která je přílohou této smlouvy (dále jen „cenová nabídka“).

- Objednatel zajistí veškeré podklady nezbytné pro provedení díla (předprojektovou přípravu apod.) a odpovídá za jejich správnost a kvalitu, s výjimkou těch podkladů, které jsou výslovně předmětem díla.

## II. Termín dodání díla

- Zhotovitel dílo dodá objednateli takto:

- kompletní projektovou dokumentaci ve stupni DPS – do 28. 2. 2018.

- Sjednaný termín dodání se prodlužuje o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s předáním podkladů či poskytnutím jiné součinnosti nezbytných pro provedení díla.

- Zhotovitel je oprávněn přerušit práce na díle po dobu prodlení objednatele se zaplacením ceny díla. O tuto dobu se prodlužuje sjednaný termín dodání. O přerušení díla zhotovitel objednatele bezodkladně vyrozumí.

- Dílo bude předáno ve formátech a počtu vyhotovení uvedených v cenové nabídce. O předání díla bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán předávací protokol. Dílo, resp. hmotné věci, na nichž je dílo zachyceno, jsou vlastnictvím zhotovitele až do úplného zaplacení ceny díla.

- Odstoupit od smlouvy pro prodlení zhotovitele s dodáním díla může objednatel jen tehdy, nedodá-li zhotovitel dílo ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od písemné výzvy objednatele. Pro případ prodlení s dodáním díla má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od písemné výzvy objednatele.

## III. Cena díla a platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která činí: 173.300,- (sto sedmdesát tři tisíc tři sta korun českých) bez DPH.

- Cena se zvyšuje o DPH, stane-li se či je-li zhotovitel plátcem DPH.

- V ceně díla jsou zahrnuty:

- náklady zhotovitele na činnosti uvedené v cenové nabídce v rozsahu tam uvedeném;

- 5x osobní jednání s objednatelem, včetně nákladů spojenými s cestami do místa sídla objednatele. Za jiná jednání přísluší objednateli nad rámec sjednané ceny další odměna ve výši 450,00 Kč za každou hodinu a osobu, včetně času stráveného cestou, a náhrada cestovních výdajů vypočtená podle pracovněprávních předpisů.

V ceně díla nejsou zahrnuty náklady na podklady, které má opatřit objednatel, náklady na správní poplatky spojené s řízeními ani náklady na činnosti v rozsahu nezahrnutém v cenové nabídce.

- Cena díla je splatná takto:

- 173.300,- Kč bez DPH do 14 dnů po předání kompletní projektové dokumentace DPS.

- Pro případné ocenění rozpracovaného díla se použijí ceny jednotlivých částí díla uvedené v cenové nabídce.

- Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

## IV. Odpovědnost za vady

- Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a závaznými technickými normami vztahujícími se k předmětu díla.

- V případě odstranitelné vady díla má objednatel právo na odstranění vady v přiměřené lhůtě; právo na odstoupení či slevu z ceny má objednatel jak v případě podstatného, tak nepodstatného porušení smlouvy tehdy, jestliže zhotovitel vadu v přiměřené lhůtě neodstraní. V případě neodstranitelné vady, která je podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo odstoupit od smlouvy či požadovat slevu z ceny. V případě neodstranitelné vady, která je nepodstatným porušením smlouvy, má objednatel právo na slevu z ceny.

## V. Autorské právo

- Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění (licenci) k užití díla pro akci uvedenou v čl. I této smlouvy. Objednatel není oprávněn dílo poskytnout jinému, šířit ho či ho jinak užívat pro jiný účel.

- Objednatel není oprávněn dílo užívat po dobu, po kterou je v prodlení s úhradou ceny díla.

- Zhotovitel je oprávněn užít dílo spolu s označením zhotovitele a se stručným obsahem zakázky jako referenční projekt pro účely svého podnikání, pro potřeby marketingu či pro potřeby prezentace díla na veřejnosti či výstavách.

## VI. Závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy České republiky.

- Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.

- Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno.

- Smluvní strany smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: Cenová nabídka č. NA2017/011

V ……………………….…….….. dne ....................

Objednatel: 	Zhotovitel:

..............................................................	............................................................

SPŠ strojní a stavební Tábor	STAVO - H projekt s.r.o.

Ing. Marcel Gause, ředitel	Bc. Lukáš Hlubocký, jednatel