**S M L O U V A O D Í L O**

NA DODÁVKU A MONTÁŽ TECHNOLOGIE DLE § 2586 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

**I. SMLUVNÍ STRANY**

Objednatel: Zhotovitel:

**Město Kopřivnice zastoupené**

**Správou sportovišť Kopřivnice CENTROPROJEKT GROUP a.s.**

Masarykovo nám. 540Štefánikova 167

 742 21 Kopřivnice 760 01 Zlín

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oprávněn k podepisování za statutární orgán společnosti:

 Ing. Milan Gilar Ing. Martin Drotár,

 ředitel místopředseda představenstva

 na základě pověření

 představenstva ze dne 4. 4. 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:

a) ve věcech smluvních:

 Ing. Milan Gilar Petr Ševela,

 ředitel ředitel Divize aquaparky,

 bazény a bazénové technologie

 tel. +420 604 296 156

 Mgr. Magdalena Chmelařová,

 právnička společnosti

 tel. +420 573 038 406

b) ve věcech technických:

Pavel Petráš Dušan Šišmiš

tel. +420 737 207 297 tel. +420 604 296 112

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bankovní spojení:

 Česká spořitelna a.s., pob. Kopřivnice Komerční banka a.s., pob. Zlín

č. ú. 1767246369/0800 č. ú. 20604661/0100

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifikační číslo:

 62331078 01643541

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Daňové identifikační číslo:

CZ62331078 CZ01643541

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Zhotovitel je zapsán v OR u KS v Brně,

 oddíl B, vl. 6873

=============================================================

 **II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek dohodnutých v této smlouvě a dle příloh této smlouvy, předat objednateli dílo:

***„Výměna bazénové folie v dětském bazénu, včetně***

 ***stavebních úprav stávajících prostupů“***

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli dohodnutou součinnost, dokončené dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jejich provedení.

 Místo plnění: Letní koupaliště ul. Husova č.49, Kopřivnice

 **III. ROZSAH A OBSAH DÍLA**

Zhotovitel zajistí dodávku a montáž díla dle čl. II této smlouvy v rozsahu dle specifikace uvedené v nabídce ze dne 26. 4. 2018, která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

Dodávky a montáže vyžádané Objednatelem nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako vícepráce.

 **IV. DOBA PLNĚNÍ**

 Zahájení díla: 30. 4. 2018

 Termín dokončení díla do: 10. 6. 2018

**V. CENA DÍLA**

 1. Cena za provedení díla uvedeného v čl. II smlouvy, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je zdokumentována nabídkou zhotovitele ze dne 26. 4. 2018 (viz příloha č. 1) a činí:

**167.047,- Kč bez DPH**

(slovy: stošedesátsedmtisícčtyřicetsedmkorun českých)

 Celková cena neobsahuje úpravu stěn a dna bazénu.

K ceně bude připočítána příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH), která bude účtována dle platných předpisů v době fakturace.

2. Smluvní strany se dohodly, že cenu za realizaci díla dle odst. 1 je možné překročit i snížit v případě, že

1. Objednatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného předmětu plnění.

 Cena je platná po celou dobu předpokládané realizace díla, tj. do **10.6. 2018**.

**VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo na základě daňového dokladu, který bude vystaven ke dni předání a převzetí díla. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který svými podpisy potvrdí oprávnění zástupci obou smluvních stran.

2. Splatnost faktur je **14** dnů ode dne jejich vystavení Zhotovitelem.

3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004. Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

4. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání fakturované částky na účet Zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy.

**VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE**

Objednatel se zavazuje:

-----------------------------

1. Poskytovat zhotoviteli na jeho žádost podklady nebo součinnost, vyžádá-li si to postup prací a to ve lhůtách umožňujících splnění termínu uvedeného v čl. IV této smlouvy.

2. Umožnit po celou dobu montáže a uvedení do provozu přístup pracovníků zhotovitele na pracoviště.

3. Objednatel zajistí úpravu stěn a dna bazénu, které nejsou součástí prací zhotovitele.

 Zhotovitel se zavazuje:

----------------------------

1. Zajistit dodržování požárních, bezpečnostních a jiných předpisů svými pracovníky na pracovišti (viz. příloha č. 2 – Ochrana životního prostředí, BOZP, a PO).

2. Provést dílo v souladu s přílohou č. 3 – Všeobecný technologický postup výstavby a montáže bazénů.

3. Umožnit objednateli kontrolovat provádění montážních prací.

**VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

1. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit za předpokladu, že jedna ze stran je vůči druhé v prodlení se splněním svých povinností a tyto své povinnosti nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě (14 dnů).

Při odstoupení od smlouvy se objednatel a zhotovitel zavazují uhradit druhé straně veškeré náklady vynaložené na zakázku až do doby ukončení prací. Odstoupení od smlouvy je s ohledem na charakter předmětu plnění možné jen s účinky do budoucna.

 2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé straně

 s uvedením důvodu odstoupení. Odstoupení je účinné dnem doručení druhé straně.

#### IX. PŘERUŠENÍ PRACÍ

1. Musí-li Zhotovitel přerušit práce z důvodu zřejmých na straně Objednatele, je Objednatel povinen, je-li požádán Zhotovitelem formou zápisu v montážním deníku, převzít do 15 dnů nedokončené práce a zařízení do úschovy a předat je k pokračování v takovém stavu, v jakém byly převzaty.

 2. Trvá-li sistace déle než 3 měsíce z důvodu na straně Objednatele anebo z důvodů přerušení prací uplynul již původně dohodnutý čas plnění a nedohodnou-li se strany jinak, závazek zaniká s tím, že smluvní strany jsou povinny provést vypořádání vzájemných závazků. Objednatel je povinen dosud provedené práce a dodávky převzít a zaplatit za jejich provedení na základě daňového dokladu, a to do 14 dnů od data jeho vystavení Zhotovitelem.

 3. Objednatel se zavazuje, že v případech uvedených v tomto článku, převezme a v plné výši uhradí i veškeré materiály a výrobky, které Zhotovitel zajistil pro předmětné plnění, a které nebudou zabudovány z důvodů, jež nejsou na straně Zhotovitele. Zhotovitel vyúčtuje tyto zajištěné materiály a výrobky daňovým dokladem se splatností 14 dnů od data jeho vystavení.

**X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Zhotovitel vyzve po dokončení díla objednatele k převzetí díla. Součástí předání a převzetí díla je i jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. O předání a převzetí díla a jeho vyzkoušení sepíší strany protokol o předání a převzetí díla.

**XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

1. Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu jím provedeného díla po dobu 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů a manuálů k obsluze a údržby a za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel neodpovídá. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele a popř. i oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel odpovídá. Zhotovitel neodpovídá za závady, které nevznikly v příčinné souvislosti s jeho činností.

2**.** Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

3**.** Zhotovitel je povinen odstranit veškeré reklamované vady, a to nejpozději do 4 pracovních dnů po obdržení reklamace pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě anebo pokud tomu nebrání dodací lhůty výrobce reklamovaných zařízení.

4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5-ti pracovních dnů od doručení reklamace nebo v dohodnuté lhůtě po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

5**.** Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

6. Záruka neplatí pro vady způsobené opotřebováním materiálů, jejichž životnost je technicky a časově omezena (zejména žárovky, těsnění, ucpávky, sondy, elektrody, membrány, ložiska, pojistky, maziva apod.), mimo prokazatalné výrobní vady.

 **XII. NÁHRADA ŠKODY**

1. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na díle až do dne předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel však neodpovídá objednateli za škody vzniklé neodbornými zásahy a poškozením třetími osobami.

2. Poruší li některá ze smluvních stran svoji povinnost ze závazkového vztahu, je povinna poškozené straně nahradit způsobenou škodu.

## XIII. UTVRZENÍ – SMLUVNÍ POKUTA

1. Ujednání pro případ prodlení:

Při nedodržení doby plnění je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny prací za každý den prodlení za podmínky, že k prodlení došlo z jeho viny. Dojde-li však v průběhu prací na základě dohody smluvních stran ke změně výchozích podkladů, údajů a informací, či ke změně již rozpracovaného díla na základě požadavku objednatele, zavazuje se objednatel sjednat dodatek ke smlouvě, kterým bude m. j. sjednána nová cena a nová doba plnění.

2. Nezaplatí-li objednatel sjednanou fakturu ve lhůtě dohodnuté v této smlouvě, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03% z neuhrazené částky za

každý den prodlení.

## XIV. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu na uzavření smlouvy dojde navrhovateli a podpisem obou stran. Ke vzniku smlouvy je nutný souhlas s celým návrhem smlouvy. Navrhovatel vylučuje přijetí návrhu s dodatkem nebo odchylkou. Navrhovatel je vázán návrhem smlouvy 14 dnů ode dne doručení druhé straně.

2. Dodatky ke smlouvě mohou navrhnout obě strany. Za dodatek je považováno pro účely této smlouvy pouze písemné ujednání, které je jako dodatek označeno, průběžně číslováno a podepsáno oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tento smluvní vztah zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tato smlouva spolu s přílohami představuje úplné a konečné ujednání mezi stranami, nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se předmětu smlouvy bez ohledu na formu, ve které byla učiněna.

5. Smlouva se vystavuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

* Příloha č. 1 – Cenová nabídka – položkový rozpočet ze dne 26. 4. 2018
* Příloha č. 2 – Ochrana životního prostředí, BOZP a PO
* Příloha č. 3 – Všeobecný technologický postup výstavby a montáže bazénů

 V Kopřivnici dne: 30.4.2018 Ve Zlíně dne: 27. 4. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

 Ing. Milan Gilar Ing. Martin Drotár

 ředitel místopředseda představenstva

 Správa sportovišť Kopřivice základě pověření představenstva

 ze dne 4.4.2018