SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ADMINISTRACE A PORADENSTVÍ č. S168/2018/MG

kterou dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“),

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany:

### Moravská galerie v Brně

Sídlem: Husova 535/18, 662 26 Brno

IČO: 00094871

DIČ: CZ00094871

Bankovní spojení: účet č. 197734621/0710 vedený u České národní banky, pobočka Brno Zastoupená panem Mgr. Janem Pressem, ředitelem

Kontaktní osoba:  Mgr. Táňa Šedová PhD.

na straně jedné a dále v textu pouze jako „příkazce“

a

ARKÁDA s.r.o. – společnost  pro obnovu a využití památek

Sídlem: Tyršova 370, 394 68 Žirovnice

IČO: 28094361

DIČ: CZ28094361

V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích zapsaná v oddílu C, vložka 16939

Bankovní spojení: účet č. 270574178/0300 vedený u Poštovní spořitelny

Zastoupená Vladimírou Hojgrovou

na straně druhé a dále v textu pouze jako „příkazník“

# Článek 1 – Účel smlouvy

- Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti příkazce a příkazníka při činnosti směřující k administraci a poradenství  při realizaci projektu „Revitalizace UMPRUM – Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stále expozice designu“, reg. č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001706, a to zejména s ohledem na to, že příkazce má zájem na tom, aby byla dodržena veškerá relevantní ustanovení příslušných právních předpisů České republiky, přímo závazných předpisů Evropské unie a Příkazu ministra kultury č. 23/2017, který tvoří přílohu této smlouvy a případně dalších relevantních normativních právních aktů.

# Článek 2 – Předmět smlouvy

- Příkazník se touto smlouvou zavazuje pro příkazce coby příjemce Dotace obstarat záležitosti příkazce spočívající v provádění níže v této smlouvě specifikovaných činností souvisejících s realizací projektu příkazce s názvem:

„Revitalizace UMPRUM – dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu“, reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001706

(předmětný projekt na jiných místech této smlouvy také jen jako „Projekt“),

kdy příkazce tímto prohlašuje, že tento Projekt bude realizovat z finanční dotace (na jiných místech této smlouvy také jen jako „Dotace“) poskytované v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, číslo výzvy 21 (na jiných místech této smlouvy také jen jako „Dotační program“), kdy se příkazník zavazuje zajistit, aby příkazník dodržel veškerá Obecná pravidla a Specifická pravidla pro žadatele a příjemce v rámci Dotačního programu. Při plnění svých povinností a závazků dle této smlouvy je příkazník povinen se řídit Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro všechny specifické cíle a výzvy, Integrovaný regionální operační program (na jiných místech této smlouvy také jen jako „Obecná pravidla“) a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce, specifický cíl 3.1: zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, kolová výzva č. 21: MUZEA, Integrovaný regionální operační program (na jiných místech této smlouvy také jen jako „Specifická pravidla“).

- Příkazník se zavazuje pro příkazce v rámci administrace a poradenství při realizaci projektu  CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001706 zajišťovat zejména tyto činnosti:

- komunikaci s řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu

- pracovat v systému ISKP (zpracovávat ŽoZ – žádosti o změnu, ZoR – zprávy o realizaci, ŽoP – žádosti o platbu, reagovat/zprostředkovávat reakce na depeše a hlášení systému)

- metodický dohled při realizaci projektu z hlediska Obecných pravidel a Specifických pravidel výzvy 21

- průběžné konzultační služby a práce spojené s dokladováním dotace

- součinnost při kontrole dodržování harmonogramu Projektu jako celku a jednotlivých etap

- součinnost při finančním řízení Projektu a pomoc při zpracování dokladů k žádosti o platbu včetně všech náležitostí nutných k ověření správnosti či oprávnění čerpání dotace

- kontrolu plnění podmínek poskytnutí dotace, tj. dohled nad správným a včasným plněním administrativních náležitostí

- kontrolu dodržování závazných ukazatelů a pravidel publicity

- koordinaci projektového týmu ve spolupráci s projektovým manažerem

- koordinaci archivace dokumentů projektu

(činnosti uvedené výše v tomto odstavci dále společně také jen jako „Administrace a poradenství při realizaci projektu“).

- Příkazník se zavazuje pro příkazce v rámci administrace a poradenství po ukončení realizace projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001706 zajistit a zpracovat v systému ISKP Závěrečnou zprávu o realizaci projektu (ZZoR) ve lhůtách dle kapitoly 14 Obecných pravidel, tj. do 20 pracovních dní od ukončení realizace projektu, včetně následného vypořádání eventuálních připomínek řídícího orgánu (ŘO).

Článek 3 – Práva a povinnosti smluvních stran

- Příkazník se zavazuje bez zbytečného odkladu po řádném provedení kterékoli ze shora uvedených činností, tj. Administrace a poradenství při realizaci projektu, společně s pověřeným zaměstnancem příkazce provést archivaci relevantní dokumentace Projektu. O provedení archivace pořídí příkazce a příkazník zjišťovací protokol.

- Příkazník se tímto zavazuje poskytovat veškeré potřebné podklady kontrolním orgánům, orgánům provádějícím audit a kontrolu Projektu a dalším osobám dle sdělení příkazce. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. V souladu s výše uvedeným je příkazník povinen zajistit ve všech smlouvách se svými dodavateli (subdodavateli příkazce), že tito dodavatelé (subdodavatelé příkazce) poskytnou orgánům provádějícím audit a kontrolu projektu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských (ve vztahu k příkazci subdodavatelských) činností.

- Příkazník se zavazuje při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, v zájmu a podle pokynů příkazce. Příkazník odpovídá za bezvadné a včasné provedení plnění (obstarání záležitostí) dle této smlouvy. Příkazník prohlašuje, že je odborníkem ve smyslu ustanovení § 2950 občanského zákoníku, a tudíž odpovídá za škodu dle věty první ustanovení § 2950 občanského zákoníku. Příkazník je povinen neprodleně oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu této smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů příkazce.

- Příkazník je oprávněn uskutečňovat část smluvního plnění prostřednictvím třetích osob (např. jinou právnickou nebo fyzickou osobou). Plní-li příkazník prostřednictvím třetích osob, nezbavuje se tím své odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností vůči příkazci.

# Článek 4 – Doba plnění

- Příkazník se zavazuje započít s plněním, respektive poskytováním Administrace a poradenství při realizaci Projektu, neprodleně po uzavření této smlouvy, a to dle dohod s příkazcem.

- Příkazník se zavazuje poskytovat Administraci a poradenství při realizaci projektu po dobu realizace

projektu, a to do 1. 12. 2019.

- Příkazník předmět této smlouvy dle článku 2.3 ukončí, respektive všechny tam uvedené závazky a povinnosti příkazník řádně splní, nejpozději do 28. 2. 2020, za jakýchkoli okolností však vždy v souladu s Obecnými pravidly a Specifickými pravidly.

# Článek 5 – Odměna příkazníka

- Odměna příkazníka je stanovena dohodou smluvních stran na základě individuální kalkulace předpokládaných nákladů příkazníka a obsahuje všechny náklady příkazníka související s provedením předmětu plnění dle této smlouvy.

- Odměna je stanovena v následující výši:

| Odměna bez DPH za předmět smlouvy 2.2: | 560.000,- Kč |
| --- | --- |
| Odměna bez DPH za předmět smlouvy 2.3: | 35.000,- Kč |
| DPH 21 %: | 0,- Kč |
| Odměna včetně DPH: | 595.000,- Kč |

V případě změny výše DPH bude k odměně bez DPH dopočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle sazby platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době uzavření smlouvy je platná sazba DPH ve výši 21 %), tj. rozhodující pro výpočet celkové výše odměny včetně DPH je výše odměny bez DPH.

- Uvedená výše odměny je konečná a nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek definovaných touto smlouvou.

- Bude-li třeba podle průběhu plnění předmětu této smlouvy vypracovat odborný posudek za účelem zpracování Projektu nebo k jiné záležitosti týkající se plnění předmětu této smlouvy, pak jeho vypracování objedná příkazník po odsouhlasení příkazcem a náklady na vypracování odborného posudku uhradí následně příkazce příkazníkovi nad rámec ujednané odměny.

# Článek 6 – Platební podmínky

- Smluvní strany ujednávají, že příkazník není bez předchozího písemného souhlasu příkazce oprávněn po příkazci požadovat zálohu.

- Odměnu specifikovanou v odst. 5.2 této smlouvy uhradí příkazce v korunách českých včetně DPH v pravidelných stejných měsíčních splátkách stanovených rozdělením této části sjednané ceny na příslušný počet měsíců doby trvání smlouvy.

Příkazce a příkazník ujednávají, že splatnost veškerých faktur vystavených příkazníkem, bude třicet (30) dní ode dne jejich prokazatelného doručení příkazci ve prospěch účtu příkazníka.

# Článek 7 – Součinnost příkazce

- Příkazce se tímto zavazuje příkazníkovi poskytnout veškerou potřebnou součinnost při realizaci výše uvedených činností příkazníkem. Příkazce je zejména povinen předat příkazníkovi veškeré informace, dokumenty a jiné podklady potřebné k řádnému plnění této smlouvy, tj. k Administraci a poradenství při realizaci projektu. Podklady potřebné pro administraci Projektu se příkazce zavazuje příkazníkovi předat bez zbytečného odkladu, pakliže doklady budou existovat.

- Dojde-li k jakékoliv změně při realizaci Projektu proti schválené verzi nebo obdrží-li příkazce jakoukoliv informaci vztahující se k Projektu a/nebo Dotaci, je povinen ji bezodkladně poskytnout příkazníkovi nebo jej o ní prokazatelně informovat. Pokud tak neučiní, nenese příkazník odpovědnost za prodlení nebo úkony, které jsou s tímto dokumentem nebo s touto informací spojeny.

# Článek 8 – Plná moc

- Uzavřením této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi v souladu s ustanovením § 2439 občanského zákoníku plnou moc k provádění úkonů jménem příkazce vůči Poskytovateli Dotace. Za příkazníka vůči těmto osobám/orgánům jedná a podepisuje:

Vladimíra Hojgrová

který(á) je oprávněn(a) přenést tuto plnou moc i na jinou osobu, která je v zaměstnaneckém nebo jiném obdobném poměru k příkazníkovi.

# Článek 9 – Další ujednání

- Nesplněním jakékoliv povinnosti příkazníka stanovené touto smlouvou a/nebo pokynem příkazce a/nebo Obecnými pravidly a/nebo Specifickými pravidly a/nebo obecně závaznými právními předpisy se příkazník dopouští porušení této smlouvy. Za každý jednotlivý případ porušení této smlouvy je příkazník povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.

Pro případ prodlení příkazníka se splněním jakékoliv povinnosti v termínu stanoveném touto smlouvou a/nebo pokynem příkazce a/nebo Obecnými pravidly a/nebo Specifickými pravidly a/nebo obecně závaznými právními předpisy z důvodu na straně příkazníka, zavazuje se příkazník uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč denně za každé jednotlivé prodlení se splněním povinnosti.

Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku této smlouvy není dotčeno právo příkazce na náhradu škody.

- Příkazník je povinen nahradit příkazci, a to ať již ze svých prostředků nebo prostřednictvím svého pojistitele, veškeré škody a/nebo újmy, které příkazci vznikly v souvislosti s porušením povinností příkazníka dle této smlouvy a/nebo pokynu příkazce a/nebo Obecných pravidel a/nebo Specifických pravidel a/nebo obecně závazných právních předpisů.

- Příkazce a příkazník tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností a svými níže připojenými podpisy na této smlouvě převzetí nebezpečí změny okolností stvrzují a potvrzují.

- Příkazce má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností příkazníka, kterými jsou:

- plnění předmětu této smlouvy v rozporu s pokyny příkazce a/nebo Obecnými pravidly a/nebo Specifickými pravidly,

- prodlení příkazníka s plněním předmětu této smlouvy oproti termínům a/nebo lhůtám stanoveným závaznými pokyny příkazce a/nebo Obecnými pravidly a/nebo Specifickými pravidly.

9.5.	Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, pokud příkazník překročí jakýkoli termín plnění dle této smlouvy o více jak patnáct (15) dní.

9.6.	Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy rovněž v případě, byl-li na majetek příkazníka podán insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku příkazníka, či příkazník vstoupil do likvidace.

- Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této smlouvy neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě, že by jakékoli ujednání této smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této smlouvy, jež platnosti a/nebo účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbylo.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze po dohodě obou smluvních stran formou písemných dodatků.

- Příkazce a příkazník tímto souhlasně prohlašují, že v souvislosti s uzavřením této smlouvy mimo ta ujednání, která jsou výslovně uvedena v textu této smlouvy výše, mezi sebou neujednali ústně ani jinou formou jakékoli výhrady či podmínky připouštějící změnu nebo zánik práv a povinností z této smlouvy ani jakákoli jiná vedlejší ujednání (např. ujednání o smluvní pokutě). Smluvní strany v dané souvislosti dále ujednávají, že jakákoli vedlejší ujednání při této smlouvě mezi nimi musejí být učiněna písemně, jinak nejsou ani platná ani účinná.

- Smluvní strany za účelem naplnění požadavků zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále také jen jako „zákon o registru smluv“), ujednávají, že elektronický obraz textového obsahu této smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat podle ustanovení § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, bude uveřejněn vložením do registru smluv coby informačního systému veřejné správy. Smluvní strany v dané souvislosti dále ujednávají, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí příkazce, a to do třiceti (30) dní ode dne uzavření této smlouvy. Příkazce bude do patnácti (15) dní následující poté, co mu bude do datové schránky doručeno potvrzení správce registru smluv o uveřejnění této smlouvy v registru smluv, informovat o této skutečnosti příkazníka formou elektronické zprávy na následující e-mailovou adresu:  .

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží příkazník a dva (2) příkazce.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily, že tato smlouva je projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

- Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 2436 občanského zákoníku.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Přílohy:		Příloha č. 1 - Plná moc k zastupování příkazce příkazníkem

V Brně, dne 4.4.2018

| příkazce: | příkazník: |
| --- | --- |
| _____________________________ Moravská galerie v Brně Mgr. Jan Press, ředitel | _____________________________ ARKÁDA s.r.o. Vladimíra Hojgrová, jednatelka |

Moravská galerie v Brně

Husova 18, 662 26 Brno IČ: 00094871

(dále také jen jako „zmocnitel“)

uděluje plnou moc

k zastupování zmocnitele v souvislosti s realizací projektu zmocnitele s názvem „„Revitalizace UMPRUM – dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu“ společnosti

ARKÁDA s.r.o. – společnost pro obnovu a využití památek,
IČO: 28094361, se sídlem Tyršova 370, 394 68 Žirovnice, 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích zapsané v oddílu C, vložka 16939

(dále také jen jako „zmocněnec“), a to, ke všem úkonům spojeným s administrací projektu „Revitalizace UMPRUM – Dovybudování návštěvnického zázemí a vytvoření nové stále expozice designu“, reg. č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001706.

Za zmocněnce v záležitostech týkajících se této plné moci jedná

Vladimíra Hojgrová,

který(á) je oprávněn(a) přenést tuto plnou moc i na jinou osobu, která je v zaměstnaneckém nebo jiném obdobném poměru ke zmocněnci.

V Brně, dne 4.4.2018

zmocnitel:

______________________ Moravská galerie v Brně Mgr. Jan Press, ředitel

Plnou moc tímto přijímám.

V Brně, dne 4.4.2018

zmocněnec:

_____________________ ARKÁDA s.r.o. Vladimíra Hojgrová, jednatelka