SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

Objednatel:

Obec Troubsko

Zámecká 150/8

7664 41  Troubsko

IČ : 00282723

DIČ: není plátce DPH

Zastoupení: Irena Kynclová, starostka obce

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Firma:Sportovní travnaté povrchy s.r.o

### Sídlo: Lužná 516/16, Brno  617 00

IČ:  47911140

DIČ:CZ47911140

Bankovní spojení :KB Brno

Číslo účtu: 123807621/0100

Zastoupení: Ing.Jan Rouzek,jednatel

Zapsaný v obchodním rejstříku  vedeném u KS Brno,odd.C,vložka 9870

(dále jen zhotovitel)

###### Článek I

###### DÍLO

- Předmětem díla je „Dodávka a montáž automatického závlahového systému „

Místo: Fotbalové hřiště v Troubsku

I.2 Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla dále v této smlouvě specifikovaného a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

Dílem se rozumí kompletní dodávka stavebních prací (stavby), stavební i technologická část stavby Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních   a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních             a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné  (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.)  Součástí díla je také zajištění potřebných dokladů, zkoušek a měření nutných k provozování veškeré techniky a technologií.

I.3. 	Dílo je dále specifikováno nabídkou zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby .

I.4. 	V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové sjednané ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele.

I.5. 	Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky (tzv. vícepráce), které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

  - Zhotovitel se seznámil s projektovou dokumentací,zkontroloval ji a neshledal v ní žádné nejasnosti týkající se provádění prací opravňující provádět vícepráce bez výslovného požadavku objednatele.

###### Článek II

###### TERMÍNY PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

- Zhotovitel zahájí stavební práce na díle  : od  10.07.2018

Místo plnění: Troubsko

II.2. 	Termín dokončení a předání díla je nejpozději do  03.08.2018

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je schopen dílo v uvedeném termínu realizovat a předat objednateli.

II.3. 	Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01%,- Kč  za každý den prodlení. Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

###### Článek III

###### CENA DÍLA

III.1. 	Celková cena díla  specifikovaného v odst. I.1 až  I.3 se po dohodě smluvních stran sjednává v souladu s nabídkou zhotovitele jako cena nejvýše přípustná a činí:

Cena celkem bez DPH				280 255,00Kč

DPH 21%					             58 853,00Kč

Cena celkem vč. DPH 21 %		                       339 108,00Kč

Zdanitelné plnění není v režimu přenesené daňové povinnosti.

Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné         k řádnému a včasnému provedení díla.

Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění  zakázky.  Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

III.2. 	Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

-  pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení plnění předmětu  zakázky dojde   ke změnám sazeb DPH;

-  pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace s výkazem výměr nebo pokud objednatel vyloučí některé práce z předmětu plnění;

-  pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh materiálů, než tu, která byla uvedena v nabídce vybraného uchazeče;

Jakékoliv změny sjednané ceny jsou možné pouze písemně dohodnutou formou číslovaného dodatku ke smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

###### Článek IV

###### PLATEBNÍ PODMÍNKY

IV.1.Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostně převodem na bankovní účet uvedený

v záhlaví této smlouvy do  14 dní od termínu předání .

IV.2.Na všechny platby prováděné podle smlouvy zhotovitel vystaví a předá objednavateli

řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi.

###### Článek V

###### STAVENIŠTĚ

V.1. 	Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k  jejich poškození.

V.2. 	Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s platnými předpisy o ochraně životního prostředí, odpadech a ochraně zdraví. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit znečistění komunikací jím způsobené. Zhotovitel se zavazuje, že přijme odpovídající opatření k zabránění znečistění půdy. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla přijímat účinná opatření k zamezení nebo omezení nadměrné prašnosti a hluku na stavbě a k tomu, aby nebyla                   nad nezbytnou míru dotčena práva třetích osob, zejména vlastníků okolních pozemků a budov.

Článek VI

POPIS DÍLA

VI.1.Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v souladu se zákonnými a ostatními právním i předpisy.

Obě strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech podstatných skutečnostech při plnění

této smlouvy,zejména těch,které se týkají jejich práce a povinností,a o všech jednání a zhotovení předmětu plnění.

###### Článek VII

###### PŘEDÁNÍ DÍLA

VIII.1.	Zhotovitel je povinen  oznámit objednateli  nejpozději 2 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel, je pak povinen nejpozději do 2 dnů od termínu stanoveného  zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

VIII.2.	O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:

-  údaje o zhotoviteli a objednateli

-  popis, název a místo díla, které je předmětem předání a převzetí

-    termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta

-  prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:

-    zápisy a  osvědčení o  provedených zkouškách  použitých materiálů,

- Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, pokud nedojde k jiné písemné dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem.

VIII.3.	Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

-  soupis zjištěných vad a nedodělků

-  dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání

-  dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání  a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady        a nedodělky, které samy o sobě,  ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně  způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstranil veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Nárokováním, resp. úhradou, této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

Článek VIII

###### ZÁRUKA

X.1. 	Záruční lhůta na dílo činí 24 měsíců od začátku běhu lhůty. Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního převzetí a předání díla. Na technologickou část poskytuje zhotovitel objednateli  záruku v délkách, které mu zaručí jednotliví dodavatelé technologie, minimálně však dvacet čtyři měsíců, stejnou záruku  poskytne zhotovitel na stroje a zařizovací  předměty, obsažené ve stavební části díla.

X.2.  	Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu      po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

X.3. 	V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zhotovitel nastoupí k odstranění reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až               do rozhodnutí soudu.

X.4. 	Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ani do 10 dnů               po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

###### Článek X

###### ZMĚNA SMLOUVY

XI.1.	Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele  a zhotovitele. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako písemný dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

XI.2.	Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy.

XI.3. 	Objednatel je oprávněn písemně požadovat zastavení provádění díla v případě prodlení jeho financování z veřejných rozpočtů, přičemž zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět  ke dni doručení takové žádosti. V případech zastavení provádění díla dle předcházející věty neběží (zastavují se) zhotoviteli lhůty sjednané v uzavřené této smlouvě. Výzvu k zastavení provádění činností objednatel učiní na adresu sídla/místa podnikání zhotovitele uvedenou v této smlouvě.

XI.4. 	Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu, je však povinen zaručit zhotoviteli plnění strany objednatele. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s předchozím písemným souhlasem obou objednatelů.

###### Článek XII

###### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIII.1.	 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

XIII.2.	 Smlouva je sepsána ve 2vyhotoveních, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

XIII.3.	 Podmínky neupravené touto smlouvou se řídí platnou právní úpravou, zejména zákonem      č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

XIV.4.	 Nedílnou součást této smlouvy tvoří položkový rozpočet.

XIV.5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

XV. Tato smlouva byla schválena na veřejném zasedání ZO dne 25.4.2018, č.usnesení : II/18

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V ......................   dne .................				V ...........................    dne ......................

...........................................					.............................................

Ing.Jan Rouzek