Dodatek č. 1   

ke smlouvě o projektové přípravě
č. OIPP/0158/17/SML ze dne 26. 4. 2017 

„STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ V TIŠNOVĚ A PŘEDKLÁŠTEŘÍ VČETNĚ NÁVRHU MOŽNÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ“
uzavřený v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

čl. I.

Smluvní strany

1. 
Objednatel:

Město Tišnov

se sídlem: nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
IČ: 002 82 707

DIČ: CZ00282707

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1425641/0100

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Bc. Jiří Dospíšil
- ve věcech technických: Ing. Eva Jelínková
- odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory
tel.: 549 439 816
fax: 549 439 780
e-mail: eva.jelinkova@tisnov.cz
/dále jen „objednatel“/

2. Dodavatel:

   
GEOtest, a.s.
se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 

spis. značka B699 
zastoupený : RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva
IČ: 46344942
DIČ: CZ46344942
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:  Ing. Eva Jelínková
tel.: 549439816
e-mail: eva.jelinkova@tisnov.cz
- ve věcech veškerých právních jednání: Bc. Jiří Dospíšil, starosta
tel.: 549439811
e-mail: jiri.dospisil@tisnov.cz
/dále jen „dodavatel“/.

čl. I.

Rozsah dodatku
1.1. 
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. IV. odst. 1, 2  Smlouvy o dílo uzavřené 26.4. 2017 (dále jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 1.
1.2. 
Obě smluvní strany se z důvodu uvedených v Příloze tohoto Dodatku dohodly tímto
Dodatkem č.1. na změně tohoto článku:
Čl. IV. odst. 1 nyní nově zní:

Odevzdání studie odtokových poměrů nejpozději do 15 měsíců ode dne podpisu smlouvy.                                                                                                                                                                                       

Čl. IV. odst. 2 nyní nově zní:

Odevzdání koncepce DUR nejpozději do 16 měsíců ode dne podpisu smlouvy.                                                                                                                                                                                       

čl. II.

Ostatní ujednání

2.1.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2.2.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a  účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.

2.3.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
2.4.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
2.5.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

2.6.
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova 
             č. 13/2018 dne 9. 5. 2018 usnesením č. RM/16/13//2018.
V Tišnově dne 15. 5. 2018                                V Brně dne 16. 5. 2018
......................................



   ...........................................

     Bc. Jiří Dospíšil




RNDr. Lubomír Klímek, MBA
 starosta města Tišnova



           člen představenstva
Příloha: Žádost o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo OIPP/0158/17/SML ze dne 26.4.2017
2

