Smlouva o dílo

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

objednatel :                Město  Sušice

náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČ 00256129, DIČ CZ00256129

zastoupené Bc. Petrem Mottlem, starostou města

a

zhotovitel:		Radomil  Šolc

povolení MK ČR 13.140/95   IČ  6645 8323   DIČ  CZ5504202473

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je restaurování kamenné sochy Tomáše Garrique Masaryka, pomníku stojícího před základní školou TGM v Sušici, nechráněné památky stojící v památkové zóně města v rozsahu návrhu restaurování a rozhodnutí odboru památkové péče a cestovního ruchu Městského úřadu v Sušici.

Zhotovitel provede dílo dle předmětu této smlouvy na své nebezpečí. Zhotovitel nese riziko zmaření provedení díla, vč. náhodného zničení díla. Odpovědnostní vztahy se dále řídí dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Stav v době zahájení prací bude zachycen ve fotodokumentaci.

II. Čas plnění

Zahájení prací na předmětu díla dle této smlouvy započne  1.5.2018.

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo dle této smlouvy nejpozději do 31.8.2018.

III. Cena díla

Cena díla je určena dohodou obou smluvních stran, a to ve výši 57 000,- Kč,

15% DPH činí  8 550,- Kč .

Celková cena díla činí 65 550,- Kč.

Cena díla je konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle této smlouvy.

V. Financování

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude uhrazeno po jeho dokončení a předání objednateli.     O předání řádně splněného díla dle této smlouvy bude pořízen předávací protokol. Splatnost faktury činí 14 kalendářních dní od doručení objednateli. Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy.

VI.  Finanční  rozpočet

Celkové očištění  	20 000,- Kč

Chemické zpevnění pískovce  	6 000,- Kč

Plastické doplnění umělým kamenem	15 000,- Kč

Barevná úprava	7 000,- Kč

Biocidní a konzervační nástřik	4 000,- Kč

Zpracování restaurátorské zprávy a fotografické dokumentace prací	5 000,- Kč

Celkem 	57 000,- Kč

15% DPH	8 550,- Kč

Celkem vč.15% DPH 	65 550,- Kč

VI. Sankce

Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s odevzdáním protokolárně předaného díla, nebo naopak objednatel do prodlení s včasným zaplacením protokolárně převzatého díla, má v těchto případech druhá smluvní strana strany právo na smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z celkové ceny díla, a to až do výše 30% z celkové ceny díla. Ustanovení o vzniku škody tímto nejsou dotčena.

VII. Záruční lhůta

Záruční lhůta na provedené práce činí 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet protokolárním předáním řádně a včas provedeného díla objednateli.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva byla vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, přičemž každá smluvní strana obdrží       2 paré.

Smlouvu je možné měnit či doplňovat jen písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

Schváleno Radou města Sušice dne 7.5.2018.

V Sušici dne …….. 2018                                         V Praze dne………2018

______________________________                            ______________________________

objednatel                                                                             zhotovitel