SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy:

Tato 	byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Reditelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390 bankovni spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx provozního úseku kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7 (dále jen „objednatgl")

| 2. název: | SIMOST s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Jižní náměstí 32/15,619 OO Brno |
| IČO, DIC: | 46995803,CZ46995803 |
| bankovní spojení: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| zastoupen: | xxxxxxxxxxxxxxxx jednatel společnosti |

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ředitel kontaktní osoba ve věcech technických:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel””)

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba Stavební práce na odpočívce -oprava ČOV km 56,0L ISPROFINASPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 2 595 125,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH v Kč | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (a) | (b) DPH z částky (a) |  |
| Stavební práce na odpočívce oprava ČOV km 56,01. | 2 595 125,00 | 544 976,25 | 3 140 101,25 |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D2 Stavební práce na odpočivce -oprava ČOV km 56,0L, číslo veřejné zakázky 29ZA-001691.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- Smlouva o dílo

- Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)

- Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podminky2

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podminky

- Technická specifikace4

- Výkresy

Vzhledem k platbám, které' má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokonči stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončeni stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podminkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomi a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. 3 odst. I zákona o registru smluv námi označené před podpisem Srn louvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho trany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost po pisem obou

stran.

Datum:

PODEPSÁN

Reditelství silnic a dáln ČR

Jménoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Funkce: jednatel společnosti za dodavatele/zhotovitele SIMOST, s.r.o.

SiMOST, s.r.o.

Jižní 	32115, 6*90 0

DIC: CZ46995803

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: 335/2018-12207

číslo zakázky: 29ZA-001691

SIMOST,s.r.o., Brno

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 1 15 0009

PHP STAV s.r.o., Bystré Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O

VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel”) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„1)2 Stavební práce na odpočívce -oprava ČOV km 56,01+ na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

SIMOST s.r.o

se sídlem:Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

IČO: 46995803

Od ůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Podivíně dne 25.4.2018

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podminky (dále jen „Smluvní podmínky”).

Název stavby: 	Stavební práce na odpočívce -oprava ČOV km 56,01.

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | íslo Podčlánku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.I.4 | SD R, SSUD 7, Bratislavská 867, 691 45 Podivín |
| Název a adresa Zhotovitěle | 1.1.5 | SIMOST,s.r.o. Jižní náměstí 32/15,619 OO Brno |
| Doba pro dokončení | 1.I.9 | 30. IO. 2018 |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | 30. 10. 2018 |
| Sekce | 1.1.26 | Nepoužije se |
| Hierarchie smluvních dokumentů |  | - Smlouva o dílo - Příloha - Zvláštní podmínky - Obecné podmínky - Technická specifikace (D Výkresy - Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele - Výkaz výměr |
| Právo |  | právo eské republiky |
| Komunikace | 1.5 | eština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | od Data zahájeni prací oznámeného dle Podčlánku 1 .I .7 |
| Pověřená osoba |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Zástupce objednatele | 3.2 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Jmenovaní podzhotovitelé | 4.3 | Nepoužije se. |
| Zajištění splněni smlouvy | 4.4 | IO % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Nepoužije se. |
| Harmonogram | 7.2 | Do 14 dnů po datu zahájeni praci |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Věcný milník -„nepoužije se”. |

1

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Císlo Pod- Článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- |
| Odstranění vad | 9.1 | a) Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 160 měsícůl pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy (viz řádek (b) této Přílohy nížel, (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK - VZ a (iv) CB krytu, vrstvy recyklace a cementové stabilizace (stmelené podkladní vrstvy pod cementobetonovým krytem dle PDPS), pro které je Objednatelem stanovena záruční doba 120 měsíců. (b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízeni / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce. e) 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízeni / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy. |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek |  | íslo PodČlánku Smluvních podmínek |  | Příslušné údaje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištěni splněni smlouvy) IO % průběžné platby |  |
|  |  | 11.3 |  | b) přes pokyn Objednatele ke zjednáni nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) IO % průběžné platby |  |
|  |  | 11.3 |  | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) I O % průběžné platby |  |
|  |  | 11.3 |  | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) IO % průběžné platby |  |
| Měna |  | 11.7 |  | koruna česká |  |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu |  | 12.5 a) |  | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určeni) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4. I.8 Pod-článku 4.I (Obecné povinnosti) 30.000 Kč Kč za každý případ porušení |  |
|  |  | 12.5 b) |  | Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 6750 Kč za každý jednotlivý případ porušení |  |
|  |  | 12.5 c) |  | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončeni podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 1350 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončeni |  |
|  |  | 12.5 d) |  | Nepoužije se. |  |
|  |  | 12.5 e) |  | Nepoužije se. |  |
|  |  | 12.5 f) |  | Zhotovitel neodstrani vadu nebo poškozeni do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9. I. |  |
| Název Pod-článku Smluvních podmínek |  | íslo Pod- článku Smluvních podmínek |  | Příslušné údaje |  |
|  |  |  |  | 270 Kč za každý započatý den prodleni |  |
| Maximální celková výše smluvních pokut |  | 12.5 |  | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH |  |
| Výše pojistného plnění |  | 14.2 |  | I % z Přijaté smluvní částky bez DPH |  |
| Rozsah stavebně montážního pojištění |  | 14.2. |  | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks) - pojištění záručního období min, 24 měsíců - pojištění rizika výrobce (výrobni vada) s limitem plnění - pojištění okolního majetku s limitem plnění - pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plněni - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném dile - maximální spoluúčast I mil. Kč. |  |
| Způsob rozhodování spo |  | 15 |  | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |  |

SIMOST, s.r.o.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jednatel společnosti

SŽMOST. s.r.o. Jižní 	32/15, 6390 0

Dit: CZ46995803

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(l) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku IO Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

- Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

- V případě, že Vańace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

- Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.

- Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

- Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzeni (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

- Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušeni prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu praci dle předchozí věty neni prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.

- Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanoveni může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

- Do doby potvrzeni (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtováni (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Jižní

Dit:

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo	Číslo SO/PS I číslo Změny

Stavby:	SO/PS•.	číslo ZBV: ?. 2,

3,4a5

Název stavebniho obpktu/provozniho souboru SO/PS

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne	(dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic CR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4

Zhotovitel: SIMOST s.r.o.. Jiżni námësti 32/15, 619 OO Brno

| PřilQhy Zmenpyéhp listu: |  | Paré | Přibernce |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozpis oceněni změn položek |  | 2 3 4 | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD CR) Zhotovitel Projektant Supervize Cena |
| Iniciátor změny: Pops Změny: | údaje v KC bez DPH: |  |  |
|  | Cena navrhovaných | Cena navrhovaných Zrněn | navrhovaných |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: | Zmén záporných | kladných | Změn záporných a Zmen kladných celkem 0,00 |
| Projektant (autorský dozor) Funkce zaměstnance SD R určeného v rámci organtzačni | jméno | datum | podpis |
| struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV | jméno | datum | podpis |
| Supervize | jméno | datum | podPiS |
| Správce stavby | jméno | datum | podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli. že u výše uvedeného SO/PS. který je součásti výše uvedené Stavby. budou provedeny v souladu s S 222 ZZVZ Změny. jež jsou podrobné popsány. zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejiż součásti je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé nedotčeny. Na důkaz toho ptipojuji ptislušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná

| osoba Objednatele dle S 24 Smërmce č. 18/2017) | jméno | datum | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel |  | datum | podpis |

Cislo aré_

1 3

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba:	Oprava objektu ČOV Lanžhot

| JKSO: Místo: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: | Lanžhot SIMOST, s.r.o. |  |  |  |  | cc-cz: Datum: DIČ: DIČ: DIČ: (č: DIČ: | 24.04.2018 46995803 CZ46995803 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady z rozpočtŮ Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  | 2 595 125,00 0,00 2 595 125,00 |
| DPH základní snížená |  |  |  | 2 595 125,00 0,00 |  |  | 544 976,25 0.00 |
| Cena s DPH V |  | CZK |  |  |  |  | 3 140 101,25 |
| Projektant Datum a is: Razítko |  |  |  |  | Zpracovatel Datum a is: Razítko |  |  |
| Objednavatel Datum a is: Razítko |  |  |  |  | Zhotovitel Již f , 61900 Bru 6995803 24.04.2018 Datum a is: Razítko |  |  |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

| Stavba: |  |  | Oprava objektu ČOV Lanžhot |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místo: |  |  | Lanžhot | Datum: | 24.04.2018 |  |
| Objednatel: |  |  |  | Projektant: |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | SIMOST, s.r.o. | Zpracovatel: |  |  |
| Kód |  |  | Objekt |  | Cena bez DPH (CZK) |  | cena s DPH |  |  |
| I) Náklady z rozpočtů |  |  | 2 595 125,00 |  | 3 140 101,25 |  |
| x Oprava objektu ČOV Lanžhot |  |  | 2 595 125,00 |  | 3 140 101,25 |  |
| Oprava objektu ČOV Lanžhot |  |  | 2 595 125,00 |  | 3 101,25 |  |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |  |  | 2 595 125,00 |  | 3 140 101,25 |  |

Jižní náměstí

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| Stavba: | objektu ČOV Lanžhot |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekt: | • Rekonstrukce objektu ČOV Lanžhot |  |  |
| Část: | x - Oprava objektu ČOV Lanžhot | cc-cz: |  |
| Místo: Objednatel: | Lanžhot | Datum: DIČ: | 24.04.2018 |
| Zhotovitel: | SIMOST„ s.r.o. |  | 46995803 |
| Projektant: Zpracovatel: |  | DIČ: DIČ: | CZ46995803 |

DIČ:

Poznámka:

| Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 595 125,00 0,00 2 595 125,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základni snůená |  | 21 ,oox | ze |  |  | 2 595 |  | 0,00 | 544 976,25 0,00 |
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  |  |  | 3 140 101,25 |
| Projektant Datum a is: Razítko |  |  |  |  |  | Zpracovatel Datum a is: Razítko |  |  |  |
| Objednavatel Datum a is: Razítko |  |  |  |  |  | Zhotovitel 24.04.2018 Datum a Razítko |  |  |  |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

| Stavba: objektu ČOV Lanžhot Objekt: - Rekonstrukce objektu ČOV Lanžhot Část: x - Oprava objektu ČOV Lanžhot |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: Lanžhot | Datum: | 24.04.2018 |
| Objednatel: | Projektant: |  |
| Zhotovitel: SIMOST, s.r.o. | Zpracovatel: |  |
| Kód - Popis |  | Cena celkem CZK) |
| 1) Náklady z rozpočtu |  | 2 595 125,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 1 256 648,56 |
| 1 - Zemní práce |  | 95 790,84 |
| 2 - Zakládání |  | 6 647,10 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  | 72 615,84 |
| 4 - Vodorovné konstrukce |  | 176 241,80 |
| 5 - Komunikace pozemní |  | n 530,24 |

6 - úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 705,20

- - Trubní vedení	6 280,00

- • Ostatní konstrukce a práce, bourání	521 925,41

- • Přesun sutě	220 013,33

- • Přesun hmot	48 898,80

PSV - Práce a dodávky PSV	1 037 618,31 741 - Elektroinstalace - silnoproud	158 689,00

- - Konstrukce suché výstavby	194 686,20

- - Konstrukce klempířské	51 971,03

- - Krytina skládaná	22 624,00

767 - Konstrukce zámečnické	106 110,88

775 - Podlahy skládané	7 475,20

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	496 062,oo

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	300 858,13

VRNI - Průzkumné, geodetické a projektové práce	300 858,13

2) Ostatní náklady	0,00

Celkové náklady za stavbu I) + 2)	2 595 125,00

|  | ROZPOČET |  |
| --- | --- | --- |
| Stavba: | objektu ČOV Lanžhot |  |
| Objekt: | - Rekonstrukce objektu ČOV Lanžhot motorest |  |
| Část: | x - Oprava objektu ČOV Lanžhot |  |
| Místo: | Lanžhot Datum: | 24.04.2018 |
| Objednatel: | Projektant: |  |

| Zhotovitel: |  |  | SINOST, s.r.o. |  | Zpracovatel: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pč Typ |  |  | Popis | MJ | Množství |  | J.cena (CZK) | Cena celkem (CZK) |
| Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní ráce |  |  |  |  |  |  |  | 2 595 125,00 1 256 648,56 95 790,84 |
|  | K | 111201101 | Odstraněni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do m2 |  | 82,229 |  | 20,00 | 644,58 |
|  |  |  | -odstraněni náletových křovin a vegetace82,229 |  | 82,229 |  |  |  |
| 2 | K | 113107112 | Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm |  | 47,670 |  | 90,00 | 290,30 |
|  |  |  | -ŠP lože pod betonem - tl. 0,15m- 47,670 |  | 47,670 |  |  |  |
| 3 | k | 113107R | Ruční Odkopání kameniva těženého tl 300 mm | m3 | 7,860 |  | 1 500,00 | 11 790,00 |
|  |  |  | SP lože pod dlážděným chodntkem - |  | 7,860 |  |  |  |
| 4 | K | 114203101 | Rozebráni dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho |  | 1,310 |  | 800,00 | 1 048m |
|  |  |  | 'Odstranění dlážděných chodníků podél budow- 26, |  | 1,310 |  |  |  |
| 5 | K | 122101R | RLEnÍ odkopávky, težko dostupné, nezapažené | rn3 | 14,189 |  | 1 500,00 | 21 283,50 |
|  |  |  | -Odkopáni terénu v rámci sníženi kanalizační šachty" 6,049 *Odkopáni stávajícího terénu 0.3 m pod současnou ůroveň• 0,327, 134 Součet |  | 6.049 8.140 14,189 |  |  |  |
| 6 |  | 122301101 | Odkopávky a nezapažené v hornině tř. 4 objem do |  | 9,000 |  | 350,00 | 3 150,00 |
|  |  |  | -Odkop pod betonem- |  |  |  |  |  |
| 7 | K | 171101131 | Uloženi sypaniny z hornin nesotRirinýCh a SCRJdržných střídavě do násypů zhutněných |  | 6,560 |  | 980,00 | 6 428,80 |

1

k

kg

o

-Dosypáni zeminy u výkopů"66,560

| 8 | k | 162701105 | Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  | 10,580 | 280,cn | 2 962,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | K | 162701109 | Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny Z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 100űn m |  | 105,800 | 20,00 | 2 116,00 |
| 10 | K | 171201201 | Uloženi sypaniny na skládky • zemina |  | 10,580 | 100,00 | 1 058,oo |
| 11 |  | 171201211 | Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 21,160 | 450,00 | 9 522,00 |
| 12 | K | 1741011R | Roční zásyp jam, Sachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněnim |  | 6,049 | 200,00 | 1 209,80 |

-Dosypání terénu v rámci sníženi kanalizační

6,049 šachty-6,049

-Srovnáni stávajicího terénu za opěrnou zídkou ti. 46064,184

| 16 | k | 273321611 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 0,752 | 3 800,00 | 2 857,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | K | 273351215 | Zřízení bedněni stěn základových desek | m2 | 1,900 | 190,00' | 361,00 |
| 18 | K | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek |  | 1,900 | 50,00 | 95,00 |
| 19 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou oceli IO 505 (R) |  | 0,113 | 29 500,00 | 3 333,50 |

6 647,10

kg (d

|  | 3 - Svislé a kom |  | letní konstrukce |  |  |  | 72 615,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | K | 348401130 | Osazeni Oploceni ze strojového pletiva s napínacímiłráty Výšky do m do 15 • Sklonu svahu |  | 57,239 | 60,00 | 3 434,34 |
| 21 |  | 313275040 | pletivo FLUIDEX Čtvercová Oka 50 mrn x mm x 200 cm |  | 60.000 | 100,00 |  |
| 22 | K | 338171123 | Osazováni sloupkŮ a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním |  | 30,000 | 300,00 | 9 ooo,oo |
| 23 | K | 553422720 | vzpěra plotová 38xđ ,5 mm včetně krytky s uchem, mm |  | 8,000 | 150,00 | 1 200,00 |
| 24 | K | 553422550 | sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2500/38x1 '5 mm |  | 22,000 | 180,00 | 3 960,00 |
| 25 | K | 348401350 | Osazeni napínacího drátu na oploceni do 15' sklonu svahu |  | 104,0CR) | 3,00 | 312,00 |
| 26 | K | 348101250 | Osazeni vrat a vrátek k oploceni na ocelové sloupky do IO m2 |  |  | 800,00 | 800,00 |
| 27 | K | 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 |  | 1,900 | 3 800,00 | 7 220,00 |
| 28 |  | t 31101101 | Hloubeni jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 | m3 | 1,900 | 1 500,00 | 2 850,00 |
| 29 |  | RRRR | Dodávka a montáž sloupků bránu |  | 2,000 | 1 600,00 | 3 200,00 |
| 30 |  | RRRR | Dvoukřídlá brána | ks | 1,000 | 30 ooo,oo | 30 ooo,oo |
| 31 | K | 358325114 | Bouráni Šachty, stoky kompletni nebo Otvorů z železobetonu plochy do 4 ml |  | ,031 | 4 500,00 | 4 639,50 |

10 bar

|  | 5 - Komunikace |  | ozemnÍ |  |  |  | 72 530,24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 |  |  | Podklad ze štěrkodrtě SD ti 200 mm |  | 74,672 | 170,00 | 12 694,24 |
| 38 |  | 567132111 | cemen em |  | 50,ocn | 450,00 | 22 |
| 39 | K | 596212312 | Kladeni zůmkové dlažby pozemních kOmunikaci tt ICD mm skupiny A pl do 300 ml |  | 74,672 | 280,00 | 20908,16 |
| 40 | M | 592450380 | dlažba zámková přirodni |  | 74,672 | 220, oo | 16427,84 |

(dál

-Odbourání stávajicmo betonového poklopu rozdělovací šachty-1,031

4 - Vodorovné konstrukce	176 241,80

| 32 | K | 430321616 | SchodiŚtbVá konstrukce a rampa ze tř. C 30/37 |  | 0,825 | 7 500,00 | 6 187,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | K | 430361821 | Viztuž schodišt•ové konstrukce a rampy betonářskou oceli 10 505 |  | 0,124 | 29 500,00 | 3 658m |
| 34 |  |  | Montáž krytiny střech z tvarovaných ocelových plechů Šroubovaných budov v do 6 m | rn2 | 208,620 | 390,00 | 81 361,80 |
| 35 |  | 138801030 | plech pozinkovaný trapézový t/. 0,75 mm |  | 208,620 |  | 84 491, 'O |
| 36 | k | 451315113 | Podkladni nebo výplňová vrstva z betonu C 8/10 do 100 mm |  | 2,090 | 260,00 | 543,40 |

2 St prái (Ipo brav

úžte

2,090

41 K 628611141	ochranný OS-DII	rn2	151,937	235,00	35 705,20

Tinálni nátěr sanovaného povrchu betonu

47,757 jímek•povrchu" 47, 757

Finální nátěr sanovaného povrchu betonu

104,180 základové vany povrchu- 104, 18

| 42 |  | 894401211 | Osazeni betonových dílců pro šachty skruží rovných |  | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 |  | 894402211 | Osazení betonových dílců pro Šachty skruží přechodových | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 |
| 44 |  | 592243060 | skruž betonová šachetni DN ti. stěny 12cm, výška 0,5m |  | 1,000 | t 390,00 | 1 390,00 |
| 45 |  | 592241670 | skruž betonová přechodová ti. stěny 12cm, Výška 0,6m | kus | 1,000 | i 890,00 | 1 890,00 |
| 46 |  |  | Osazeni poklopů litinových nebo ocelových včetně ráma hmotnosti do 50 kg |  | 1,000 | 300,00 | 300,00 |
| 47 | M | 286617600 | poklop 4 rám litinový 315/ fot |  | r.ooo | t 4W,oo | 1 400,00 |
| 48 | K | 899101211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |

151,937 z k	8 - Trubní vedení	6 280,00

k

a

k

| 49 | K | 916131213 | Osazení Silničniho obrubníku betonového stojatého 5 bočni opěrou do lože z betonu prostého | m | 52,700 | 220,00 | I t 594,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | M | 592174100 | obrubnik betonový chodnikovýABO 100,' 10/25 n nat twx10x25 cm |  | 52,7m | 130,00 | 6 851,00 |
| 51 | k | 985121122 | Tryskáni degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 500 barů | ml | 151,937 | 250,00 | 37 984,25 |

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	521 925,41

k

(d

to

povrchu betonů jimek" 47,757 47,757 řiją' 'Otryskáni vany' 104,18betonového povrchu soklu základové 104, 180

| 52 |  | 928126112 | Odstraněni panelů |  | 2,687 | 1 800,00 | 4 836,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Součet	151.937

ranenł	pa	oz

2,687

| 53 | K | 953171001 | Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 50 kg napouštécf jímky a rozdělovací Šachty | kus | 2,000 | 175,00 | 350,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | M | 552410140 | poklop šachtový | kus | z,mo |  | 6 800,00 |
| 55 |  | 953941210 | Osazováni kovových poklopů s rámy pt do 1 m2 | Kus | 2,000 | 300,00 | 600,00 |
| 56 | M | 552410200 | poklop Šachtový s madlem |  | 2.wo |  | fi 600,00 |
| 57 | K | 963015000 | Demontáž prefabrikovaných skruži |  | 2,000 | 600,00 | 1 200,00 |
| 58 | K | 966052121 | Bouráni sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou |  | 30.000 | 500,00 | 15 ooo,oo |
| 59 | K | 966071822 | Rozebráni drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m |  | 57.239 | 30,00 | t 717,17 |
| 60 |  | 966073812 | Rozebráni vrat a vrátek k cploceni plochy do IO |  | 1,000 | 750,00 | 750,00 |

2 687

prá d po

## ra

6 - Ú ravy povrchů,	lah a osazování výplni	35 705,20

Nátěr betonu akrylátový 1x podklad + 2x

-bouráni betonového povrchu před btKIOvOu"

7,151

| • 63 |  |  | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami do tl 20 mm |  | 151,937 | 980,00 | 148 898,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -povrchu betonu jirnek" 47,757 'povrchu betonu zákl.vany" 104,18 |  | 47,757 104,180 '51 ,937 |  |  |
| 64 |  |  | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm |  | 43,193 | 2 050.00 | 88 545,65 |
|  |  |  | 'povrchu betonu jímek- 11 ,939 epovrchu betonu zákl.vany" 31 ,254 Součet |  | 11,939 31,254 43,193 |  |  |
| 65 |  |  | Reprofilace stěn cementovými sanačnimi maltami tl 50 mm |  | 40, 836 | 2 930,00 | 119 649,48 |

ná	•povrchu beton. zákl. vany'	40,836

| 66 | K | 997013501 | Odvoz suti vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složenim |  | 72,768 | 350,00 | 25 468,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  | 1 384,245 | 10,00 | 13 842,45 |

|  | 68 | K | 997013801 | Poplatek za uloženi StavebmhO betonového odpadu na skládce (skládkovné) |  | 20,305 | 255,00 | 5 177,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 69 | K | 997013802 | Poplatek za uloženi stavebního železobetonového .adu na skládce kovné) |  | 17,420 | 255,00 | 4 442,10 |
|  | 70 | K | 997013811 | Poplatek za uloŽenÍ Stavebniho dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) |  | 0,358 | 1 500,00 | 537,00 |
|  | 71 | K | 997013821 | Poplatek za uložení stavebniho odpadu s azbestem na skládce (skládkovné) |  | 3,495 | 2 700,00 | 9 436,50 |
|  | 72 |  | 997211521 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km |  | 0,500 | 350,00 | 175,00 |

997 přesun sutě	220 013,33

1 384,245

k kg (dá

(dá

OL

'řija

| -odvoz demontovaných ocelových konstrukcf | 0,500 |
| --- | --- |

| 73 | K | 997211529 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot |  | 9, | 10,00 | 95,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

aze'

19'0,5	9,500

| 74 | K | 997221855 | Poplatek za uloženi odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) |  | 23,289 | 255,00 | 5 938,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 |  |  | Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatíženi do 200 kg/rn2 v do IO m |  | 750,000 | 150,00 | 112 moo |
| 76 | K | 943211211 | Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému 5 podlahami v do IO m za prvni a ZKO den použiti | m3 | 45 ooo,ooo | 0.50 | 22 500,00 |
| 77 |  |  | Demontáž lešeni řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10m | m3 | 750,000 | 20,00 | 15 000,oo |
| 78 | K | 945412112 | TeleskopiCká hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m |  | 14,000 | 350,00 | 4 900,00 |

| 79 | k | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky. zásobnłky a jámy betonové monolitické v do 25 |  | 143,820 | 340,00 | 48 898,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

dpi

km

pro zaměřeni a přípravu stavby, pro realizaci střechy, demoliční práce, štíty, provedeni PKO

998 - Přesun hmot	48 898,80

PSV - Práce a dodávky PSV	1 037 618,31

741 - Elektroinstalace - silnoproud	158 689,00

| 80 |  |  | Elektroinstalace dle Sam. přílohy včetně revizi | • kpt | 1,000 | 150249,00 | 150249,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | K | 741420001 | Montáž drát nebo tano hromosvodné svodové D do IO mm s podpěrou |  | 9,000 | 280,00 | 2 520,00 |
| 82 83 | M | 354410550 | tyč jimaci |  | 2,000 | 250,00 |  |
|  |  | 354410730 | tano hromosvodu | kg | 5,500 | 40,00 | 220,w |
| 84 | M | 354416770 | podpěry vedeni hromosvodu |  | 6,000 | 160.00 | 960, w |
| 85 | M | 354420920 | tyč zemniči |  | 2,ow | 350,00 |  |
| 86 | R | 741420000R | Demontáž hromosvodu lana, 2ks jímacích a 2 ks zemnicích tyčí |  | 17,700 | 200,00 | 3 540, |

| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 300 858,13 |
| --- | --- |
| VRNI - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 300 858,13 |

| 103 K 01320300R | Geodetické práce v průbehu výstavby | 15 800,00 | 15 800,00 |
| --- | --- | --- | --- |

763 - Konstrýęę suché výstavby	194 686,20

| 87 | K | 763121400 | en' šti ove s eny • n |  | 74, 180 | 2 590,00 | 192 126,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | K | 763251811 | Demontáž dřevině podlahy |  | 10,240 | 250,00 | 2 560,00 |
|  | 764 - konstrukce klempířské |  |  |  |  |  | 51 971,03 |
| 89 | K | 764004861 | Demontáž svodu a Okapu do Suti |  | 48,255 | 30,00 | 1 447,65 |
| 90 | k | 764541303 | Žlab a svod z TíZn plechu |  | 96,235 | 525,00 | 50 523,38 |
|  | 96,235 765 - Krytina skládaná |  |  |  | 96,235 |  | 22 624,00 |
| 91 | K | 765111801 | Demontáž krytiny azbestocementové |  | 282,800 | 80m | 22 624,00 |

-Odstraněni azbestocementové výplně Štitových

| stěn- 74,180 |  |  |  | 74, 180 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -demontáž azbestocementové krytiny* 208, 620 |  |  |  | 208,620 282,800 |  |  |  |  |
| 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  | 106 110,88 |
| 92 |  |  | 767135821 | Demontáž ocelového roštu lávky |  |  | 7,500 | 250,00 | 1 875,00 |  |  |
| 93 | k |  | 76759000R | a montaz oce včetně PK | kg |  | 169,771 | 280,00 | 47 535,88 |  |  |
| 94 | K |  | 767590120 | Montáž podlahového roštu šroubovaného | kg |  | 210,000 | 30,00 | 6 300,00 |  |  |
| 95 |  |  | 592271500 | rošt lávky perforovaný pozinkovaný |  |  | 7,500 | 5 500.00 | 41 250,00 |  |  |
| 96 |  |  |  | Montáž žebřiků do zdi s bočnicemi s profilové oceli |  |  | 2,000 | 200,00 | 2 400,00 |  |  |
| 97 | M |  | 59227RRR | Žebřik pozinkovaný | kpl |  | t,ooo | 6000,00 |  |  |  |
| 98 | K |  | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukci řezánim hmotnosti jednotlivých ditů do 50 kg | kg |  | 50,000 | 15,00 | 750,00 |  |  |

-demontáž stávajícího ocelového Žebřlłu- 50,0	50,000

775 - Podlah skládané	7 475,20

| 99 | K | 775530033 | Montáž podlahy masivní šičky přes 150 mm |  | 10,240 |  | 450,00 | 4 608,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 611899950 |  | 1712 | '0,240 |  | 280,00 | z 867,20 |
| 789 - Povrchové úyęyy ocelových konstrukcí a technologick 'ch zařízení |  |  |  |  |  |  |  | 496 062,oo |
| 101 |  | 78312 | PROTIKOROZ OCHR T REM V EVRST | rn2 | 354,330 |  | 850,00 | 301 186,50 |
| 102 | SP | 93867 | očišŤĚŇVOCEL KONSTR BROU EN M |  | 354,330 |  | 550,00 | 194 881,50 |

10

(dáj

(dál

OL )Yija

### ázO

'(lpg p ras knv

tcí

elektroinstalace

| Dodávka Popis 'oik | Celkem | 150 249,00 KE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Dodåvka a montåž rozvad&ú | I k i | 28 ooo.oo |  |

Celkem

Hodinová sazba

montáž svitidel	O hod	0.00 KE

|  | - Nespecifikované pråce - demontåž rozvadëèú a Starých - dernontáž VO - Koordinace s ostatnimi ú&stník Sta |  | 6 hod 25 hod 4 hod 6 hod |  | 2100.00 KE g 500,00 Kt 1 520,00 Kö 2 280.00 KE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Celkem Dodávka materiálu Popis pc!oŽk |  |  |  | 15 40 ,OO KE |
|  | svitidlo záfivkové red FUTURô59W 50 000h - svitidlo nåsténné IP 44 LED - Stožár 6m žårovÝ zinek - výložník rovný lm žårovÿ zinek - LED 44501M 35W - efektrovÿzbroj - zásuvkovå skliñ 400V/16A . 2 X 230W16A vyplna¿ na g FeZN 10 - kabel CYKK.1 5 x2.5 - kabe' CYKY-J 3 kabel 3 XI s - tribka ochranná uchytky - vývodky - beton |  | - ks - ks 2 ks 1 kpl - m - m 30 m 20 m 30 m 1 sada m3 | 1610 7420 7150 48 50 29 18 22 | 6 200.00 Kd 1 610,00 14 840,00 Kt 1 8-44.00 KC 14 300.00 Kt 1 798,00 KE 5645.OC 720,00 KC 800,00 KC 870.00 Kt 360.00 660,00 Kt 500,00 KE 5 250,00 |
| No. | Celkem Montáž Popis |  |  |  | 65 397,00 K |
|  | - svitidlo zåfivkové led F RA 50 00 - svitidlo nástånné IP 44 - stoiar 6m žárový zinek - výložnik rovný lm žårový zinek - svitidlo LED 4450LM 35W - elektrovýzbroj - zásuvkovå sktifi 400V/t6A , 2 x 230V/16A + vypInaŒ na svitic - drát FeZN 10 - kabel CYKY-J 5 x2.5 - kabet CYKY-J 3 x2.5 - kabel CYKY-J 3x1,5 - tribka ochrannå * uchytky - rozvodr•tice ÁAGER IP 65 72 moduiù - vývodky - beton |  | 3 ks - ks - ks 2 ks kpl - m - m 30 m 20 m 30 m 1 ks 1 sada 1,5 m3 | 205 200 1910 480 295 288 38 25 23 20 18 395 | 615.00 200.00 KE 3 820.00 Kt 960.00 KE 640.00 KE 590,00 KE 288,00 KC 570,00 KE 400,00 KE 690,00 KE 400,00 Kt 540,00 KE 395,00 Ké 290,00 3 450,00 KE |

a

Celkem	13 848,00 K

pe odp

)prg	Rozvodnice RH

popiS	mJ.

HAGER 65 72	ks	8150	8150

- mcWový vypinaŒ 63A hlavni	ks		1 495

- JiStiC 	schneÞ	4	ks	166	664

- Jiste 	schnekie,•	4	ks	166	664

- schne,tier	3	ks	2040

- ptOUdOvy 	2¶4/003ks	1 830	1 830

- Jistjè 32f3tB sct1rEÆ•erks 910 910 8 200,'c schneUe•	2 ks

Stykae 25e 4p	1	ks	710	710

10 Nta 3p	I	kpl	398	398

II		ks	15

12	rozovdnicekP1 	kpl

14kpl	2

SIPAOST, s r.

DIC: (246995

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Přehled jednotlivých kapitol TKP

1

Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/I ze dne 26. I. 2017, s účinnosti od l. 2.2017 se současným zrušením třetího zněni této kapitoly TKP schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/I ze dne 6. 8. 2007 Praha, leden 2017

Kapitola 2 TKP

Příprava staveniště

MINISTERSNO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/I ze dne 20. 12. 2016, s účinností od 1. ledna 2017 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-1PK/l ze dne 20.4.2007 Praha, prosinec 2016

Kapitola 3 TKP

Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-1PK/1 ze dne 23.3. 2009, s účinností od l. 4. 2009 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schválené MDSOPK č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15. 12.2003 Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 143/2017-120-TN/I ze dne 4. 8. 2017, s účinností od 7. 8.2017 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OSI č. j. 1001/09-910-IPK/I ze dne 17. 12.2009 Praha, srpen 2017

5

Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-N/2, ze dne 21. I. 2015, s účinností od l. 2. 2015 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-1PK/l ze dne 12. 3. 2008 Praha, leden 2015

Kapitola 9 TKP

Kryty z dlažeb a dílců

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-1PK/1 Ze dne 13. 8.2010, s účinností od 1. 9. 2010 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20. 12.2002 Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP

Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/I ze dne 13. 8.2010, s účinností od I. 9. 2010 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK čj. 584/02-120-RS/I ze dne 20. 12. 2002 Praha, srpen 2010

Kapitola 11

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/I ze dne 8. 3. 2010, s účinností od I. 4.2010 se současným zrušenim pátého znění této kapitoly

TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/I ze dne 29. 8. 2005

Praha, leden 2010

12

Trvalé oplocení

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12. 3. 2008, s účinností od I. 4. 2008 se současným zrušením druhého zněni této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21. 2. 2000 Praha, březen 2008

Kapitola 18 TKP

Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPR AVY

Odbor pozemních komunikaci

Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12. I. 2016, s účinností od 15. l. 2016 se současným zrušením třetího zněni této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/I ze dne 29. 8. 2005 Praha, leden 2016

Kapitola 21 TKP

Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/I ze dne 8. 3. 2010, s účinností od l . 4. 2010 se současným zrušením třetího zněni této kapitoly TKP schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15. 12. 2003 Praha, leden 2010

Kapitola 31 TKP

Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-1PK/1 ze dne 8. 4. 2008, s účinností od I. 5.2008 se současným mušenim prvního znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 198/11/99-120 ze dne 19. 3. 1999 Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz. TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

|  | 8 を VIS 8 を VIS なき INQVZコVNVY一 9。 0 00V鬘yz き 〕NA とSINdRLSA |
| --- | --- |

Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy, 2 Tuto přilohu Smlouvy o dilo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči. Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá dodavatel na datovém nosiči.

IPozn. pro dodavatele: Přílohy Smlouvy o dílo uvedené pod pism- d) — g) je dodavatel oprávněn ptedlożit na datovém nosiči. Pokud tak učini, bude u přislušných poznámek pod čarou odstraněno modré podbarvení a poznámky ponechány, v opačném připadč budou poznámky pod čarou dodavatelem vymazány a příslušné přílohy Smlouvy o dílo budou předloženy v listinné podobë.l