|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| strB100 | Město Strakonice |  |
| **Odbor majetkový** |

Strakonice dne: 16. 5. 2018

|  |
| --- |
| **Dodavatel:****Kohout Vladimír**B. Němcové 1118386 01 StrakoniceIČ: 60831481 , DIČ: CZ461027079 |

Objednací list

č. 75/18/7

 Předmět objednávky Množství Předpokl. cena Kč

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukce komunikace Šmidingerova - technický dozor stavebníka | 1 | ks | 100 000,00 |

 **Celkem (s DPH): 100 000,00 Kč**

**Popis objednávky**:

Objednáváme činnost technického dozoru stavebníka (TDz, dříve TDI) na stavbě: "Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice" - dle cenové nabídky ze 14.5.2018. Celková doba výstavby: cca 4 měsíce. Předpokládané předání staveniště: do 20.5.2018, předpoklad zahájení provádění díla: 25.6.2018, předpoklad dokončení díla: 19.10.2018. TDz musí být po celou dobu zajišťován prostřednictvím autorizované osoby s příslušnou autorizací odpovídající předmětu díla. Dodavatel není plátce DPH.

Termín dodání :

|  |  |
| --- | --- |
| Tel. kontakt: | 383 700 322 |
| E-mail: | oldrich.svehla@mu-st.cz |

Vyřizuje: Ing. Oldřich Švehla

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 182050112/0300 IČ: 00251810

 DIČ: CZ00251810

**Upozornění: Na faktuře uveďte číslo naší objednávky.**

**Kopii objednávky vraťte s fakturou.**

Schválil: Ing. Jana Narovcová

 vedoucí odboru