- Objednávka - Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

- I. Smluvní strany

- Objednatel:                                                                     	            Zhotovitel:

| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje příspěvková organizace, se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 Jednající: Ing. Pavlas Zdeněk, ředitelem organizace zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114 Zřizovací listina ze dne 13. 12. 2001 | Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. se sídlem v Otovicích, Na Vlečce 177, PSČ 360 01 Jednající: Ing. Jaroslav Fiala, CSc, předseda představenstva Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu B, vložce 1197 |
| --- | --- |
| IČO 70947023 DIČ CZ70947023 | IČ 26402068 DIČ CZ26402068 |

- II. Předmět plnění

| Kvalitativní určení : | Množství | III. Cena |
| --- | --- | --- |
| Objednáváme u Vás kompletní opravu havarovaného propustku na silnici III/2136 v km cca 0,900, k.ú. Velký Luh. Propust bude zhotoven z plastových nebo ŽB troub JS 600, v délce cca 6 m, na obou koncích bude opatřen čely. Na vtokové a výtokové straně bude provedeno zpevnění koryt v celkové ploše cca 6 m2. Podle potřeby budou vyspádovány a prohloubeny stávající příkopy. Zhotovitel si zajistí dopravně inženýrské opatření a vytyčení inženýrských sítí. | Viz cenová nabídka | 149 793,-- Kč vč. DPH |

| IV. Doba plnění Do 31. 12. 2016 | V. Místo plnění Silnice III/2136 v km cca 0,900 | VI. Doprava dodavatelem | VII. Záruka a sankce - Záruční doba 60 měsíců počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli. - V případě prodlení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 50 % z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat |
| --- | --- | --- | --- |

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání - Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla. - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. - V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení. - Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti. - Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele: Za zhotovitele: Ing. Zdeněk Pavlas ředitel KSÚS KK, příspěvková organizace . V Sokolově, dne 4.11.2016 Razítko a podpis V Otovicích, dne 31.10.2016 Razítko a podpis