24-SOD-2018-034
S M L O U V A   O   D Í L O
uzavřená podle Občanského zákoníku  č. 89 / 2012  Sb.
a předpisů souvisejících

	Evidenční číslo smlouvy :  24-SOD-2018-034
	Číslo stavby :        924118034              



Čl. I
SMLUVNÍ  STRANY

OBJEDNATEL			: Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o.    
				  Sečská 809
				  537 01  CHRUDIM    
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
  spisová  značka C 13519

Zastoupený	 		: Ing. Zdeňkem Kolářem, jednatelem společnosti 		  				  
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy		: Ing. Zdeněk Kolář ,   jednatelem společnosti               

Zástupce ve věcech technických: Ing. Zdeněk Kolář                   tel. 734 521 957  
                                                      
Bankovní  spojení 		:  Fio Banka    
Číslo účtu 			:  2500346218/2010
IČO				:  25292081  
DIČ                                             :  CZ25292081
Telefon				:  469 638 816
E-mail				:  reditel@tschrudim.cz

ZHOTOVITEL:	M – SILNICE a.s.
Husova  1697,  530 03  Pardubice
IČO 4219 6868
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce  č .430
	
Adresa pro písemný styk:  	Resslova  956/3,  500 02  Hradec Králové

Zastoupený: 	Ing. Lukášem Horčíkem  -  ředitelem oblastního závodu STŘED 
na základě „Plné moci“

DIČ: 	CZ42196868
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 	1080015329/ 0800

Telefon: 	495 843 111
Fax:	495 843 115
E-mail:	stred@msilnice.cz

Závod pověřený realizací:	24 – Oblastní závod STŘED 
	
ul. Za Pivovarem  611,  537 01  Chrudim 

Ředitel odštěpného závodu:	Ing. Lukáš Horčík 

Zástupci oprávnění jednat	Josef Řezníček  -  výrobní náměstek	tel. 602 381 345
ve věcech technických:	Ing. Milan Orlík  - vedoucí obchodně technického oddělení 	tel. 602 408 287

Odpovědný  stavbyvedoucí:	Pavel Krajíček                                                         tel 602 408 284

Telefon: 	495 843 111
Fax:	495 843 115
E-mail:	stred@msilnice.cz



ČL. II
PŘEDMĚT  SMLOUVY


Předmětem plnění smlouvy je :  	   Oprava zpevněných ploch a komunikací 
                                            – TS Chrudim 2000 spol. s r.o. 
                                                                                                                   
                                                   Rozsah prací  je dán cenovou nabídkou zhotovitele č.N24180083 ze dne 
                                                  11.4.2018. 
                                                   
	Místo plnění  : Chrudim – TS Chrudim 2000 spol. s r.o.      

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce dle  rozsahu cenové nabídky 

3. Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy. Jakékoli změny musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

5. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení, případně ohlášení stavby .

Čl. III
ČAS  PLNĚNÍ

	Termín předání staveniště 	:       18.06.2018
            Termín zahájení stavby 	:       18.06.2018	
	Termín dokončení stavby 	:  do 30.07.2018
[bookmark: _GoBack]	Termín vyklizení staveniště 	:  do 30.07.2018

V případě nepříznivých klimatických podmínek ( trvalý déšť), které znemožní provádění prací, 
bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII, odst. 1 této smlouvy.   
		
Čl. IV
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky zhotovitele vč. položkového  rozpočtu, který je nedílnou součástí SOD a činí: 
C e l k e m dílo bez DPH:                       719 473,-Kč 

2.	DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty.

3.        Při splnění  podmínek pro fakturaci stavebních a montážních prací  dle § 92a až 92e zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

4. Tato cena platí po celou dobu realizace. 

5. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu nebo o použití jiné technologie, materiálů apod., bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní. 

6. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.

7. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami  - daňovým  dokladem  na základě soupisu skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených výměr. Práce budou fakturovány do celkové výše 90 % smluvní ceny, zbývajících 10 % smluvní ceny bude uhrazeno objednatelem po předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.  

8. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.

9. Termín splatnosti faktur je 30 dnů od data prokázaného obdržení  faktury. 


Čl. V
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.

2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činnosti třetí osobě.

3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí.

4. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně.

5. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch a majetků v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu. 

6. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.

7.  Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění, nejpozději však v záruční lhůtě.


Čl. VI.
Z Á R U K A

1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli. Délka záruční lhůty se stanovuje na 
24 měsíců na práce prováděné zhotovitelem.  Zhotovitel neručí za vady vzniklé v podkladních vrstvách, které neprováděl.  

2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.

3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, zmírnění škodných následků a za nepřímé a následné škody.

4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší moci. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, a pod.


Čl. VII
SMLUVNÍ POKUTY

Smluvní strany se dohodly, že :

1. Při nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla  za každý započatý den prodlení.

2. Objednatel bude v případě, že se opozdí s placením řádně vystavené faktury, platit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v záruční lhůtě do 10 dnů, od stanoveného termínu při reklamačním řízení, je povinen objednateli zaplatit minimální sankci 500,- Kč za každý den prodlení. Toto platí s přihlédnutím na technologické období pro živičné směsi a betony (t. j. mimo prosinec -  březen) a klimatické podmínky pro pokládku živ. směsí, uvedených v článku III této smlouvy. 



Čl. VIII
OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ

1.	Předání staveniště

a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. 
b) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení Čl. VII bod 1  této smlouvy.

c) Objednatel zajistí :  
- vytýčení poklopů inženýrských sítí umístěných v komunikaci  
- vytýčení inženýrských sítí  
Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
d) Zhotovitel po dobu výstavby zajistí přístup k přilehlým nemovitostem, případnou úplnou uzavírku nutnou pro stavební  práce  projedná s objednatelem oznámí v týdenním  předstihu.  
f) Zhotovitel po dobu výstavby zajistí průjezd pro vozidla rychlé záchranné služby, Policie ČR, HZS, správců inž. sítí a vozidel pro svod TKO.  

g) Objednatel zajistí bezplatné uložení suti ( mimo frézink – bude uložen v areálu objednatele  a mimo vybourané živičné kry – budou odvezeny a uloženy zhotovitelem k recyklaci na obalovně Topol)  a výkopové zeminy na své skládce na Podhůře. 

h)  V případě provádění prací v uzavřeném areálu objednatele, předá objednatel zhotoviteli " Dopravní řád“   v případě potřeby i "Provozní řád ".


2.	Dokumentace

a) Projektová dokumentace nebyla zpracována, práce budou prováděny dle cenové nabídky zhotovitele, této SOD a zápisu z předání staveniště.
b) Změny požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku, případně  zakreslením do stavebního deníku. 
c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII  odst. 1 této smlouvy.

3.	Předání a převzetí díla
a) O předání a převzetí díla bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.
b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:
Prohlášení o shodě použitých materiálů 
Stavební deník.
c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.
d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady jejichž původ je :
· ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
· jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje
· v projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem

4. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly.

5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 3 pracovních dnů, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí. 

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn  přerušit plnění ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. PO tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenci do pravomocného  rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.

 Čl.  IX
BEZPEČNOST PRÁCE  A  POŽÁRNÍ OCHRANA 

 
            Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních  a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním  zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu  smlouvy.


Čl.  IX
VŠEOBECNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení obchodního a občanského zákoníku o zastupování.

2.	Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy občanským zákoníkem č. 89/2012  Sb. a předpisy souvisejícími.

3.	Lhůta pro přijetí tohoto návrhu smlouvy činí 10 dnů od jeho doručení.

4.	Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.

5.	Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků. Žádný jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.

6.	Smlouva nabývá na platnosti podpisem obou smluvních stran.

7.	Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.


















9. Zveřejnění v registru smluv. Obě strany se dohodly a souhlasí se zveřejněním této Smlouvy dle zákona 340/2015 Sb. v platném znění a zveřejnění provede společnost Technické služby Chrudim 2000 spol. s r.o. Případné změny a opravy zajišťují také Technické služby Chrudim 2000 spol. s.r.o. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen něco zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.




V  Chrudimi                                                                                       v Chrudimi    
dne  11.05.2018                                                                                dne  11.05.2018







              
                ------------------------------                                                                                                                    -------------------------------
	Objednatel						             Zhotovitel
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