S M L O U V A O D Í L O

2018-0172/OMI

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), na veřejnou zakázku: „Revitalizace Husova náměstí v Lysé nad Labem“

Smluvní strany:

OBJEDNATEL

Město Lysá nad Labem

se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

datová schránka

IČ: 00239402

DIČ: CZ00239402

bankovní spojení: 27-0504268369/0800

zastoupené: Ing. Karel Otava, starosta města

Oprávněná osoba ve věcech administrativně technických: PaedDr. Jan Štěpánek, Ing. Caroline Chudobová

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

Sdružení XTOPIX architekti s.r.o. a Ing. Martina Forejtová a Ing. Martina Havlová

XTOPIX architekti s.r.o.

se sídlem: Újezd 427/28, 118 00 Praha 1

zastoupena: Ing. arch. Pavel Buryška, jednatel společnosti, ČKA 4279 (A1)

datová schránka: p62wvda

IČ: 03780961

DIČ: CZ03780961

bankovní spojení: xxxxxxx

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 236905

a

**Ing. Martina Forejtová**

se sídlem: xxxxxxx

IČ: 67754422

DIČ: CZ7652120212

a

**Ing. Martina Havlová**

se sídlem: xxxxxx

IČ : 01824449

DIČ: CZ01824449

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: xxxxxxx

Oprávněná osoba ve věcech administrativně technických: xxxxxx, XTOPIX architekti s.r.o.

se sídlem: Újezd 427/28, 118 00 Praha 1

datová schránka: p62wvda

bankovní spojení: xxxxxxx - Fio banka a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

Článek I.

Preambule

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
	2. Objednatel prohlašuje, že je územním samosprávným celkem podle zákona o obcích a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
	3. Zhotovitel zvítězil se svým soutěžním návrhem v urbanisticko-architektonické soutěži o návrh „Revitalizace a případné dostavby Husova náměstí v Lysé nad Labem“ vyhlášené objednatelem dne 15. 7. 2016. Na základě doporučení odborné poroty soutěže z 5. 11. 2016 byl zhotovitel vyzván, aby v navazujícím jednací řízení bez uveřejnění (v souladu se soutěžními podmínkami a zákonem o zadávání veřejných zakázek) předložil svou nabídku. Objednatel v jednacím řízení bez uveřejnění stanovil podmínky, za kterých byla zhotoviteli přiznána zakázka na zpracování všech fází projektové dokumentace. Podmínky byly Radou města schváleny dne ……………………..……. usnesením číslo ………………………….

Článek II.

Předmět smlouvy

* 1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho požadavky, zadávací dokumentací veřejné zakázky a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění v rozsahu dále vymezeném v čl. 2 odst. 2 této smlouvy zpracovat vícestupňovou projektovou dokumentaci k plánovaným stavebním akcím objednatele (dále jen „stavební akce“): „Revitalizace Husova náměstí v Lysé nad Labem“ na pozemcích parc. č. 3451/2, 3584/5, 3584/19 a částečně na pozemcích parc. č. 3584/6, 3451/39, 3451/27, 488/1, 3584/4, 3616/1, 3451/48 a 3473 v k. ú. Lysá nad Labem.
	2. Rozsah dokumentace a dalších úkonů u každé stavební akce odpovídají základním fázím služby (FS) v souladu s honorářovým řádem ČKAIT/ČKA. Projektová dokumentace bude vedena dle stavebního zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, dále v rozsahu předepsaném vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a soupis prací musí být proveden v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující:

2FS dokončení studie stavby dle požadavků vyhlašovatele,

3FS dokumentace pro územní řízení,

4FS dokumentace pro stavební povolení,

5FS dokumentace pro provedení stavby včetně zajištění všech odborných profesí,

6FS soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, spolupráce při výběru dodavatele,

7FS výkon autorského dozoru architekta,

 včetně zajištění

- obstaravatelské činnosti (inženýring) pro fáze služby 2FS, 3FS, 4FS

- posudků a průzkumů, vč. kontroly a doplnění geodetického zaměření poskytnutého investorem

* 1. V rámci jednotlivých fází služby dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy je předmětem závazku zhotovitele i inženýrská činnost, která zahrnuje zejména zastupování objednatele při úkonech souvisejících s projednáváním dokumentace s dotčenými orgány státní správy, tj. např. orgány památkové péče, stavebním úřadem, správci inženýrské a dopravní infrastruktury a ostatními účastníky řízení.
	2. Za tímto účelem objednatel udělí zhotoviteli písemnou plnou moc.
	3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo uhradí dohodnutou cenu.

Článek III.

Obsah fází služby

* 1. 2 Fáze služby (2FS) - Dokončení studie stavby (STS)

Provedení všech profesních výkonů pro zpracování návrhu stavby, a to zejména:

* zjištění všech stavbou dotčených stávajících inženýrských sítí
* zhotovení analýzy širších dopravních vztahů
* zapracování všech připomínek objednatele
* zhotovení analýz a odborných studií území
* objasnění podstatných urbanistických, architektonických, provozních a technických podmínek a ekonomicko-finančních vztahů
* předjednání výstupů u dotčených orgánů a správců technické a dopravní infrastruktury, pokud mohou být veřejné zájmy, které orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, provedením prací dotčeny
* zpracování čistopisu studie
* zpracování odhadního soupisu prací, tj. souhrnného položkového rozpočtu stavby v detailu odpovídajícímu stupni projektové dokumentace
	1. 3 Fáze služby (3FS) - Vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR)

Provedení všech profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí, resp. souhlasu, a to zejména:

* provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu, určení podmínek pro zpracování dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí, resp. souhlasu pro územní řízení projektantem;
* zadání předběžných průzkumů specialistům (vč. hydrogeologického průzkumu) a specifikace potřebných podrobných průzkumů pro specialisty koordinované projektantem, a to podle charakteru zakázky;
* zapracování podmínek stavebního úřadu do dokumentace pro územní povolení nutných pro vydání územního rozhodnutí
* zpracování dokumentace pro územní řízení/územní rozhodnutí projektantem ve složení:
* textová část dokumentace
* výkresová část dokumentace;
* zpracování náležitostí dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí předkládaného k územnímu řízení, shrnutí výsledků, zhodnocení a závěry.
* obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání územního rozhodnutí, zejména vydání pravomocného územního rozhodnutí
	1. 4 Fáze služby (4FS) - Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP)

 Provedení všech profesních výkonů pro zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení/ohlášení pro stavbu, a to zejména:

* provedení analýzy a vyhodnocení dosavadních výsledků dosažených ve fázi 2 a 3 a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro stavební řízení/stavební povolení
* zapracování podmínek územního rozhodnutí do dokumentace pro stavební povolení
* zapracování podmínek stavebního úřadu do dokumentace stavebního povolení nutných pro vydání stavebního povolení
* vypracování dokumentace pro stavební řízení/stavební povolení/ohlášení ve složení:
	+ textová část dokumentace
	+ výkresová část dokumentace;
* zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení předkládané ke stavebnímu řízení;
* stanovení požadavků na doplňkové průzkumy;
* statické ověření konstrukce (pokud je to vzhledem k charakteru stavebních prací nezbytné);
* účast při stavebním řízení;
* odhad orientačních nákladů na provedení stavby jako podklad pro určení správních poplatků za stavební řízení;
* obstarání dokladů, vyjádření a souhlasů veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení, zejména vydání pravomocného stavebního povolení.
	1. 5 Fáze služby (5FS) - Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)

 Provedení všech profesních výkonů pro zpracování dokumentace pro provedení stavby, a to zejména:

* provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro provedení stavby;
* zpracování základních náležitostí dokumentace pro provedení stavby;
* všeobecné náležitosti dokumentace – vypracování dokumentace pro provedení stavby ve složení:
	+ textová část dokumentace
	+ výkresová část dokumentace;
* zapracování podmínek stavebního povolení do dokumentace pro provedení stavby;
* propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení (např. výkresové znázornění s nutnými detaily v měřítku 1:50 až 1:10 s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy za spolupráce potřebných profesí);
* spolupráce s objednatelem při výběru materiálů a jejich použití.
	1. 6 Fáze služby (6FS) - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, spolupráce při výběru dodavatele (VV)
* vypracuje soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
* odborná podpora při nabídkovém řízení věcné zadávací podmínky a požadavky na kvalifikaci zhotovitele;
* poskytne součinnost v rámci nabídkového řízení při zpracování odpovědí na dotazy případných uchazečů o provedení díla
* pomůže a poradí objednavateli se hodnocením nabídek (například porovnání položkového a nabídkového rozpočtu, upozorní na chybějící položky atd.).
	1. 7 Fáze služby (7FS) - výkon autorského dozoru (ATD)

Provedení všech profesních výkonů autorského dozoru při provádění stavby, a to zejména:

* zadání doplňkových průzkumů (v průběhu provádění stavby) specialistům generálním projektantem
* zajišťování autorského dozoru nad prováděním stavby v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími předpisy a ČNS
* dohlížení nad dodržením souladu projektové dokumentace stavby (tvarového, materiálového, technického a technologického, dispozičního a provozního řešení) s prováděnou stavbou a poskytování potřebných konzultací zhotoviteli stavby, popř. objednateli pro zajištění plynulosti prací v kvalitě stanovené projektovou dokumentací
* posuzování návrhů zhotovitele prací na změny a odchylky v částech dokumentace zpracovaných zhotovitelem prací z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavebních prací stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů požadovaných objednatelem
* účast na převzetí a odevzdání staveniště společně se stavebním dozorem stavby
* průběžné informování objednatele a stavebně technického dozoru o všech závažných okolnostech souvisejících s prováděnými stavebními úkony
* intenzivní spolupracování a poskytování součinnosti stavebnímu dozoru stavby a zhotoviteli stavby, mj. při navrhování a provádění opatření k odstranění zjištěných závad, při provádění odůvodněných změn a racionalizačních opatření apod. Zásadní změny již odsouhlasené projektové dokumentace budou považovány za vícepráce a budou se případně řešit dodatkem smlouvy.
* za obvyklé se považuje 1 kontrolní den za 7 dní, případně dle vzájemné dohody smluvních stran
	1. Fáze služby – Obstaravatelská činnost (inženýring) pro fáze služby 2FS, 3FS, 4FS

Provedení všech profesních výkonů během zastupování objednatele při úkonech souvisejících s projednáváním dokumentace s dotčenými orgány státní správy, tj. např. orgány památkové péče, stavebním úřadem, správci inženýrských a dopravní infrastruktury a ostatními účastníky řízení.

* 1. Fáze služby – Posudky a průzkumy, vč. kontroly a doplnění geodetického zaměření poskytnutého investorem

Fáze služby obsahuje provedení hydrogeologického průzkumu, dendrologického průzkumu, studie hluku, studie hluku z demolice a výstavby, nezbytných dopravních analýz, průzkumu inženýrských sítí (bez vytyčení) a kontrolu a doplnění geodetického zaměření poskytnutého investorem.

Fáze služby neobsahuje provedení specifických posudků a průzkumů, zejména archeologického průzkumu, stavebně-historického průzkumu, geoelektrického průzkumu, průzkumu kontaminace půdy apod.

* 1. Součástí projektové dokumentace není projekt světelných signalizačních zařízení.
	2. Výše uvedené činnosti (viz fáze služeb č. 2 až 5 a č. 7) představují základní okruhy požadovaného potenciálu činnosti dodavatele v rámci plnění předmětu této smlouvy. Tyto okruhy činnosti budou zajištěny konkrétními úkony, které nemusí být výše podrobně specifikované, ale které budou potřebné a nezbytné pro řádné zabezpečení základního účelu předmětu této smlouvy, a to zejména řádného zpracování dokumentací pro vydání příslušných rozhodnutí či povolení a pro provedení stavby a výkonu autorského dozoru, tj. aktivní kontroly dokumentace, stavby a všech účastníků při provádění stavby.
	3. Dokumentace pro jednotlivé fáze se dodavatel zavazuje zpracovat v rozsahu požadovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, a soupis prací musí být proveden v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.
	4. Dokumentace se zavazuje dodavatel předložit objednateli v následujících počtech vyhotovení (pare) a to:
* 2FS – dokončení studie stavby (STS) - 6x pare + 2 x CD
* 3FS – dokumentace pro územní řízení (DUR) - 6x pare + 2 x CD
* 4FS – dokumentace pro stavební řízení (DSP) - 6x pare + 2 x CD
* 5FS – dokumentace pro provedení stavby (DPS) - 6x pare + 2 x CD
* 6FS – soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - 2 x CD
	1. Zhotovitel se zároveň zavazuje všechny dokumentace jednotlivých fází služby předložit objednateli i ve dvou (2) vyhotoveních v elektronické podobě na CD. Dokumentace v elektronické podobě bude zpracována ve formátech: formát dwg a formát pdf, formát doc(x) a formát xls(x). Případné další požadované výtisky projektové dokumentace nad rámec smlouvy budou oceněny individuální kalkulací.
	2. Všechna jednotlivá pare budou autorizována.

Článek IV.

Místo a doba plnění smlouvy

* 1. Místem plnění je místo podnikání zhotovitele, místem předání plnění je Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22, odbor městského investora. Kontaktní osoba je Ing. xxxxxxxx email: xxxxxxx
	2. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v rámci fází služby v následujících lhůtách plnění:
* 2FS - Dokončení studie stavby

 Zhotovitel se zavazuje: předat dopracovanou studii návrhu stavby včetně průzkumů a kalkulace nákladů na realizaci – **do 100 kalendářních dní** od nabytí právní moci této smlouvy. V tomto období proběhnou, dle vzájemné dohody smluvních stran, maximálně dvě veřejné projednávání návrhu studie, kterého se zhotovitel bude účastnit.

* 3FS - Vypracování dokumentace pro územní řízení

Zhotovitel se zavazuje:

* + obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a/nebo další potřebné souhlasy a vyjádření a obstarat územní rozhodnutí poté, kdy objednatel převezme a odsouhlasí dokumentaci pro územní řízení.
	+ dle vzájemné dohody smluvních stran se zhotovitel bude účastnit maximálně dvou veřejných projednávání návrhu dokumentace.
	+ předat kompletní dokumentaci objednateli a podat řádnou žádost o územní rozhodnutí **do 160 kalendářních** dní od následujícího dne po doručení výzvy objednatele k zahájení prací na dalším fázi služby dle této smlouvy.

4FS - Vypracování dokumentace pro stavební řízení

Zhotovitel se zavazuje:

* obstarat potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a/nebo další potřebné souhlasy a vyjádření a obstarat stavební povolení (respektive souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru) poté, kdy objednatel převezme a odsouhlasí dokumentaci pro vydání stavebního povolení.
* předat kompletní dokumentaci a podat žádost o stavební povolení **do 160 kalendářních** dní od následujícího dne po doručení výzvy objednatele k zahájení prací na dalším fázi služby dle této smlouvy.
* 5FS - Vypracování dokumentace pro provedení stavby

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokumentaci pro provedení stavby **do 160 kalendářních** dní od následujícího dne po doručení výzvy objednatele k zahájení prací na dalším fázi služby dle této smlouvy.

* 6FS - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, spolupráce při výběru dodavatele

Zhotovitel se zavazuje:

* + předat kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr **do 70 kalendářních** dní od následujícího dne po doručení výzvy objednatele k zahájení prací na dalším fázi služby dle této smlouvy
	+ zajišťovat spolupráci při výběru dodavatele po celou dobu trvání výběrového řízení na dodavatele stavby
* 7FS - Výkon autorského dozoru

Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor na stavbě po celou dobu výstavby jednotlivých stavebních akcí objednatele, tedy ode dne oznámení o zahájení výstavby následujícím po doručení objednávky objednatele do komplexního dokončení všech stavebních prací (včetně odstranění všech zjištěných vad či nedodělků zhotovitelem stavby) a jejich předání objednateli zhotovitelem a/nebo provedení kolaudace.

* 1. Zhotovitel se zavazuje předat řádně dokončené dokumentace a další úkony dle této smlouvy na adrese městského úřadu Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22, odbor městského investora, a to nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 4.2 tohoto článku. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den na základě předávacího protokolu o převzetí díla.
	2. Provedené dokumentace a další úkony dle této smlouvy zhotovitele jsou považovány za řádně dokončené až okamžikem jejich předání a převzetí objednatelem až po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků (i opakovaně), a to dnem podpisu objednatele do protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.
	3. Nepřevezme-li objednatel dílo od zhotovitele, považuje se dílo za převzaté bez výhrad okamžikem jeho prokazatelného doručení objednavateli nebo okamžikem, kdy ho objednavatel odmítl převzít. Objednatel dílo prohlédne ve lhůtě do 15 kalendářních dnů, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo převezme. Pokud tak objednavatel do 15 kalendářních dnů neučiní, má se za to, že objednavatel dílo odsouhlasil. Po dobu trvání přejímacího řízení není zhotovitel v prodlení s termínem plnění.
	4. Lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je zhotovitel v rámci příslušné fáze služby povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.
	5. Lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě dokumentace z důvodu vyšší moci.
	6. Objednatel je oprávněn na žádost zhotovitele v odůvodněných případech lhůty uvedené výše v odstavci 4.2 tohoto článku přiměřeně prodloužit.
	7. Zhotovitel se zavazuje provést dokumentaci a další úkony dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 4.2 tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.
	8. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení všech prací, zajištění souvisejících dodávek a služeb a do splnění všech závazků ze smlouvy.
	9. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu dílčích fází předmětu smlouvy dle čl. II odst. 2.2 po obdržení písemné výzvy objednatele odeslané do datové schránky zhotovitele, nejpozději však do 2 měsíců od obdržení výzvy.
	10. Objednání a zahájení realizace fází služby k jednotlivým stavebním akcím dle čl. II odst. 2.2 bude realizováno v závislosti na zajištění předpokládaných finančních prostředků na realizaci jednotlivých fází služby.

Článek V.

Práva a povinnosti stran

5.1 Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření dokumentace dle této smlouvy a předá zhotoviteli veškeré mu dostupné doklady a podklady vztahující se ke stavebním akcím a zhotovitel potvrdí objednateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření dokumentace a převzetí všech dokladů a podkladů. K podkladům a požadavkům předaným po stanovené lhůtě a nad rámec zadání (soutěžní podmínky arch. soutěže a vítězného návrhu) není zhotovitel povinen přihlížet.

5.2 Objednatel se zavazuje poskytnout aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti zhotovitele bezodkladně, nejpozději však do 15 kalendářních dnů. V opačném případě se prodlužují lhůty stanové v odstavci 4.2 článku IV. o dobu, po kterou byl objednatel nečinný.

5.3 Zhotovitel objednateli předloží průběžné výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření dokumentace ke konzultaci, ve fázi 2, 3, 4, 5 na výzvu objednavatele. Objednatel má právo předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 14 kalendářních dnů následujících po dni jejich předložení. O tuto dobu se prodlužují lhůty stanového v odstavci 4.2 článku IV.

5.4 Zhotovitel se zavazuje akceptovat všechny připomínky a návrhy objednatele v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem výše tohoto článku.

Článek VI.

Smluvní ceny za plnění předmětu smlouvy

* 1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele učiněné v rámci Veřejné zakázky a činí:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fáze služby | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
| **2FS – Dokončení studie stavby** | 133.800,- Kč | 28.098,- Kč | 161.898,- Kč |
| **3FS – Vypracování dokumentace pro územní řízení (územní souhlas)** | 842.465,- Kč | 176.918,- Kč | 1.019.383,- Kč |
| **4FS – Vypracování dokumentace pro stavební řízení** | 855.180,- Kč | 179.588,- Kč | 1.034.768,- Kč |
| **5FS – Vypracování dokumentace pro provedení stavby** | 882.355,- Kč | 185.295,- Kč | 1.067.650,- Kč |
| **6FS – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, spolupráce při výběru dodavatele** | 60.000,- Kč | 12.600,-Kč | 72.600,- Kč |
| **7VS – Výkon autorského dozoru v rozsahu 100 h (Autorský dozor architekta)** | 100.000,- Kč | 21.000,- Kč | 121.000,- Kč |
| **Obstaravatelská činnost (inženýring) pro fázi služby 2FS** | 40.000,- Kč | 8.400,- Kč | 48.400,- Kč |
| **Obstaravatelská činnost (inženýring) pro fázi služby 3FS** | 80.000,- Kč | 16.800,- Kč | 96.800,- Kč |
| **Obstaravatelská činnost (inženýring) pro fázi služby 4FS** | 80.000,- Kč | 16.800,- Kč | 96.800,- Kč |
| Cena celkem | 3.073.800,- Kč | 645.498,- Kč | 3.719.298,- Kč |

* 1. Cena za výkon autorského dozoru je stanovena na základě hodinové sazby při předpokládaném rozsahu výkonu AD 100 hodin. Výkon autorského dozoru nad rámec stanoveného rozsahu 100 hodin bude sjednán formou víceprací dodatkem k této smlouvě. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena za autorský dozor bude fakturována a proplacena dle skutečného počtu zhotovitelem vykázaných a objednatelem odsouhlasených hodin výkonu autorského dozoru V případě, že se autorského dozoru zúčastňuje po předchozím souhlasu objednatele i specialista zhotovitele (statik, dopravní inženýr, vodohospodářský inženýr a další), přičítají se k hodinám za autorský dozor Zhotovitele i hodiny vykázané tímto specialistou.
	2. Cena za 1 hodinu AD zahrnuje veškeré ztráty času a náklady na upřesnění projektové dokumentace během výstavby, výdaje, poplatky, odměny z poskytnutých licencí, pojištění apod. za všechny práce, služby, případné dodávky a jiné aktivity nebo činnosti zhotovitele anebo jeho subdodavatelů související s výkonem autorského dozoru v rozsahu dle čl. 3.6 výše (fáze 7FS), a to s výjimkou správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, které bude nutné uhradit v souvislostí s projednáním dokumentací v příslušných správních řízeních, kdy v takovém případě, pokud budou hrazeny poplatky zhotovitelem, budou zhotoviteli zaplaceny samostatně na základě faktury zhotovitele, a to do 30 dnů od obdržení faktury, jehož nezbytnou součástí musí být originál dokladu o uhrazení takového správního poplatku.
	3. Náklady na cestovné a ztráty času při cestě budou řešeny dodatkem, který bude uzavřen po ukončení výkonové fáze VF 6. Ceny budou odpovídat cenám obvyklým v daném čase.
	4. Dílčí smluvní ceny a tím i celková smluvní cena jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a konečné s výjimkou ustanovení v bodě 6.6.
	5. Zhotovitel je oprávněn počínaje od 1. 1. 2019 upravit výši sjednaných cen bez dohody smluvních stran z důvodu inflace. Inflací se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český statistický úřad za rok předcházející vyjádřená v procentech.
	6. Dílčí smluvní ceny a tím i celková smluvní cena jsou stanoveny jako ceny smluvní a platné v nezměněné výši od data nabytí účinnosti nebo platnosti smlouvy až do ukončení platnosti smlouvy s výjimkou ustanovení v bodě 6.6.
	7. Smluvní ceny bude možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to ve výši, která bude odpovídat takové legislativní změně.
	8. Všechny služby, činnosti nebo související dodávky musí být poskytnuty objednateli v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Nebude-li se jednat o služby či dodávky, které objednatel nařídil formou víceprací provádět, zhotovitel nebude oprávněn „doúčtovat“ objednateli jakékoliv dodatečné služby či dodávky, které budou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu této smlouvy, a to např. i z důvodu, že zhotovitel chybně odhadl dílčí cenu anebo poskytl nekvalitní činnost, dodávku či službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné splnění dílčího nebo celého předmětu této smlouvy apod.
	9. Dojde-li ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat část ceny díla v rozsahu skutečně odvedených prací ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy.

Článek VII.

Platební podmínky a fakturace

* 1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném dokončení všech činností a předání řádně zpracované dokumentace každé fáze služby. Nezbytnou přílohou faktury bude vždy protokol o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem. V případě vrácení dokumentace k přepracování, doplnění nebo úpravě od dotčených státních orgánů v rámci územního nebo stavebního řízení se zhotovitel zavazuje provést přepracování, doplnění nebo úpravu požadovanou dotčenými státními orgány bez nároku na jakékoliv další finanční ocenění.
	2. Jednotlivé platby za plnění v rámci příslušných fází služby budou uskutečněny takto:
* 2FS po protokolárním předání odsouhlaseného dopracování návrhu stavby objednatelem, bez ohledu na zvolený termín(y) veřejného projednávání.
* 3FS poprotokolárním převzetí kompletní dokumentace pro územní rozhodnutí, včetně potřebných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a/nebo dalších potřebných souhlasů a vyjádření
* 4FS po protokolárním převzetí kompletní dokumentace pro stavební povolení, včetně potřebných závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a/nebo dalších potřebných souhlasů a vyjádření
* 5FS po předání kompletní dokumentace pro provedení stavby;
* 6FS po předání kompletního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
* **7FS** měsíčně po celou dobu výstavby jednotlivých stavebních akcí na základě výkazu činnosti.

* 1. Faktura musí mít náležitosti podle aktuální legislativy. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli k opravě (doplnění), pokud nebude faktura takové náležitosti obsahovat či přesáhne dohodnutou cenu.
	2. V takovém případě bude přerušen běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručení opravené (doplněné) faktury objednateli.
	3. Faktury musí být vystaveny se splatností 30 dnů od převzetí faktury objednatelem.
	4. Fakturace i platby budou prováděny v české měně v souladu s platnými daňovými předpisy.
	5. Zálohové platby se nesjednávají.
	6. Za zhotovitele bude faktury vystavovat výhradně XTOPIX architekti s.r.o.

Článek VIII.

Sankce

8.1 V případě prodlení zhotovitele, tj. v případě neprovedení prací ve lhůtách stanovených ve smlouvě, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez DPH uvedené za nesplněný předmět objednávky, a to za každý kalendářní den prodlení až do řádného splnění předmětu objednávky.

8.2 Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to i ve výši přesahující výši smluvní pokuty.

8.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy a je povinen takovou škodu objednateli uhradit. Odpovědnost zhotovitele vyplývající z této smlouvy je omezena výlučně na přímé škody vzniklé ze služeb zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě, a zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za nepřímé a následné škody.

Článek IX.

Odpovědnost za vady dokumentů a stavby

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy, má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. Pokud dokumentace vlastnosti dle předchozí věty při jejím předání zadavateli nemá, má dokumentace skryté vady (dále jen „vady“).

9.2 Objednatel se zavazuje vady dokumentace u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději však do 5 let od převzetí dokumentace.

9.3 Zhotovitel nese odpovědnost za vady stavby realizované podle projektové dokumentace, neprokáže-li, že vada stavby nemá původ ve vadě této dokumentace.

9.4 Zhotovitel (jednotliví členové Sdružení) odpovídají za škodu společně a nerozdílně.

Článek X.

Autorská práva a licenční ujednání

10.1 Dokumentace zpracovaná zhotovitelem včetně jejího návrhu či konceptu a jejich jednotlivých součástí je autorským dílem zhotovitele (dále jen „autorské dílo“) v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále jen „autorský zákon“). Zhotovitel prohlašuje, že společně s ve smlouvě uvedenými poddodavateli vlastní 100 % autorských práv k návrhu. Autorské podíly k návrhu jsou následující: Ing. arch. Pavel Buryška 33%, Ing. arch. Barbora Buryšková 33 %, Ing. Martina Forejtová 17 %, ČKA 3779 (A3), Ing. Martina Havlová 17 %.

Ing. arch. Pavel Buryška, Ing. arch. Barbora Buryšková (XTOPIX architekti s.r.o.) budou zastávat pozici generálního projektanta. Ing Martina Forejtová a Ing. Martina Havlová společně zpracují část SO Krajinářské úpravy vč. části automatické závlahy a koordinace souvisejících profesí.

10.2 Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli výhradní časové a místně neomezené oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít v rozsahu stanoveném touto smlouvou (dále jen „výhradní licence“) s tím, že objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít.

10.3 Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo ke zpracování projektové dokumentace a provedení celého předmětu této smlouvy, a to k územnímu řízení a pro vydání územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro vypracování dokumentace pro provedení stavby, pro zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby, dle uvážení objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této smlouvy, užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla, než-li stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím zhotovitele, a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.

10.4 Zhotovitel licenci poskytuje objednateli jako licenci výhradní ve smyslu § 2360 odst. 1 občanského zákoníku.

10.5 Licenci zhotovitel poskytuje objednateli jak k autorskému dílu dokončenému, tak i k jeho jednotlivým vývojovým fázím a částem a součástem.

10.6 Smluvní strany ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

11.1 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu platnosti smlouvy mít sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s odbornou činností zhotovitele jinému na zdraví, životě nebo ve formě hmotné škody, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 2 mil. Kč a zaplacené pojistné. Za splnění této povinnosti se považuje i případ, kdy má alespoň jeden ze členů sdružení uzavřené pojištění dle předchozí věty. Přílohou této smlouvy je certifikát o pojištění XTOPIX ve výši 2 mil. Kč a ing. Forejtová ve výši 1 mil. Kč. V případě, že dojde k porušení této smluvní povinnosti, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-  Kč, a to do 10 dnů ode dne, kdy byl ze strany objednatele vyzván. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po dobu zhotovování díla a též po celou dobu výkonu AD při realizaci stavby, na kterou byla zpracována projektová dokumentace zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na základě jeho žádosti kopii pojistné smlouvy.

11.2 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

11.3 Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to s výpovědní lhůtou 1 měsíce s tím, že výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude zhotoviteli výpověď doručena. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění objednané písemnou dílčí objednávkou před termínem ukončení smlouvy uhradí podle podmínek smlouvy.

11.4 Zhotovitel může smlouvu vypovědět na základě neuhrazení ceny za dílo objednatelem po výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž výzva nesmí následovat dříve než 14 dnů po uplynutí lhůty splatnosti dlužné faktury.

11.5 Zhotovitel dále může smlouvu vypovědět na základě objednatelem neposkytnuté součinnosti nutné k řádnému plnění díla.

11.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v souladu se zákonem č. 340/2015, o registru smluv, v Informačním systému registru smluv. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Lysá nad Labem. Smlouvy, které nepodléhají zveřejnění dle výše uvedeného zákona, budou zveřejněny v souboru nazvaném "Smlouvy uzavřené městem", vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města lysá nad Labem ([www.mestolysa.cz](http://www.mestolysa.cz/)), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejímu užití i zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

11.7 Změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami, a to s výjimkou údajů týkajících se identifikace smluvních stran, kontaktních osob smluvních stran ve věci plnění smlouvy a jejich kontaktních údajů, které smluvní strany činí jednostranným písemným oznámením druhé smluvní straně.

11.8 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této smlouvy před českými soudy.

11.9 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11.10 V případě, že zhotovitel použije, byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy poddodavatele, odpovídá objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem tak, jako by toto plnění poskytoval zhotovitel sám. Pokud bude takový poddodavatel oprávněný zpracovat dokumentaci pro příslušný obor nebo specializaci, kterou zhotovitel není způsobilý zpracovat sám, je v souladu s § 159 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), odpovědný za zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena.

11.11 Zhotovitel je povinen za účelem ověřování plnění povinností poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jím při provádění kontroly součinnost. Dle rozsahu a charakteru této součinnosti smluvní strany případně sjednají dodatkem ke smlouvě dohodu o ceně více prací.

11.10 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla včetně účetních dokladů i dokladů a dokumentů týkajících se zadávacího řízení minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Dodavatel musí zajistit, aby i jeho poddodavatelé byli informováni o těchto výše uvedených povinnostech ve vztahu k poskytované dotaci a projektu.

11.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz toho připojují své podpisy.

PŘÍLOHA

1. Smlouva mezi členy sdružení účastníka

2. Stavební program

3. Vítězný návrh dle soutěže o návrh

4. Plná moc pro zhotovitele na inženýrskou činnost

5. Certifikáty o pojištění

V Lysé nad Labem dne........................... V Praze dne ………………..........................

Objednatel: Zhotovitel:

................................................................... ...................................................................

Ing. Karel Otava, Ing. arch. Pavel Buryška,

starosta města jednatel společnosti XTOPIX architekti s.r.o.

 ...................................................................

 Ing. Martina Forejtová

 ...................................................................

 Ing. Martina Havlová

Příloha č. 4

**PLNÁ MOC**

Já níže podepsaný Ing. Karel Otava, starosta města Lysá nad Labem, uděluji

**plnou moc**

společnosti XTOPIX architekti s.r.o., za kterou bude jednat Ing. arch. Pavel Buryška, k tomu, aby zastupovala město Lysá nad Labem v celém správním řízení v rámci zpracovávání projektové dokumentace na akci **„revitalizace Husova náměstí v Lysé nad Labem“**,tzn., aby v uvedené věci zejména:

* činila všechna právní jednání, k nimž je zapotřebí písemná forma
* jednala se všemi státními orgány, organizacemi a úřady, fyzickými a právnickými osobami
* činila všechna podání k orgánům státní správy, včetně případného odvolání proti jejich rozhodnutím
* přejímala osobně písemnosti a rozhodnutí orgánů státní správy a organizací
* způsobem, který ona sama uzná za vhodné, uplatňovala a hájila práva a nároky města Lysá nad Labem
* poskytovala a prováděla všechna plnění, k nimž je město Lysá nad Labem povinno nebo zavázáno, a aby jeho jménem přijímala potvrzení o splnění jeho závazků.

Plná moc se uděluje na dobu trvání smlouvy o dílo č. …, uzavřené mezi zmocnitelem a zmocněncem dne ……………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Karel Otava, starosta obce

Tuto plnou moc přijímám

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. arch. Pavel Buryška, jednatel společnosti