D o d a t e k   č. 1

ke smlouvě o dílo ze  dne  20. 09. 2016

Smluvní strany:

Objednatel: 		Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

Sídlo:			Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85

IČ:			00673552

DIČ:			CZ 00673552

Zastoupený: 		             MUDr. Jiřím Tomečkem , MBA, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		TZB Kladno s.r.o.

Sídlo:			Třebízského 466,Kladno, 273 09

IČ:                                  284 281 61

DIĆ:			CZ 284 281 261

Zastoupený:                   Ing. Aloisem Maršnerem, jednatelem I

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely po vzájemné dohodě dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je modernizace plynové kotelny budovy  B-1 v areálu objednatele.

Článek I.

Tímto dodatkem  se upravuje bod 2. čl. II.  Smlouvy  „Čas a místo plnění“ tak, že bod 2. tohoto článku zní:

„2. Termín ukončení prací: do 5. 11. 2016“.

Článek II.

Smluvní strany stvrzují, že ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20. 9. 2016 se nemění.

Článek III.

1. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran  obdrží  jeden. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek dobře přečetly a že souhlasí s jeho obsahem.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému veřejné správy s názvem „Registr smluv“ (dále jen „Registr smluv“). Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Objednatel se zavazuje o zveřejnění smlouvy informovat neprodleně zhotovitele.

V Horních Beřkovicích dne: 8. 10. 2016	                           V Kladně dne 8.10. 2016

Za objednatele:	                  Za zhotovitele:

…………………………………….. 	                                 ………………………………………

MUDr. Jiří Tomeček, MBA                                           Ing. Alois Maršner - jednatel

ředitel

(podepsáno a orazítkováno)                                         ( podepsáno a orazítkováno)