Smlouva o dílo

**„I/27 Lužany, Borovy - IPHO”**

č. objednatele (SYMBASIS-HELIOS GREEN): 06EU-002798

č. dodavatele: 38/2016

Financování: 327 111 0901 INV

uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

IC: 65993390 DIC: CZ65993390 zastoupené Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň Hřímalého 37, 301 OO Plzeň

(dále jen ”objednatel”) na jedné straně a

PDC SIMOST s.r.o.

Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

IC: 25309684 DIČ: CZ25309684 zastoupený Ing. Zdenkem Machaněm, jednatelem společnosti (dále jen ”dodavatel”) na straně druhé.

1. Předmět díla

2.I. Předmětem zakázky jsou individuální protihluková opatření - výměna stávajících oken v objektech zasažených nadlimitním hlukem z dopravy na silnici I/27 Lužany, Borovy v úseku od km 154,354 do km 157,857 dle nabídky dodavatele pro zakázku „I/27 Lužany, Borovy — IPHO".

* 1. Dodavatel se zavazuje provést dílo řádně a včas podle podané nabídky, zadávací dokumentace a ostatních podkladů předaných objednatelem. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
	2. Pro provádění díla platí ujednání v tomto pořadí:
1. touto smlouvou uvedené podmínky
2. nabídka dodavatele
3. požadavky zadávací dokumentace
4. obecně závazné předpisy pro provádění daného díla.

2.4 Termínem předání staveniště pro jednotlivé objekty je termín zahájení podrobné pasportizace oken.

Soupis prací vychází z VI. etapy mapování staré hlukové zátěže, skutečný rozsah realizace může být menší, s ohledem na případné nesouhlasy majitelů nemovitostí s realizací.

* + - 1. Doba plněni

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.I | Termín zahájení: | ihned po podpisu smlouvy |
| 3.2 | Termín dokončení: | do 31. 10.2016 |

* + - 1. Cena dílą

 4.I Cena díla bez DPH, vč. pevných nákladů 3 895 418,- Kč

DPH bude připočtena aktuálně dle objektů s 15% a 21%.

* 1. Tato cena je cenou maximálně a nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla a obsahuje veškeré náklady s prováděním díla spojené.
	2. Změny sjednané ceny vzniklé po uzavření smlouvy musí být vždy odsouhlaseny objednatelem a objednatel je uhradí pouze v rozsahu a termínech dohodnutých ve změně k této smlouvě.
	3. Ve sjednaných cenách je obsaženo vše, co je potřeba k úplnému smluvnímu provedení funkčního díla při dodržení pravidel techniky odpovídajícímu provedení, které je schopno užívání.
	4. Dodavatel prohlašuje, že jím předložený oceněný soupis prací je úplný a v souladu s předanými podklady. V případě chybějících položek prací a dodávek obsažených v předaných podkladech budou tyto provedeny a dodány na náklady dodavatele.

5. Úhrada ceny zą dílo

5.I Objednatelem již odsouhlasené plnění na základě skutečné provedených výkonů vyfakturuje zhotovitel prostřednictvím daňového dokladu ve lhůtě do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění.

* 1. Fakturace bude provedena na základě jediné konečné faktury po dohodě s objednatelem. Výjimečně po dohodě obou stran lze fakturovat ucelené části díla.
	2. Splatnost faktury za provedené dílo se stanoví do 30 dnů od doručení faktury objednateli. Faktura bude zaslána na adresu objednatele po odsouhlasení soupisu provedených prací zástupcem objednatele.
	3. Faktura bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních a u každého z nich bude přiložen soupis provedených prací. Faktura bude vždy obsahovat mj. „Dohody”

s převzetím potvrzeným vlastníkem nemovitosti a protokolem z vyhovujícího měření neprůzvučnosti — nevyhovující měření hradí zhotovitel.

5.5 V případě prodlení objednatele s platbou platí bod 7.I.

6. Převzetí díla

6.I Odpovědným pracovníkem objednatele ve věcech technických je stanoven pan Michal Syřinek, který je zároveň pověřen převzetím dokončeného díla, popř. jeho ucelených částí.

6.2 Dodavatel pověřuje p. Petr Paluch (tel.: 773 785 064) vedením stavebních a montážních prací a zároveň jej pověřuje předáním dokončeného díla objednateli.

6.3 Objednatel převezme do 3 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy dodavatele ukončené dílo, popř. jeho smluvenou ucelenou část.

 6.4 Při předání díla dodavatel předá objednateli potřebné doklady

1. o provedených zkouškách, revize, atesty, případně návody od výrobců v českém jazyce a fotodokumentaci pořízenou před zahájením prací a po jejich dokončení.
2. prohlášení o shodě dodaných výrobků, materiálů a konstrukcí, doklady o splnění Systému řízení jakosti.
3. o předání díla bude proveden zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zjištěné vady a nedodělky vč. termínu jejich odstranění.

6.5 Pokud budou u přejímky díla zjištěny vady a nedodělky, nebude dílo převzato a může být znovu předloženo k přejímce po odstranění veškerých zjištěných nedostatků.

7. Smluvní pokuty

7.I V případě pozdní platby ze strany objednatele byla dohodnuta sankce z prodlení ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

* 1. Nesplní-li dodavatel řádně a včas svůj závazek podle této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta platí i na neodstranění skrytých vad v dohodnutém termínu.
	2. Neodstraní-li dodavatel případné vady předmětu díla z přejímacího řízení v písemně dohodnutém termínu, zaplatí objednateli penalizaci ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
	3. Nedodrží-li dodavatel termín odstranění reklamované havárie v záruční době zaviněné porušením povinnosti dodavatele, zaplatí objednateli penalizaci ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Termín odstranění se dohodne v písemné formě.
	4. V případě odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele je povinen zaplatit dodavatel smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny nepřevzatých prací.
	5. Penalizací dodavatele nezaniká nárok objednatele popř. vlastníků nemovitostí na náhradu vzniklé škody.

8. Záruka a záruční podmínky

* 1. Smluvní strany se dohodly na záruční lhůtě v trvání 36 měsíců běžící ode dne předání díla objednateli. Pokud bude v průběhu záruční lhůty shledáno na základě měření hluku akreditovanou akustickou firmou nesplnění požadovaných akustických parametrů vyměněných oken, je zhotovitel povinen na své náklady tyto vady neprodleně odstranit.
	2. Dodavatel se zavazuje, že případné prohlídky a opravy v záruční době bude provádět výhradně v době dohodnuté s vlastníky dotčených objektů a havarijní opravy kdykoliv do 24 hodin od jejich písemného nahlášení objednatelem nebo vlastníky objektů.
	3. Dodavatel se zavazuje, že v případě zjištěné vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti dodavatele za vady:
		1. náklady na odstranění vad v případě, že tak neučiní sám,
		2. uhradí objednateli veškeré i následné škody z vady vzniklé

O všech úkonech v záruční době činěných na podnět vlastníků dotčených nemovitostí, které by mohly mít vliv na záruční podmínky, bude dodavatel informovat objednatele.

9. Ostatní ujednánÍ

9.I Dodavatel se v průběhu provádění podrobné pasportizace oken seznámí s event. riziky bezpečnosti práce na pracovišti a následně proškolí své pracovníky a upozorní na zjištěná rizika a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

9.2 Za dodržování základních povinností BOZP i PO při provádění prací vlastními pracovníky zodpovídá dodavatel. Dodavatel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na jednotlivých pracovištích.

9.3 Dodavatel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci na stavbě budou používat ochranné pomůcky. Každý jednotlivý případ porušení tohoto nařízení bude pokutován 1 .OOO,- Kč.

9.4 Dodavatel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu příslušných ustanoveních zákoníku práce.

9.5 Dodavatel upozorní při přejímce staveniště objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob, dále k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technického zařízení a objektů.

9.6 Dodavatel si je vědom, že podle zákona č.509/91 Sb. 421 a, odst. I) odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.

9.7 Dodavatel je povinen se seznámit se zavedeným systémem EMS - ISO 14001 :2005 v souvislosti s vykonávanou činností pro objednatele a plnit požadavky v oblasti životního prostředí (zejména nakládání s odpady, šetření s energiemi, atd.). Dále je dodavatel povinen zajistit prokazatelné seznámení svých pracovníků se systémem EMS a to písemnou formou.

9.8 Odvoz odpadů a nepotřebného materiálu je povinen dodavatel zabezpečit na svůj náklad, pokud tak neučiní nejpozději do 3 dnů po předání díla objednateli, zajistí tyto práce objednatel. Skutečné náklady na odvoz odpadu a nepotřebného materiálu budou uhrazeny objednateli formou srážky z faktury dodavatele.

9.9 Dodavatel nese všechna rizika vyplývající z této smlouvy a odpovídá za všechny škody způsobené jeho činností.

9.10 Dodavatel může odstoupit od smlouvy po předchozím písemném upozornění doručeném objednateli min. IO dnů předem. V tomto případě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle čl. 7.5 a právo převést na třetí osobu dokončení díla na náklad dodavatele včetně všech škod s tím spojených.

9.11 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel neplní závazky plynoucí z této smlouvy v termínech, kvalitě a podle ostatních smluvních požadavků. Dodavatel má nárok na uhrazení řádně provedených a převzatých částí dodávky.

9.12 Objednatel a dodavatel se zavazují, že technické a obchodní informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely, než pro plnení smlouvy.

9.13 Pokud nebude dohodnuto jinak, budou další případná ujednání vyvolaná specifikou díla řešena změnou k této smlouvě.

9.14 Jakékoli změny závazků obsažených ve smlouvě musí mít písemnou formu a být schváleny zástupci smluvních stran. Tyto dodatky smlouvy jsou potom platné jako nedílná součást této smlouvy, jsou označeny jako „Změna smlouvy” a číslovány pořadovými čísly. V otázkách neupravených touto smlouvou se účastníci řídí ustanoveními obecně platné právní úpravy.

9.15 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Plzni dne:  | 1 5 -07- 2016 | V Brně dne: 12. 07. 2016 |