(D

# Příkazní smlouva

na výkon činnosti dozorce stavby

(uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89 2012 Sb.)

Císlo smlouvv příkazce:	06EU-002800

Císlo smlouvv příkazníka: PL/24/2016/TDI

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.30653.2160

I, Uvodní ustanovení

## 1. Smluvní stranv

Příkazce: Reditelství silnic a dálnic CR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 zastoupené: Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřenvm řízením Správy Plzeň 'Ol 00 Plzeň, Hřínłalého 37 telefon: 377 333 71 1	fax: 377 422 619 bankovní spojení: Komerční banka Praha I číslo Účtu: 5 1-1422200277/01 OO lč: 65993390	DIČ: CZ65993390

Příkazník: DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem:	Za Mototechnou 1 1 14/4, 1 55 00 Praha 5 kontaktní a doručovací adresa: Chebská 113, 360 06 Karlovv Vary zastoupenv	Vladimírem Fleissł oem funkce	předseda představenstva telefon:	353 590 1 70	fax: 353 590 1 88

Oprávnění jednat ve věcech technických: Ing. Ladislav Zigmund, Pavel Karlovec bankovní spojení: komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

č. ú. 43-379060277/01 oo

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 123 1 6

IČ: 27955834

## DIČ.CZ27955834

2. Název akce: Výkon občasného stavebního dozoru na akci

„I/22 Zavlekov, most ev.č.22-028 — TDI“

Ile Předmět smlouvy

I . Předmětenł smlouvy je výkon občasného stavebního dozoru v tomto rozsahu:

a) v průběhu stavby.

- provádět činnost dozorce stavby dle metodického pokvnu „V Vkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací• schváleného VID — OP K čj. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006 včetně dodatku č. I -2010.

- připravovat podkladv pro odevzdání a převzetí ;ednotlivúch objektů  zajistit včasné projednání eventuelních změn stavbv včetně všech potřebných stanovisek odborníků jednotlivých činností a pracovníků určených k vyjádření dle platné směrnice příkazce

- při fakturaci podepisovat soupis prací včetně kontroly souladu soupłsu prací a skutečnosti na stavbě, včetně dokladů, tj. zkoušky. měření, certifikace výrobků, tabulky zakrývaných prací a hlášení o stavu stavbv

- účastnit se odevzdávání a přebírání prací od podzhotovitelů

- sledovat řádné vedení stavebního příp. montážního deníku

- spolupracovat s příkazcem na závěrečném vvúčtování stavby

- účastnit se podle pokynu příkazce informačních schůzek o průběhu stavbv příkazcem zajišťovaných  dbát na svstematłcké doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, evidovat dokumentace dokončených částí stavby  kontrolovat dodržování podmínek smlouvv o dílo se zhotovitelem stavebních prací

- spolupracovat s projektantem. stavbv i s jeho pracovníky provádějícími autorský dozor  sledovat předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a praci, provádět kontrolu jejich výsledků a vvžadovat dokladv o kvalitě prací a dodávek

- spolupracovat se zhotovitelem stavebních prací na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

- předkládat návrhy dodatků víceprací,včetně zajištění písemných vvjádření autorského dozoru přiložit rovněž své vyjádření.

- připravit zprávu pro před-přejímací pochůzku (změny, vadv, nedodělky)

- připravit zápis přejímkv stavby (nebo objektu) včetně všech dokladů  účastnit se kontrolních prohlídek v souladu s 133 Zákona č. 1 83/2006 Sb. stavební zákon v platném zněni

b) po skončení stavby:

- zajistit odevzdání stavby mezi zhotovitelem stavebních prací a Jejím objednatelem  kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí v dohodnutých termínech

- provést kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem

Rozsah činností může být dále podle potřebv upraven instrukcemi zástupce příkazce odpovědného jednat ve věcech technických.

Předmětem výkonu činnosti není provádění laboratorní činnosti tato činnost bude zaj išt'ována laboratoří určenou správcem stavby.

Výkon dozorce stavby bude prováděn v souladu s podklady předanými příkazcem. Jakékoliv złněny oproti sjednanemu předmětu smlouvv, jeho rozsahu a termínu dokončení. které vyplvnou z dodatečných požadavků příkazce nebo ze změnv Jim předaných podkladů, ze změnv obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnopravních orgánů nebo z důvodu vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně příkazníka, budou předmětem dodatků k této słnlouvě.

V těchto dodatcích smluvní stranydohodnou odpovídající změnu předmětu smlouvv„ doby plnění a ceny za vvkon činnosti.

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly- že činnost dozorce stavbv bude prováděna po dobu realizace stavby

- předpokládaná doba výstavbv 07/2016 - 10/2016 a v průběhu kolaudačního řízení na VÝZVU příkazce

IV, Cena za dílo

Příkazce se zavazuje zaplatit přikazníkovi za kon činnosti dohodnutou cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1 990 Sb.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nákladv spojene s poskvtovánłm činnosti dozorce stavbv D. Cena předmětu smlouvv dle č. II.- odst. l. je stanovena jako nejvvše přípustná a čin!

| Cena bez DPH | 546.800,- Kc |
| --- | --- |
| DPH 21 0/0 | 114.828,- Kč |
| Cena včetně DPH | 661.628,- Kč |

Platební podmínky

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi cenu za výkon činnosti na základě faktur, vvstavených příkazníkem, vždy za činnosti provedené v období příslušného kalendářního měsíce. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění se považuje vždv poslední kalendářní den měsíce.

Smluvní strany se dohodlv na tom. že příkazníkem řádně vvstavená faktura je splatná ve lhůtě splatnosti, která činí 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení příkazci. Závazek příkazce zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částkv z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka.

D. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými předpisy. Neúplnou fakturu je příkazce oprávněn vrátit k doplnění. V takovém případě se ruší původní lhůta splatnosti a nová lhůta začne běžet doručemm řádné opravené nebo nově vvhotovené faktury příkazci.

Smluvní pokutv

Při nedodržení povinností stanovených pro technický dozor stavby při realizaci stavby, vyplývající z této smlouvv, je příkazník povłnen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši I .000,- Kč za každý případ.

'D Při neúčasti příkazníka na staveništi při pracích vyžadujících jeho účast je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1 .000,- Kč/'den.

VII.

Další ujednání

Příkazník oznámí příkazci płsemně jmeno pracovníka (pracovníků), odpovědného za výkon dozorce stavbv.

V případě, že v průběhu poskytování stavebního dozoru nebude určený pracovník schopen výkonu práce, zajistí příkazník na základě své předchozí žádosti a po souhlasu příkazce jeho náhradu.

Příkazník bude při plnění teto smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně zavazné předpisy a technické které se vztahují k výkonu činnosti.

4 Příkazník považuje informace a údaje poskvtovane v souvislosti s plněním teto smlouvy za dúvěrne. Příkazník se zavazuje. že neposkytne jiným fyzickým či právnickém osobám- jłnyłm osobám či institucím informace o výkonu sve činnosti v rozsahu této smlouvy. Příkazník ručí za to, že v průběhu výkonu činnosti nevzn ikne u něho a jeho pracovn íků konflikt zájmu.

Způsob a místo výkonu činnosti

Výkon činnosti bude prováděn na stavbě i nłlłno ni (administ.čmnost apod.) a dokladv o jeho výkonu (zápisv do stavebního deníku, doklady o předání staveniště. o kolaudaci apod.) budou předávány průběžně osobně pověřenému zástupci příkazce.

Příkazník je oprávněn ukončit vvkon činnosti před sjednanou dobou, Dokud bude stavba dokončena

Věci určené k výkonu činnosti a spolupůsobení příkazce

Cinnosti specifikovane v č. II. budou vvkonávanv v souladu s podkladv příkazce. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi jako podklad k zajištění výkonu činnosti zejména následující:  nabídkovou dokumentaci stavbv se všemi dokladv  stavební povolení včetně dokladů, vvjádření a dokumentace  smlouvu se zhotovitelem stavby se všełni doklady

Příkazce se zavazuje, že na vvzvánł příkazníka mu bez zbvtečného odkladu poskvtne další vyjádření, stanoviska, případně podkladv, jejichž potřeba vznikne v průběhu stavbv a příkazník není povłnen se Je opatřit sám.

3. Cinnost příkazce:

vrcholné rozhodování o opatřeních při zjištění nesouladu prováděných prací s PD a stavebním povolen ím  účast na kontrolních dnech stavbv  potvrzováni SOUPISU provedených prací, faktur a jejich propláceni  rozhodování o změnách projektu, které ZVVŠUJí nákladv objektu nebo souboru. případně pozměňuji

parametrv stavby. potvrzováni souvisejících zjišťovacích protokolů víceprací a vvhotovelll souvisejících dodatků k uzavřené smlouvě o dílo  rozhodování o případném prodloužení termłnu výstavbv nad rámec uzavřene smlouvv o dílo včetně vypracování příslušného dodatku  spolupracovat se zhotovitelem k odvráceni nebo omezení škod při ohrožení stavbv živelnými událostmi  rozhodování o návrhu uvolnění záruk  převzetí dokončené stavby nebo její dokončene části a kontrola stanovených dokladů prokazujících kvalitu předávané části díla, převzetí veškeré dokumentace provedené stavbv

## x,

Závěrečná ustanovení

SITIluvní stranv se dohodlv. že případné sporv vzniklé ze závazků iednanÝch touto smlouvou budou řešit vzajem nym jednán ím.

Ve věcech touto smlouvou neupravenvch se smluvm vztah řídí občanským zákoníkełn.

D. Tuto smlouvu lze měnit jen vzajemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.

4. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních„ z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisk•v.

5 Smluvní strany prohlašuji, že toto Je jejich svobodná, prava a važně mžněná vůle uzavřít smlouvu s vyše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojuji opravném zástupci smluvních stran své podpisy. 6 Tato smlouva vstupuje v platnost dnem D0dpłsu oběma stranami.

Datum: 12.7.2016                                                                                  Datum: 7. 7. 2016