**Dílčí smlouva číslo IS/20180420/OZP/Push notifikace ke Smlouvě o podpoře a rozvoji systému**

 **VITAKARTA ONLINE**

Smluvní strany

|  |
| --- |
| **Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví** |
| se sídlem: | Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4 |
| zástupce: | Ing. Radovan Kouřil – generální ředitel |
| IČO: | 47114321 |
| DIČ: | CZ47114321 |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 7232dále jen jako „**Objednatel**“ |
| a |  |
| **STYRAX, a.s.** |
| se sídlem: | Zelený pruh 95/97, Praha 4, PSČ 140 00 |
| zástupce: | Ing. Petr Ulč, předseda představenstva |
| IČO: | 27416712 |
| DIČ: | CZ27416712 |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 10465 |
| je plátcem DPH |  |

dále jen jako „**Zhotovitel**“

v návaznosti na Smlouvu o podpoře a rozvoji systému VITAKARTA ONLINE ze dne 26. 3. 2015, ev. č. Objednatele 2015/OZP/72/0 (dále jen „Smlouva“) a Licenční smlouvu ze dne 26. 3. 2015, ev. č. Objednatele 2015/OZP/75/0 (dále jen „Licenční smlouva“)

uzavírají tuto Dílčí smlouvu IS/20180420/OZP/Push notifikace (dále jen „Dílčí smlouva“):

1. **Předmět plnění Dílčí smlouvy**
	1. Předmětem plnění Dílčí smlouvy je povinnost Zhotovitele zrealizovat řešení, pomocí něhož bude jednak OZP umožněno zasílat svým klientům do prohlížeče a na mobilní aplikaci různé typy zpráv (hromadné/individuální) s různým obsahem (varování, informační, marketingové) a na druhé straně klientům, uživatelům VITAKARTy a mVITAKARTy je umožněno přijímat, aniž by se museli přihlašovat do aplikace (dále jen „Předmět plnění“) a tomu odpovídající povinnost Objednatele za realizaci předmětu plnění zaplatit cenu dle Dílčí smlouvy.
	2. Detailní popis Předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 k  Dílčí smlouvě.
	3. Zhotovitel provede předmět plnění dle zadání nejpozději do 240 kalendářních dnů ode dne uzavření Dílčí smlouvy.
2. **Cena a doba plnění**
	1. Zhotovitel Předmět plnění provede tak, že počet odpracovaných člověkodní nepřevýší hodnotu 41 člověkodní (jeden člověkoden = 8 pracovních hodin). Cena za Předmět plnění bude činit nejvíce

**229.600,- Kč**

(slovy: **dvěstědvacetdevěttisícšestset korun českých**) **bez DPH**.

K této částce bude účtováno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

* 1. Cena je kalkulována dle následujícího úplného rozpočtu a Zhotovitel vyúčtuje cenu dle skutečně odpracovaných dní:

|  | **Funkce** | **Počet MD** | **Cena bez DPH za člověkoden** | **Cena bez DPH celkem** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektový manažer  | 3 | 5 600,- Kč | 16 800,- Kč |
| 2 | Konzultant  | 5 | 5 600,- Kč | 28 000,- Kč |
| 3 | Analytik  | 8 | 5 600,- Kč |  44 800,- Kč |
| 4 | Programátor  | 20 | 5 600,- Kč | 112 000,- Kč |
| 5 | Systémová podpora  | 0 | 5 600,- Kč | 0,- Kč |
| 6 | Tester  | 5 | 5 600,- Kč | 28 000,- Kč |
|  | **CELKEM** | **41** |  | **229 600,- Kč** |

* 1. Smluvní strany se dohodly na následujícím platebním kalendáři, přičemž splatnost i zálohových faktur se řídí ustanoveními Smlouvy o fakturách.

|  |  |
| --- | --- |
| **Splátkový kalendář** | **Cena Kč bez DPH** |
| Předání díla do testovacího provozu (zálohová faktura) | 45 900,- Kč |
| Předání díla do zkušebního provozu - podepsán „Protokol o převzetí díla do zkušebního provozu“ (zálohová faktura) | 137 800,- Kč |
| Akceptace po řádném běhu v zkušebním provozu. Podepsán „Akceptační protokol k převzetí díla do rutinního provozu“ (faktura) | 45 900,- Kč |
| **Celkem** | **229 600,- Kč** |

1. **Oprávněné osoby**
	1. Výhradně pro účely Dílčí smlouvy se strany dohodly na následujících oprávněných osobách:
2. Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele: Ing. Petr Valchář

Za Zhotovitele: Ing. Petr Ulč

1. Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcném plnění:

Za Objednatele: Ing. Daniela Vlková, Ing. Tereza Podaná

Za Zhotovitele: Ing. Karel Houška, Ing. Vladimír Šolc, Ing. David Hybeš

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Podmínky výslovně neupravené touto Dílčí smlouvu se řídí Smlouvou a Licenční smlouvou.
	2. Tato Dílčí smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.
	3. Smluvní strany souhlasí, že Dílčí smlouva neobsahuje informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a tedy může být uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.

Nedílnou součástí Dílčí smlouvy je její:

Příloha č. 1 Popis Předmětu plnění

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V ........................ dne: ..................... |  | V ........................ dne: ..................... |
| .......................................................... |  | .......................................................... |
| Ing. Radovan Kouřilgenerální ředitel**Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví** |  | Ing. Petr Ulčpředseda představenstva**STYRAX, a.s.** |

##### Příloha č. 1

**Popis Předmětu plnění**

Předmětem plnění je návrh a realizace řešení Zhotovitelem, pomocí nichž bude jednak Objednateli umožněno zasílat svým klientům do prohlížeče a na mobilní aplikaci různé typy zpráv (hromadné/individuální) s různým obsahem (varování, informační, marketingové) a klientům, uživatelům VITAKARTy a mVITAKARTy bude umožněno přijímat, aniž by se museli přihlašovat do aplikace.

**Specifikace zadání pro Zhotovitele**

* uživatel si bude moci v systémovém nastavení prohlížeče a mobilního telefonu zvolit, zda push notifikační zprávu chce / nechce dostávat. Toto nastavení bude platné odděleně pro každý webový prohlížeč i pro mobilní aplikaci. Uživatel bude moci zaregistrované zařízení /prohlížeč pro push notifikace odebrat.
* registrace mobilního zařízení a webového prohlížeče u příslušné platformy probíhá automaticky na push notifikačním serveru, kde je aplikaci sděleno příslušné ID, které je následně zaznamenáno v centrální DB.
* Objednatel má již dnes (resp. budou použity účty Zhotovitele ve store) vytvořeny příslušné účty na push notifikačních serverech. Zhotovitel zajistí vydání certifikátu pro komunikaci přes push notifikační server.
* Objednatel bude moci podobným způsobem, jako nyní vkládá e-maily a sms pro oslovení svých klientů, vkládat i push notifikační zprávy do DB, ze které bude Zhotovitel data přebírat a distribuovat jednotlivým klientům na registrované mobilní zařízení - telefon nebo do webového prohlížeče.
* uživateli se na mobilním telefonu zobrazí push notifikační zpráva zaslaná Objedantelem, aniž by byl přihlášen do mVITAKARTy.
* uživateli se na webovém prohlížeči zobrazí push notifikační zpráva zaslaná OZP, aniž by byl přihlášen do aplikace VITAKARTy.

V rámci této smlouvy budou zasílány push notifikacemi tyto zprávy:

- upozornění a doporučení na chronické stavy

- upozornění na lékové interakce

- nová péče

- zprávy z kalendáře

Formát zprávy musí respektovat technologické omezení, které jsou dány ze strany provozovatelů služby push notifikací, zejména v maximální velikosti náhledu zprávy a maximální velikosti payload (obsah push notifikace, ve kterém se po kliknutí na push notifikaci předává informace aplikaci, co a pro koho má zobrazit).

**Technické požadavky**

Implementace a provoz push notifikací nebude vyžadovat navýšení HW ze strany Objednatele, aplikace bude využívat technické zázemí a prostředí již nasazené aplikace VITAKARTA a mVITAKARTA.

Push notifikace budou ve stávající verzi realizovány a nadále podporovány pro následující verze platforem mobilních zařízení:

- iOS 9.0 a vyšší

- Android 6.0 a vyšší

Webový prohlížeč:

- Firefox od verze 44

- Chrome od verze 42

- Safari od verze 7.0.3

- Edge od verze 38