SMLOUVA  O  DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: 06EU-003540                   číslo smlouvy Dodavatele/Zhotovitele: 118003

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem						Na Pankráci 546/56, 140 00  Praha 4

IČO, DIČ:						65993390,  CZ65993390

bankovní spojení:					ČNB, č.ú. 20001-15937031/0710

zastoupeno:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních:		xxxxxxxxxxxxxxx

pověřený řízením správy Plzeň

kontaktní osoba ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

- název:						AZS + BAUER

vedoucí společník sdružení:			AZ SANACE a.s.

se sídlem:						Pražská 53, 400 01  Ústí nad Labem

IČO, DIČ:						25033514,  CZ25033514

bankovní spojení:					ČSOB a.s., ČS a.s.

zastoupen:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech smluvních:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba ve věcech technických:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

společník:						BAUER Spezialtiefbau Ges.n.b.H.

se sídlem:						Warneckestraβe 1-3, A-1110 Wien

IČO, DIČ:						FN 124208i, ATU37968400

Bankovní spojení:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel””)

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/27 Propad u věznice, ISPROFIN/ISPROFOND 500 1 1 1 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 21 420 531,73 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH v Kč | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (a) | (b) DPH z částky (a) |  |
| I/27 Propad u věznice | 21 420 531,73 | 4 498 311,66 | 25 918 843,39 |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/27 Propad u věznice, číslo veřejné zakázky 06EU-003540.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- Smlouva o dílo

- Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)1

- Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky

- Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky

- Technická specifikace

- Výkresy a

- Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)

Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. Š 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou

stran.

Datum:   21-05-2018                                           Datum: 16-05-2018

Příloha č. 1 Plná moc

BAUER Spezialtiefbau Ges.m.b.H.

se sídlem: Warneckestrage 1 — 3, A-1110 Wien IČO: FN 124208i DIČ: ATU37968400 zapsána v obchodním rejstříku Wien (A)

tímto zmocňuje společnost:

AZ SANACE a.s.

se sídlem: Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 250 33 514 DIČ: CZ25033514 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

jako vedoucího společníka společnosti „AZS + BAUER” kdy na základě smlouvy o společnosti se všichni výše jmenovaní společně ucházejí o veřejnou zakázku

„I/27 Propad u věznice” vyhlášenou podle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění a uveřejněnou ve věstníku veřejných zakázek, Evidenční číslo zakázky: PI 81/00135697, 06EU-003540, datum uveřejnění ve WZ: 28. 2. 2018 k tomu, aby:

AZ SANACE a.s., jako vedoucí společník, jednal v ústním i písemném styku za společnost (všechny její společníky). Zejména je oprávněn:

k podpisu a podání společné nabídky na realizaci předmětné veřejné zakázky,  k jednání se zadavatelem ve všech věcech týkajících se společné nabídky,  k zavazování a přejímání instrukcí, závazků a pokynů pro a za kteréhokoliv společníka,  k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky mezi zadavatelem a společníky,  po uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky mezi zadavatelem společníky, k přijímání závazků a pokynů pro a za každého společníka a všechny potenciální dodavatele,  k dalším právním jednáním souvisejícím s předmětnou veřejnou zakázkou, zejména k jednáním s kontrolními orgány,

V rámci této plné moci je AZ SANACE a.s. oprávněn zmocnit další osoby.

Ve Vídni dne 26-03-2018

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).

Název stavby: I/27 Propad u věznice

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Podčlánku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- |
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4 |
| Název a adresa Zhotovitele | l . 1.5 | AZS + BAUER Vedoucí společník: AZ SANACE a.s. Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem Společník: BAUER Spezialtiefbau Ges.m.b.H. WarneckestraBe I — 3, A-1 1 IO Wien |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 7 měsíců |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | Nepoužije se. |
| Sekce | 1.1.26 | Nepoužije se. |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | - Smlouva o dílo - Příloha - Zvláštní podmínky - Obecné podmínky - Technická specifikace - Výkresy - Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele - Výkaz výměr |
| Právo | 1.4 | právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7 |
| Pověřená osoba | 3.1 | Ing. Zdeněk Kuťák |
| Zástupce objednatele | 3.2 | Nepoužije se. |
| Jmenovaní podzhotovitelé | 4.3 | Nepoužije se. |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Projektová dokumentace | 5.1 | Realizační dokumentace pro pažení výkopů, |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Podčlánku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitele |  | viz. Technická zpráva PD. |
| Harmonogram | 7.2 | Do 14 dnů po datu zahájení prací |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Nepoužije se. |
| Odstranění vad | 9.1 | Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců s výjimkou: prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK — VZ - 36 měsíců V případě opravy vad v záruční době poskytne zhotovitel na jejich odstranění záruku v délce 18 měsíců, pokud lhůta z titulu záruční doby není delší. Z důvodu havárií inženýrských sítí nebo výskytu výtluku může být nutné zasáhnout do provedeného díla a neprodleně provést opravu. V tom případě drží zhotovitel záruku v plném rozsahu kromě opraveného místa, jehož obvod se rozšíří 0 1m do stávající konstrukce vozovky. |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby |
|  | 11.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby |
|  | 11.3 | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby |
|  | 11.3 | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby |
| Měna |  | koruna česká |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Podčlánku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
| --- | --- | --- |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30 000 Kč za každý případ porušení |
|  | 12.5 b) | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 58.000,-- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  | 12.5 c) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 11.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|  | 12.5 d) | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze Nepoužije se. |
|  | 12.5 e) | Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) Nepoužije se. |
|  | 12.5 f) | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 2.300,- Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Výše pojistného plnění | 14.2 | 1 % Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Rozsah stavebně montážního pojištění | 14.2 | - pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |

Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem Smlouvy.

Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

Tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči.

(Pozn. pro účastníka: Přílohy Smlouvy o dílo uvedené pod písm. d) — g) je účastník oprávněn předložit na datovém nosiči. Pokud tak učiní, bude u příslušných poznámek pod čarou odstraněno modré podbarvení a poznámky ponechány, v opačném případě budou poznámky pod čarou účastníkem vymazány a příslušné přílohy Smlouvy o dílo budou předloženy v listinné podobě.)