SMLOUVA  O  DÍLO

č. 72/18/0001

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Mladá Boleslav,

B. Němcové 482

zastoupená: Mgr. Ladislavou Ulrychovou, ředitelkou příspěvkové organizace

se sídlem: ul. B. Němcové 482, 293 01 Mladá Boleslav

jako správce nemovitostí ve vlastnictví středočeského kraje

bankovní spojení: 8332181/0100  Komerční banka Mladá Boleslav

kontakt: Slavomír Malina, +420 773 290 482

e-mail:

(dále také „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

ROIN stavebně obchodní společnost, s.r.o.

zastoupená: Petrou Fryčkovou, prokura

tel.:+420 702 145 164

se sídlem: Dukelská 1446, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 185 721 54 DIČ: CZ18572154

bankovní spojení:  169443-181/0100

kontaktní osoba: Ing. Dušan Procházka

e-mail:  roin@seznam.cz

(dále také „zhotovitel“)

uzavřely dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění tuto

s m l o u v u   o   d í l o:

I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených, dodat objednateli SZŠ a VOŠZ, Mladá Boleslav B. Němcové 482 výkony, jejichž rozsah a obsah je smluvními stranami dohodnut a popsán v této smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“), a objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu.

II.

Předmět díla

- Předmětem díla je:

„Oprava a sanace mokrého zdiva a podlahy malé tělocvičny“ SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav, B. Němcové 482.

- Zhotovitel bude postupovat dle předpisů platných v ČR, zejména dle Z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb), a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby.

Jakékoli změny oproti sjednanému rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou předmětem dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

III.

Součinnost objednatele

- Objednatel odpovídá za úplnost a kvalitu podkladů předaných zhotoviteli a zavazuje se k poskytnutí následující součinnosti:

  - průběžně konzultovat se zhotovitelem rozpracované dílo,

  - vyjádřit se bez zbytečného odkladu ke každé problematice, která se podstatně dotýká obsahu této smlouvy,

  - zúčastnit se na prokazatelnou výzvu zhotovitele všech jednání, kde je jeho účast nezbytná, oznámenou minimálně dva pracovní dny před jednáním.

- Objednatel prohlašuje, že veškeré podklady, informace, plány, projekty atd. (dále jen „podklady“), které zhotoviteli předal nebo předá k provedení díla podle této smlouvy nejsou zatíženy nevypořádanými právy třetích osob. Objednatel zejména prohlašuje, že je v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) oprávněn užít podklady způsobem, který stanoví tato smlouva, tj. předat je zhotoviteli k provedení díla dle této smlouvy.

IV.

Doba provedení díla

Oprava a sanace mokrého zdiva a podlahy malé tělocvičny bude provedena v termínu od 18. 6. 2018 do 30. 6. 2018. K předání prostor objednatelem dojde dne 18. 6. 2018 v 7.00 hodin p. Malinou a p. Hrabánkovou.

K předání provedeného díla zhotovitelem dojde 30. 6. 2018 v 8,00 hodin p. Hrabánkové.

V.

Cena za dílo, platební podmínky

- cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zák. č. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů, Kč 308 810,21 cena bez DPH + 21% DPH Kč 64 850,14 cena celkem Kč 373 660,35 slovy: třistasedmdesáttřitisícšestsetšedesát korun,35 haléřů.

Tato cena je konečná a nepřekročitelná, pokud nenastane bod. 2 tohoto článku.

- V případě změny podkladů nebo vznesení nových požadavků ze strany objednatele nebo v případě změny platných právních předpisů a technických norem v průběhu provádění díla zhotovitelem, budou dohodnuty nové termíny plnění, jakož i výše ceny za dílo.

- Fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel ve třech vyhotoveních dle skutečně provedených prací s jejich přiloženým soupisem k plnění předmětu díla po ukončení díla. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den ukončení díla.

- Fakturu je objednatel povinen proplatit na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, přičemž zhotovitel uvede lhůtu splatnosti ne kratší než 14. kalendářních dnů od odeslání faktury. Faktura se považuje za proplacenou dnem připsání placené částky na účet zhotovitele uvedený na faktuře (§ 339 odst. 2 obchodního zákoníku). Objednatel na základě doručené faktury uhradí cenu bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.

- K ceně dle odst. 1 tohoto článku bude účtována daň z přidané hodnoty v sazbě dle zákona platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně k provedení opravy s vyznačením důvodů vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne odeslání nově vyhotovené faktury.

VI.

Odpovědnost za vady, záruka, reklamace, smluvní pokuta

- Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovená oprava dle této smlouvy bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.

- Zhotovitel odpovídá za vady, které má oprava v čase jejího odevzdání objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání stavby odpovídá jen tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

- Zhotovitel prohlašuje, že zhotovení opravy dle této smlouvy bude zajišťovat prostřednictvím oprávněných osob pro obory odpovídající předmětu této smlouvy.

- Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené případnou vadou realizované zakázky v plném rozsahu. Zhotovitel prohlašuje, že bude dodržovat platné zákony, nařízení vlády a předpisy organizace o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy související s požární ochranou, tak jak to požaduje Zákon o požární ochraně 133/1985 Sb. (ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených předpisem 186/2006 Sb.) zejména § 5 a 6, a dále veškeré pokyny i nad rámec obecně platných předpisů, která budou objednatelem sdělena odpovídající dohodnutou formou.

- Pro případ vady opravy sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady dodávky odstranit neprodleně po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou.

- Smluvní pokuta: při nedodržení doby plnění dle čl. IV. této smlouvy: objednatel má právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% rozpočtové ceny za každý den prodlení sjednaného závazku. Smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem (např. prodlení z titulu nevyjasněných majetkoprávních vztahů, opožděného vydání stanovisek veřejnoprávních orgánů, odvolání účastníka řízení, odpovědnosti vzniklé na straně objednavatele vč. skluzu peněžitých úhrad apod.). Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku takového zhotovitelem nezaviněného prodlení se úměrně délce tohoto prodlení posouvá termín plnění díla zhotovitelem.

VII.

Další ujednání

- Objednatel i zhotovitel se zavazují, že zabrání takovému použití informací vyplývajících z této smlouvy, které by mohlo poškodit dobré jméno druhé smluvní strany a že nebudou informace o obsahu této smlouvy poskytovat třetím osobám, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není stanoveno zákonem, nebo není nezbytné pro splnění závazků objednatele nebo pokud k poskytnutí informací nedá druhá strana výslovný souhlas.

Obě strany se zavazují dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, která vychází v platnost 25.5.2018 (GDPR).

VIII.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit, pokud protistrana závažně nebo opakovaně poruší jakoukoli svou povinnost vyplývající ze zákona nebo této smlouvy a nezjedná nápravu ve lhůtě, kterou vzájemně dohodly nebo době určené dle této smlouvy.

- Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

- Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými, postupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejich obsahu.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku – 1x objednatel, 1x zhotovitel a 1x Středočeský kraj.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a ručitelem závazku objednatele.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že jejímu textu porozuměly a že ji zavírají jako projev své svobodné a vážně míněné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 17. 5. 2018		V Mladé Boleslavi dne 18.5.2018

Za objednatele:				Za zhotovitele:

………………………………..		…………………………………

Mgr. Ladislava Ulrychová			  Petra Fryčková