**SMLOUVA O DÍLO**

**č. NPÚ–450/35295/2018**

**Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

**kterou zastupuje**

**Územní památková správa v Kroměříži**

**se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž**

**jednající Ing. Rostislavem J o š k e m, vedoucím správy SH Buchlov – kastelánem**

**se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

a

**EKODRILL, s.r.o.**

**se sídlem: Zlín, Sokolská č.p. 418, PSČ 760 01**

**IČ: 60739207, DIČ: CZ60739207**

**Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně pod čj. spis. vl. C, odd. 18177**

**Jednající: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

**Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx**

**Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx**

(dále jen „**zhotovitel**“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**smlouvu o dílo:**

# Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: **Odstranění závad na vodojemu SH Buchlov – dle specifikace v příloze č. 1** (dále jen „dílo“).
2. Tuto smlouvu uzavírá objednatel se zhotovitelem na základě přímého zadání zhotovitele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Odstranění závad na vodojemu SH Buchlov – dle specifikace v příloze č. 1.“, **č. zakázky v Národním elektronickém nástroji: N006/18/V00006143.** Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy.
4. **Dodací podmínky a termíny předání díla**
5. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli nejpozději do 30. května 2018 v adrese objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.
6. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Objednatel dílo nepřevezme, nebude-li dodáno v požadovaném množství, jakosti či druhu provedení.
7. **Cena a platební podmínky**
8. **Celková cena díla je 66 628 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 13 992, celková cena díla   
   je 80 620 Kč.** Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje provedení a dodání díla, jakož i veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením   
   a předáním díla. Změna ceny je možná pouze na základě souhlasu obou smluvních stran.
9. Po řádném předání díla objednateli vystaví zhotovitel na úhradu díla bez zbytečného odkladu běžný daňový doklad (fakturu) se splatností 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
10. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla, a to za každý byť i jen započatý den prodlení se splatností 21 dnů od doručení písemného vyúčtování zhotoviteli s tím, že nárok na náhradu škody tím není dotčen.
11. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
12. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem dle zákona o dani z přidané hodnoty.
13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
14. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 7 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
15. Zhotovitel odpovídá, že si dílo zachová užitné vlastnosti i po jeho převzetí a poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne předání díla.
16. **Společná a závěrečná ustanovení**
17. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
18. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně.
19. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
20. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel.
21. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, nabude účinnosti dnem uveřejnění.
22. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
23. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů.
24. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
25. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této

|  |  |
| --- | --- |
| V Buchlovicích, dne 7. 5. 2018  …………………………………………..  (podpis objednatele)  /razítko/ | Ve Zlíně, dne 7. 5. 2018  …………………………………………..  (podpis zhotovitele)  /razítko/ |

*Příloha č. 1*

Specifikace závad a stanovení ceny za jednotlivé položky

SOUPIS MATERIÁLU A PRACÍ - servisní práce

Popis práce:   
Demontáž starého čerpadla a montáž nového, výměna ventilu a zpětné klapky

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **popis materiálu/práce** | ks | jedn.cena  bez DPH | celkem  bez DPH | DPH % | celkem  s DPH |
| Calpeda MXV 32-410 G, 400V 2,2kW | 1 | 38 430 Kč | 38 430 Kč | 21% | 46 500 Kč |
| zpětná klapka 6/4" | 1 | 426 Kč | 426 Kč | 21% | 515 Kč |
| ventil kulový 6/4" | 1 | 344 Kč | 344 Kč | 21% | 416 Kč |
| mosaz vsuvka 5/4" | 1 | 114 Kč | 114 Kč | 21% | 138 Kč |
| mosaz redukovaná vsuvka 6/4"/5/4" | 2 | 180 Kč | 360 Kč | 21% | 436 Kč |
| instalatérské práce | 5 | 300 Kč | 1 500 Kč | 21% | 1 815 Kč |
| přeprava osobní auto 1x | 85 | 14 Kč | 1 190 Kč | 21% | 1 440 Kč |
| **celkem** | **42 364 Kč** | | | **51 260 Kč** | |
| Celkem bez 15% DPH Celkem bez 21% DPH | 0 Kč  **42 364 Kč** | | |  | |

Popis práce:

Hlášena závada vodojemu, vypuštěný vodojem, provizorní oprava, zjištění závady

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **popis materiálu/práce** | ks | jedn.cena  bez DPH | celkem  bez DPH | DPH % | celkem  s DPH |
| instalatérské práce | 3 | 300 Kč | 900 Kč | 21% | 1 089 Kč |
| přeprava osobní auto 1x | 85 | 14 Kč | 1 190 Kč | 21% | 1 440 Kč |
| **celkem** | **2 090 Kč** | | | **2 529 Kč** | |
| Celkem bez 15% DPH Celkem bez 21% DPH | 0 Kč  **2 090 Kč** | | |  | |

Popis práce:

**Demontáž vadného čerpadla, výměna ventilů**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **popis materiálu/práce:** | ks | jedn.cena  bez DPH | celkem  bez DPH | DPH % | celkem  s DPH |
| ventil kulový 6/4" | 1 | 344 Kč | 344 Kč | 21% | 416 Kč |
| instalatérské práce | 5 | 300 Kč | 1 500 Kč | 21% | 1 815 Kč |
| přeprava osobní auto 1x | 85 | 14 Kč | 1 190 Kč | 21% | 1 440 Kč |
| **celkem** | **3 034 Kč** | | | **3 671 Kč** | |
| Celkem bez 15% DPH  Celkem bez 21% DPH | 0 Kč  **3 034 Kč** | | |  | |

Popis práce:

**Seřízení čerpadel přes frekvenční měnič, výměna motoru za motory SIEMENS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **popis materiálu/práce:** | ks | jedn.cena  bez DPH | celkem  bez DPH | DPH % | celkem  s DPH |
| instalatérské práce | 8 | 300 Kč | 2 400 Kč | 21% | 2 904 Kč |
| přeprava osobní auto 2x | 170 | 14 Kč | 2 380 Kč | 21% | 2 880 Kč |
| **celkem** | **4 780 Kč** | | | **5 784 Kč** | |
| Celkem bez 15% DPH  Celkem bez 21% DPH | 0 Kč  **4 780 Kč** | | |  | |

Popis práce:

**Oprava armatury**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **popis materiálu/práce:** | ks | jedn.cena  bez DPH | celkem  bez  DPH | DPH % | celkem  s DPH |
| zátka mosaz 1/2" | 1 | 17 Kč | 17 Kč | 21% | 21 Kč |
| instalatérské práce | 2 | 300 Kč | 600 Kč | 21% | 726 Kč |
| přeprava osobní auto 1x | 85 | 14 Kč | 1 190 Kč | 21% | 1 440 Kč |
| **celkem** | **1 807 Kč** | | | **2 186 Kč** | |
| Celkem bez 15% DPH  Celkem bez 21% DPH | 0 Kč  **1 807 Kč** | | |  | |

Popis práce:

**Montáž repasovaného čerpadla, výměna ventilu chlorátoru**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **popis materiálu/práce:** | ks | jedn.cena  bez DPH | celkem  bez DPH | DPH % | celkem  s DPH |
| Repase čerpadla Calpeda MXV 32-410 G, ucpávky | 1 | 9 750 Kč | 9 750 Kč | 21% | 11 798 Kč |
| ventil kulový 3/4" vni | 1 | 113 Kč | 113 Kč | 21% | 137 Kč |
| instalatérské práce | 5 | 300 Kč | 1 500 Kč | 21% | 1 815 Kč |
| přeprava osobní auto 1x | 85 | 14 Kč | 1 190 Kč | 21% | 1 440 Kč |
| **celkem** | **12 553 Kč** | | | **15 189 Kč** | |
| Celkem bez 15% DPH  Celkem bez 21% DPH | 0 Kč  **12 553 Kč** | | |  | |

**Celková cena celkem činí 66 628 Kč bez DPH.**