Smlouva o dílo 20180514/PÚ/39/2018

Objednavatel:	Centrum sociálních služeb Prostějov,
        příspěvková organizace
Sídlo:	Lidická 86, 796 01 Prostějov
IČ:	47921293
Zastoupená:	Mgr. Helenou Vránovou
Kontaktní osoba: p. Horák, tel.: +420 778 714 907
(dále jen „objednavatel")

Zhotovitel:	VTK.CZ s.r.o.
Sídlo:	Kostelecká 296/4040, 796 01 Prostějov
IČ:	26944821
DIČ:	CZ 26944821
Zastoupení
ve věcech technických:	Petr Zlámalík, tel.: +420 582 330 270
Zastoupení
ve věcech obchodních:	Bc. Lenka Popelková
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést dílo pro objednatele, a objednavatel se zavazuje k jeho převzetí s následným zaplacením sjednané ceny díla. Obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.

Dílo: oprava topného plynového kotle VIADRUS G300 v budově 3C, objednávka PÚ/39/2018.

Součástí díla jsou práce a dodávky předvídatelné v době uzavření smlouvy a likvidace odpadu vzniklého při realizaci (případně jinak - dle dohody s objednavatelem).
Součástí díla jsou i veškeré zkoušky a doklady nezbytné k předání a převzetí díla a jeho bezpečnému užívání (záruční list, revizní zprávy, apod.).

Místo plnění:	Lidická 86, 796 01 Prostějov
Termín zahájení:	23. týden 2018
Předpokládaný termín dokončení: do konce 24. týden 2018
Předání nejpozději:	do 10 dnů od ukončení opravy (včetně předání protokolů, záruční listů, revizních zpráv apod.).

Předpokládaná cena díla:	celkem 400.000,- Kč včetně 21% DPH.

Platební podmínky:

Záloha/kauce:	160.000,- Kč - splatná nejpozději do 25.5.2018

Zbývající část ceny:	dle skutečně spotřebovaného materiálu a práce po předání díla a jeho fakturaci s vyúčtováním cca 170.000,- Kč.

Splatnost konečné faktury bude provedena v okamžiku dokončení a předání díla převodem na účet.

Bude-li objednavatel v prodlení s úhradou shora uvedené zálohy/kauce, potom se závazek zhotovitele k termínu dokončení díla prodlužuje o stejný počet dnů (jako prodlení objednatele s úhradou). Současně zhotoviteli vzniká právo dočasného přerušení plnění této smlouvy, a to až do doby úhrady shora uvedené zálohy.

Odstoupení od smlouvy:
Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených v ust. § 2002 z.č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

Přechod nebezpečí škody:
Nebezpečí škody na díle nese objednavatel od okamžiku jeho převzetí.

Jiné podmínky plnění:

1. Při plnění musí zhotovitel důsledně respektovat obecně závazné předpisy a platné normy (ČSN a pod.). Po celou dobu plnění zhotovitel zodpovídá za pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, dodržování bezpečnosti a ochrany při práci pracovníků svých i subdodavatelů. Stejně tak zodpovídá i za dodržování požární ochrany a střežení celého staveniště ev. ostatních předaných prostor.
2. Objednavatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup k dílu po jeho předání a převzetí za účelem odstranění vad z přejímacího řízení a vad v záruční lhůtě.
3. Rozsah a kvalita díla je určena dle platných ČSN a příslušnými právními předpisy.
4. Veškeré případné více práce budou řešeny zápisem a předem odsouhlaseny oběma stranami.
5. Následné vyúčtování bude provedeno samostatným daňovým dokladem.

Ostatní ujednání se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Záruka:

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na dílo v délce trvání:

montáže	12 měsíců;

materiál a technologie 24 měsíců (popřípadě v délce trvání udané výrobcem).

Datum a místo:	17.5.2018, v Prostějově

Jméno, podpis a razítko objednavatele:
        -----------------------------------------
za Centrum sociálních služeb Prostějov

Jméno, podpis a razítko zhotovitele: Bc. Lenka Popelková
        -----------------------------------------