DODATEK č. 1

KE SmlouvĚ o dílo

č. 1457/2018

I.

### Smluvní strany

- Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Ostrava, příspěvková organizace

Se sídlem: 	Kratochvílova 1490/7, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00

Zastoupena:	Ing. Jaroslavem Králem, ředitelem školy

IČ:	00602132

Zapsaná v rejstříku škol: IZO 600017586

Bankovní spojení: 	Komerční banka Ostrava

Číslo účtu: 	9733761/0100

Škola není plátcem DPH

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jaroslav Král

(dále jen „objednatel“)

- VDS, spol. s r.o

Se sídlem: 	 Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava-Vítkovice

Zastoupena: 	Markem Dawidem, jednatelem společnosti

IČ: 	45194980
DIČ: 	CZ45194980
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 	1666770399/0800

Zapsaná v ….	KoS v Ostravě, Oddíl C, vložka 2975

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodli na této změně smlouvy v bodě IV. Cena za dílo bodě 1 takto:

Navýšení z důvodů víceprací o částku:

Cena navýšení z důvodu víceprací bez DPH, DPH a včetně DPH je stanovena takto:

| CENA | V KČ |
| --- | --- |
| bez DPH | 37 575,87 |
| DPH | 7 890,93 |
| CENA s DPH | 45 466,81 |

Položkový rozpočet ceny za dílo je přílohou tohoto dodatku.

Celková cena zakázky bez DPH, DPH a včetně DPH je stanovena takto:

| CENA | V KČ |
| --- | --- |
| bez DPH | 139 187,60 |
| DPH | 29 229,39 |
| CENA s DPH | 168 417,00 |

Zdůvodnění víceprací:

Po odstranění stávajícího PVC v učebně A807 bylo zjištěno, že v jedné polovině je podlaha vyrovnána pomocí degradované hobry a nesoudržné vrstvy cementového potěru. Muselo dojít k odstranění stávajících vrstev materiálu, čímž došlo k výškovému rozdílu podlahy v učebně přibližně o 6 cm. V učebně A808 po odstranění PVC bylo zjištěno, že v celé ploše jsou stávající parkety. Z tohoto důvodu budou v obou učebnách k vyrovnání použity OSB desky.(viz. příloha – Krycí list zadání)

Ostatní body smlouvy nejsou z důvodu víceprací dotčeny.

| V Ostravě dne: |  | V Ostravě dne: |
| --- | --- | --- |

Ing. Jaroslav Král					Marek Dawid

ředitel školy						jednatel