DODATEK Č. 2  KUPNÍ SMLOUVY

ze dne 1. 11. 2017 číslo 9117000134

č. 9118000069

Smluvní strany

České vysoké učení technické v Praze, veřejná vysoká škola

Organizační součást:  Správa účelových zařízení

Se sídlem:		Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6

IČ:			68407700

DIČ:			CZ68407700

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. pobočka Praha 6

Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupená:		Ing. Jiřím Boháčkem, ředitelem SÚZ ČVUT v Praze

(dále jen ,,kupující“) na jedné straně

a

Zhotovitel: 		P.V. Service, spol. s r.o. / IN-GASTRO, s.r.o.

Se sídlem: 		Libušská 118/246, Praha 4, Libuš, PSČ 142 00

IČ:			25736361

DIČ:			CZ25736361

Bankovní spojení:	UniCredit Bank,

Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Smluvní strany:	P.V.Service spol. s r.o., IČO: 25736361 – Správce společnosti

IN-GASTRO, s.r.o., IČO: 26098938 - společník

Správce společnosti je společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 65582, společník je společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13878

(dále jen ,,prodávající“) na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento dodatek ke smlouvě:

I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 1. 11. 2017 Kupní smlouvu ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 22.12.2017 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka a montáž zařízení pro přípravu potravin pro stravovací zařízení v některých objektech ve správě kupujícího.

- Vzhledem k prodlení se stavební připraveností jednoho z objektů ve správě kupujícího, konkrétně objektu čp. 1580 na adrese Jugoslávských partyzánů 1580/5, Praha 6, tzv. Technická menza (dále jen „Technická menza“), které vzniklo z důvodů, které jsou mimo možnosti kupujícího, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění Smlouvy takto:

II.

Změny smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dodání části předmětu smlouvy, týkající se dodání zařízení do Technické menzy v souladu s článkem 2 odstavec 2) Smlouvy, který se prodlužuje nejpozději do 31.5.2018.

- Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení článku 4 odst. 6 dohodly na změně v kvalitě a druhu dodávky. Prodávající předložil kupujícímu novou cenovou nabídku, která je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 Smlouvy. Celková kupní cena, sjednaná v ustanovení článku 4 Smlouvy se navyšuje o níže uvedenou částku:

- Cena bez DPH		598.490,- Kč

(slovy: pětsetdevadesátosmtisícčtyřistadevadesát korun českých)

- 21 % DPH		125.682,90 Kč

(slovy: jednostodvacetpěttisícšestsetosmdesátdva korun českých a 90 haléřů)

- Cena včetně DPH	724.172,90 Kč

(slovy: sedmsetdvacetčtyřitisícjednostosedmdesátdva korun českých a 90 haléřů)

- Ostatní ustanovení článku 4 Smlouvy o kupní ceně a platebních podmínkách zůstávají v platnosti a nemění se.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění ve veřejném registru smluv. Je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, rozumí jejímu obsahu a na důkaz souhlasu ji podepisují.

- Smluvní strany konstatují, že změna Smlouvy tímto dodatkem nepředstavuje podstatnou změnu závazku a její podmínky a obsah byly předem vymezeny.

Příloha: Cenová nabídka

V Praze dne 27.4.2018			V Praze dne 26.4.2018

_______________________________        _______________________________________

České vysoké učení technické v Praze 	P.V. Service spol. s r.o./IN-GASTRO s.r.o.

Správa účelových zařízení 			Tomáš Andrle

Ing. Jiří Boháček		 		jednatel

ředitel

________________________________________________

P.V. Service spol. s r.o./IN-GASTRO s.r.o.

Zuzana Javůrková

jednatel