Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smlouva o dílo

Rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění rybníka Srnčí II.

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: SOD/00638/2017/OSM

| OBJEDNATEL: | Město Říčany |
| --- | --- |
| sídlem: | Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany |
| zastoupený: | Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města |
| bankovní spojení | KB, a.s., pobočka Říčany |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 00240702 |
| DIČ: | CZ00240702 |
| Identifikátor datové schránky: | skjbfwd |
| tel.: |  |
| Email: |  |
| dále „Objednatel“ |  |
| ZHOTOVITEL: | AQUASYS spol. s.r.o. |
| místo podnikání: | Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou |
| Korespondenční adresa | Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou |
| zastoupený: | Jiřím Peřinou, jednatelem |
| bankovní spojení | ČSOB, a.s. |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 25344447 |
| DIČ: | CZ25344447 |
| Identifikátor datové schránky | Ms4my27 |
| email | aquasys@aquasys.cz |
| dále „Zhotovitel“ |  |

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je stanovení víceprací a méněprací na akci „ Rekonstrukce hráze, objektů a odbahnění rybníka Srnčí II.“ spolu s určením jejich ceny a prodloužení termínu plnění.

II.

Předmět plnění

- Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích a méněpracích, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 a  v prodloužení termínu dokončení díla a to s ohledem na vícepráce, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 tohoto dodatku.

Článek 2.2. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje novým článkem 2.2. v tomto znění:

Dokončení stavebních prací a předání díla zhotoviteli v termínu do 15.5.2018.

III.

Cena díla

- Cena díla, uvedeného v čl. II. tohoto dodatku, se sjednává takto:

Cena víceprací: 103. 764, 21  Kč bez DPH, tj. 125. 554, 69 Kč včetně 21% DPH.

Cena méněprací:  1. 037. 592,- Kč bez DPH, tj. 1.255. 486,32 ,- Kč včetně 21% DPH.

Původní cena díla, která dle této smlouvy činila 4.700.000 Kč bez DPH, tj. 5.687.000 včetně 21% DPH, se tedy snižuje  o 933. 827, 79 Kč bez DPH, tj. 1.129.931,63 Kč včetně 21% DPH.

Cena díla upravená tímto dodatkem č. 1 tudíž činí 3.766.172,21 Kč bez DPH, tj. 4.557.068,37 Kč včetně 21% DPH.

III.

Ostatní ujednání

1.	Ostatní ujednání Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

2.	   Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.   	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele.   Účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.

4.   	Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

5.	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 10.5.2018 svým usnesení č. 18-23-009.

6.	Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva (dodatek) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě (v dodatku) netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy (dodatku) v registru smluv zajistí město Říčany.

V Říčanech dne						V Žďáru nad Sázavou dne

…………………………………… 				………………………………………………………….

Mgr. Vladimír Kořen 				 	Jiří Peřina

starosta města 						 jednatel