Dotační titul: A1

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. PPK-16a/85/16 ze dne 11. 7. 2016 (díle jen "Smlouva o dílo")

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Mgr. Jan Klečka Ph.D.
ředitel RP SCHKO Poodří

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon: 596 133 673

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Mgr. Lukáš Drastich

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel

Marcel Kuzník

Sídlo: 17. listopadu 942/37, 747 06 Opava
Zastoupený: Marcel Kuzník
Bankovní spojení: xxx, Číslo účtu: xxx
IČO: 02859955

(dále jen „zhotovitel”)

II.

2.1 Čl.  2.2 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

Dílem se rozumí: Ožnutí buřeně ve výsadbách a síjích dřevin realizovaných ze SFŽP v roce 2013 - 2014 na těchto pracovních plochách:

Plocha A - pozemek p. č. 2422/2, jedno sečení jednotlivých plošek křovinořezem v termínu do 30. 7., výměra ošetřené plochy 4,32 ha.

Plochy B-1 a B-2, pozemek p. č. 2383/1, dvě ruční celoplošná ožnutí bubnovou sekačkou. První ožnutí proběhne do 30. 7., druhé v termínu 15. 8. – 30. 9., výměra ošetřené plochy 6,18 ha,

Plocha B-3, pozemek p. č. 2383/1, jedno sečení jednotlivých plošek křovinořezem v termínu do 30. 7., výměra ošetřené plochy 0,62 ha,

Plocha B-4, pozemek p. č. 2383/1, dvě ruční celoplošná ožnutí bubnovou sekačkou. První ožnutí proběhne do 30. 7., druhé v termínu 15. 8. – 30. 9., výměra ošetřené plochy 1,4 ha,

Plocha C, pozemek p. č. 2381/12, jedno sečení jednotlivých plošek křovinořezem v termínu do 30. 7., výměra ošetřené plochy 2,36 ha.

S pozemky je příslušná hospodařit AOPK ČR.

Dodatek ke smlouvě PPK-16a/85/16 je uzavírán z důvodu zvýšeného nárustu plevelů během vegetační sezóny.

Čl.  3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
Cena bez DPH: 136560,-Kč
DPH 21%: Zhotovitel není plátce DPH.
Výsledná cena: 136560,-Kč, (slovy stotřicetšesttisícpětsetšedesátkorun českých).

III.

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

3.3 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

| V Ostravě |  | dne 20. 9. 2016 |  | V Opavě |  | dne 20. 9. 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel |  | Zhotovitel |
| Mgr. Jan Klečka Ph.D. ředitel RP SCHKO Poodří |  | Marcel Kuzník |

# Text boxes

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz