Smlouva o dílo č. 01/2018 – rekonstrukce a modernizace tělocvičny

uzavřená podle § 2586 a násl. obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Článek I.

Smluvní strany

Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace

Zastoupený: Mgr. Milanem Škrabalem - ředitelem

IČO: 47811919

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu:  xxxxxxxxxx

na straně jedné jako  „o b j e d n a t e l“

a

Interiéry EM

Bílovecká 81, Opava 6

Zastoupený:  Evou Mertovou

IČ :    02814242

DIČ : CZ8456275432

bankovní spojení : xxxxxxxxxxxx

číslo účtu : xxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxx

na straně druhé jako  „z h o t o v i t e l“

uzavírají smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla na své vlastní nebezpečí za cenu a v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

Předmět smlouvy:

Rekonstrukce a modernizace tělocvičny. Touto akcí dojde ke změně v užívání daného prostoru na víceúčelovou kulturně-společenskou místnost.

III.

Čas plnění:

Zahájení prací:           20. 6. 2018

Ukončení prací:         15. 7. 2018

IV.

Cena díla:

1/ Na základě předané nabídky je cena sjednána jako smluvní ve výši: 139.042,-- vč. DPH 15%.

2/ Veškeré vícepráce a méněpráce nad rámec této smlouvy budou dohodnuty mezi účastníky pouze

písemně a budou v ceně díla zohledněny.

3/ Smluvní strany se dohodly, že budou účtovány skutečně provedené práce.

V.

Platební a fakturační podmínky:

1/ Po ukončení veškerých prací, které jsou obsahem této smlouvy a předání díla bude

zhotovitelem vyhotovena konečná platba /faktura/, splatná do 14ti dnů po písemném

předání a převzetí díla.

2/ Při nedodržení termínu dokončení díla dle čl.3 této smlouvy z důvodů zapříčiněných

zhotovitelem, vzniká objednateli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý

den prodlení.

3/ Při nedodržení termínu splatnosti faktur, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu

ve výši 0,05% za každý den prodlení.

4/ Po vzájemné dohodě může být od smluvních pokut upuštěno.

VI.

Další ujednání:

1/ Kvalita zhotovení díla dle obecně platných podmínek pro prováděné práce.

2/ Objednatel předá zhotoviteli vyklizené staveniště s přípojkou el. energie /zásuvka 380V/,

přípojkou vody a s vyznačením veškerých podzemních sítí nacházejících se v prostoru

budoucích prací do 20. 6. 2018.

3/ Díla-práce, která v dalším pracovním postupu budou zakryta, nebo se stanou nepřístupnými,

převezme objednatel nejpozději od 3 dnů od vyzvání zhotovitelem.

4/ Objednatel je povinen převzít dílo nejpozději do 10 dnů od vyzvání zhotovitele.

O předání a převzetí se sepíše zápis. V případě zjištěných vad a nedodělků se uvede v zápise

termín jejich odstranění.

5/ Odpovědnost za vady:

Pokud objednateli budou dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad.

Zhotovitel je povinen odstranit vady pokud objednatel oznámil vady v záruční době.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po oznámení vady sdělit objednateli, zda vady

uznává, jakou lhůtu navrhuje pro odstranění vad, nebo z jakých důvodů odmítá vady uznat.

6/ Záruční doby na reklamované části díla se prodlužují o dobu počínaje datem uplatnění

reklamace a končí dnem odstranění vady.

7/ Záruční doba je stanovena na 24 měsíců.

Záruční doba počíná dnem následujícím po podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

Záruka se netýká škod /závad/ způsobených jinou osobou nebo živelnou pohromou.

- 3 -

8/  Na předaném staveništi odpovídá za dodržování předpisů OBP a PO zhotovitel, a to při

činnosti vyplývající z této smlouvy.

9/ Ta smluvní strana, u které porušením povinností vznikne důvod pro zrušení závazku před

uplynutím lhůty plnění, je povinna uhradit druhé smluvní straně nutné náklady, které jí v

souvislosti s přípravou na plnění a plněním závazku vznikly včetně škod.

10/ Nástup řemesel, které nezajišťuje zhotovitel stavby, bude konzultován mezi zhotovitelem

a objednatelem, tak aby byl zajištěn hladký průběh výstavby a dodržen termín stavby.

VII.

Závěrečná ustanovení:

1/ Účastníci se dohodli, že jejich vztahy se budou řídit ustanovením Občanského zákoníku.

2/ Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky učiněnými v písemné formě,

podepsanými statutárními zástupci účastníků.

3/ Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

4/ Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.

V Opavě 22. 5. 2018