dodatek Č. 2 ke SmlouvĚ o dílo

- Uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy objednatele: A-002704-00

Číslo smlouvy zhotovitele: ………………….…

- Smluvní strany

Objednatel:	Město Sušice

# se sídlem:	Náměstí Svobody 138, 342 01  Sušice

# Zastoupený:	Bc. Petr Mottl, starosta města

# IČ:	00256129

# DIČ:	CZ 00256129

Bankovní spojení:        	Česká spořitelna a.s.

Č. účtu:	 5070462/0800

Zhotovitel:	MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., odštěpný závod Plzeň

se sídlem:	V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň - Litice

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze ze dne 2.2.2005, v odd. C, vložce 196901

Zastoupený:	Michal Fictum – jednatel společnosti a vedoucí o. z. Plzeň

IČ: 26385759	DIČ: CZ 26385759

Bankovní spojení: 	ČSOB a.s. Plzeň

Č. účtu:	213005219/0300

Telefonní spojení:	377 828 417

E-mail:	miras@mirascz.eu

- Předmět plnění

Předmětem plnění je zhotovení stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY PANELOVÉHO DOMU SUŠICE, SIRKAŘSKÁ 973 – 976“ v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, zhotovenou firmou EGF, spol. s r.o., Na tržišti 862, 342 01 Sušice (dále jen „Dílo“).

- Změny ve smlouvě

Tímto dodatkem se upravuje cena za dílo dle změnového listu č. 1 a jeho položkového rozpočtu.

- Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 a jeho položkového rozpočtu (samostatná příloha dodatku č. 2) se obě smluvní strany v souladu s čl. 7.5.5. smlouvy o dílo dohodly na změně ceny díla (navýšení sjednané ceny o 185 776,66 Kč bez DPH).

- V souvislosti s tím se mění čl. 7.2. smlouvy o dílo o znění dodatku č. 2 a nově zní:

7.2. Cena díla

7.2.1.	Celková a konečná cena díla činí:

Cena díla bez DPH:		           4 572 889,66 Kč

DPH 15 %	                                       685 933,45 Kč

Cena díla včetně DPH	                      5 258 823,11 Kč

Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

- Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, které mají platnost originálu, a z nich ve dvou výtiscích pro objednatele a v jednom výtisku pro zhotovitele.

Účinnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SoD č. A-002704-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 31.10.2016 usnesením č. 680.

V Sušici, dne ………………			          V  Plzni, dne ……………..

-----------------------------------------				----------------------------------------------------

Bc. Petr Mottl, starosta města				   Michal Fictum, vedoucí o. z. Plzeň