DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby

„Sušice, ZŠ Lerchova stavební úpravy - bezbariérové řešení“

uzavřené dne

# ČLÁNEK I.

## Smluvní strany

- Objednatel:		Město Sušice, Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

zastoupený: 	Bc. Petr Mottl – starosta města

IČO:		00256129

DIČ:		CZ00256129

Tel.:		+420 376 540 111

Fax:		+420 376 540 112

Bank. spojení:	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 	5070462/0800

- Zhotovitel: 		HMpro cz s.r.o., Černokostelecká 938/8, 100 00 Praha 10

zastoupený:	Milan Hanakovič, jednatel

IČO: 		24801224

DIČ: 		CZ24801224

Tel.: 		724 029 411

Fax:		-

Bank. spojení:	ČSOB

Číslo účtu:	241758736/0300

Zapsaný v OR u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 175488

# ČLÁNEK II,

## Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou zmocněni jednat jejich jménem tito pracovníci:

Za objednatele:

ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl – starosta města, tel.: +420 376 540 101

ve věcech technických: Lenka Jandová - investiční technik, tel.: +420 724 181 597

Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Milan Hanakovič,  tel.: 724 029 411

ve věcech technických: Milan Hanakovič, tel.: 724 029 411

Uvedení zástupci obou stran ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

# ČLÁNEK III.

## Předmět dodatku č.1 – změna termínu plnění

- původní termín plnění - zahájení prací: 12.10.2015

- ukončení prací vč. vyklizení staveniště 31.12.2015

tj. celková délka provádění prací: 80 kalendářních dní

- nový termín plnění – dokončení prací do 80 kalendářních dní ode dne následujícího po výzvě objednatele k zahájení stavebních prací

Odůvodnění:

Pravidla dotačního titulu, ze kterého je akce spolufinancována, vyžadují zahájení stavebních prací až po vydání písemného rozhodnutí ze strany poskytovatele dotace. Vzhledem k tomu, že k datu sepsání dodatku nebylo toto rozhodnutí vydáno, je nutné z důvodu zachování způsobilosti výdajů ve vztahu k dotačnímu titulu termín zahájení prací posunout.

# ČLÁNEK IV.

## Cena díla

Celková sjednaná cena za provedení díla se nemění.

# ČLÁNEK VI.

## Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.

- Tento dodatek smlouvy je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.

- Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním tohoto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Schváleno radou města dne 2. 11. 2015 usnesením č. 735

V Sušici dne 14. 1. 2016       		Ve Vítějovicích  dne 5. 11. 2015

Za objednatele:					Za zhotovitele:

……………………………				………………………………

Bc. Petr Mottl					        Milan Hanakovič

starosta města Sušice					  jednatel