DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. A-002685-00 z 25.4.2016

# uzavřený podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

# ve znění pozdějších předpisů

1.   Smluvní strany

Objednatel:

Město Sušice

se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

zastoupený: Bc.  Petrem Mottlem, starostou města

# IČ: 00256129        DIČ:CZ00256129

# Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.

# Č. účtu:  5070762/0800

# Zhotovitel:

HMpro cz s.r.o.

# se sídlem: Černokostelecká 938/8, Praha 10

# zastoupený:  Milanem Hanakovičem, jednatelem

zápis v obchodním rejstříku u OR Městského soudu v Praze odd. C, vl. 175488

# IČ: 24801224         DIČ: CZ 24801224

# Bankovní spojení:  ČSOB

# Č. účtu:  241758736/0300

# Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava článku „4. Termíny plnění“ Smlouvy o dílo č. A-002685-00 z 25.4.2016 (dále jen Smlouva). Předmětem smlouvy je provedení zakázky „Sušice, ul. 5. května čp. 757 – teplofikace a zateplení objektu“.

Smluvní strany přistupují k úpravě článku 4. smlouvy z důvodu posunu termínu plnění stavebních prací.

Bod 4.1. smlouvy nově zní:

  - Termín realizace stavby je: 27.6.2016 - 4.9.2016, max. 10 týdnů a zprovoznění vytápění do 4.9.2016.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

- Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Účinnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SoD č. A-002685-00.

Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 13.6.2016 usnesením č. ………

Za objednatele:				             	        Za zhotovitele:

V Sušici 14.6.2016		                           	        Ve Vitějovicích, dne 8.6.2016

# Bc.  Petr Mottl, starosta města				         Milan Hanakovič, jednatel