Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O KONTROLNÍ ČINNOSTI

Uzavřená podle ustanovení § 2652 a souvisejících, § 2430 a souvisejících a ustanovení § 1746, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon,

(dále jen „dodatek“).

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:		Domov pro seniory Háje

IČ: 70875111

sídlem K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4

zastoupený

Číslo účtu

(dále jen „objednatel“)

Kontrolor:		VAGO s.r.o.

IČ: 27863531, DIČ: CZ - 27863531

sídlem Novodvorská 900/67, 142 00 Praha

zastoupený

Číslo účtu

(dále jen „kontrolor“)

Smluvní strany uzavřely  ke Smlouvě o kontrolní činnosti  ze dne 27.11.2017 dodatek  tohoto znění:

Preambule

V průběhu realizace stavby „ Stavební úpravy prostor pro dětskou skupinu- nástavby  obj.A3  v DS Háje“, ,K Milíčovu 734, Praha 4"

se vyskytly dodatečné práce, pro jejichž provedení  bylo nutno posunout termín dokončení stavby o 20 dní oproti termínu v SOD /2017/014 mezi zhotovitelem  stavby společnost YLK spol.s r.o.; IČ 26145634; Ke sv.Izidoru 406, 149 00 Praha 4 -Chodov a  objednatelem DS Háje, IČ: 70875111. Pro provedení dodatečných prací byl uzavřen  mezi zhotovitelem  stavby – YLK spol.s r.o.; a  objednatelem DS Háje Dodatek č.1 ke smlouvě č.TC-17-14 a SOD /2017/014.

Z důvodu odstraňování prodloužení doby realizace stavby o 20 dní  se pro výkon kontrolní činnosti uzavírá Dodatek č.2 ke Sml. o kontrolní činnosti ze dne 27.11.2017 mezi „objednatelem“ a „ kontrolorem“.

Článek II. Předmět dodatku

II.1. Činnost kontrolora se prodlužuje o dobu pro dokončení a předání stavby, odstranění závad bránících řádnému užívání díla, kontrolu závěrečné fakturace zhotovitele díla podle toho, co nastane později.

II.2. Předmět činnosti kontrolora se rozšiřuje o následující činnosti:

Kontrolor zajistí geometrické zaměření skleníku a lávky odpovědným geometrem a předání na Institut plánování a rozvoje hl.m.Prahy. Práce spojené s kolaudací a se zajištěním geometrického zaměření budou hrazeny částkou 550,00Kč/ hod. Práce odpovědného geodeta bude hrazena mimo částku za plnění kontrolora.

#### Článek III. Závěrečná ustanovení

III.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná beze změn.

III.2 Tento dodatek  smlouvy byl podepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

III.3. Smluvní strany se dohodly o obsahu tohoto dodatku v celém jeho obsahu, je jim dobře znám, je projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Praze dne  19.4.2018                                                                            V Praze dne 25. 4. 2018

__________________________________           ________________________________

objednatel                                                                        kontrolor