„Redesign webových stránek

Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373“

# Časový​ ​harmonogram

**Návrh**​​**konceptu,**​​**struktury**​​**a**​​**wireframes** 1-2 ​​týdny​ ​od​ ​započetí​ ​práce

**Grafický**​​**návrh** Do​ ​2​ ​týdnů​ ​po​ ​schválení​ ​předchozích​ ​závěrů

**Xhtml**​​**kódování**​​**úvodní**​​**stránky**​​**a**​​**šablon** Do​ ​2​ ​týdnů​ ​po​ schválení​​ ​grafického ​​návrhu

**Programování**​​**a**​​**implementace**​​**webu** Do​ ​3​ ​týdnů​ ​po​ ​schválení ​​předchozího​ ​kroku

**Naplnění**​​**daty** Do​ ​2​ ​týdnů​ ​po​ ​schválení​ ​předchozího​ ​kroku

**Dokončovací**​​**práce**​​**a**​​**předání**​​**do**​​**užívání** 1​ ​týden​ ​po​ ​dokončení​ ​předchozích​ ​kroků