DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 0444/2017

na realizaci veřejné zakázky:

„Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích“

uzavřené 22. 11. 2017

podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále je „Dodatek č. 2“)

I.

Smluvní strany

- Objednatel:		Město Kopřivnice

Sídlo:			Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupen:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí odboru rozvoje města

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jitka Pechová, referent oddělení investic

IČ:				002 98 077

DIČ:			CZ 002 98 077

Bankovní spojení:        	xxx

Číslo účtu:                    	xxx

Telefon:			xxx

IDDS: 			42bb7zg

dále jen „objednatel“

2. 	Zhotovitel 	Severomoravská stavební společnost s.r.o.

Sídlo:	Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Zastoupen:	Ing. Miroslav Hruška

kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Hruška

miroslav.hruska@smss.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx

xxx

IČ:                                	47153849

DIČ:	CZ47153849

Bankovní spojení:	xxx

Číslo účtu:	xxx

zapsán v OR:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4047

dále jen „zhotovitel“

II.

Preambule

- Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2017 Smlouvu o dílo č. 0444/2017 (dále jen „Smlouva“) na provedení stavby spočívající v rekonstrukci objektu šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích, kdy rozsah díla je stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro provedení stavby „Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích“ vypracovanou společností Kamil Mrva Architects, s.r.o., Záhumenní 1358/30C, 742 21 Kopřivnice, IČ 28647611. Objednatel se výše uvedenou Smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

- Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel nebyl schopen plynule pokračovat v provádění díla dle stanoveného časového harmonogramu postupu provedení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a z důvodu změn a okolností, které vyvstaly v průběhu provádění díla, se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0444/2017 ze dne 22. 11. 2017.

III.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VI. Termín plnění. Termín plnění bude na základě tohoto dodatku změněn, resp. prodloužen v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 7 smlouvy o dobu, kdy z technologických důvodů nebylo možné pokračovat v provádění prací. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VI. Termín plnění odst. 1, který upravuje dobu provedení díla a to tak, že jej nahrazují novým ustanovením, které jako celek zní následovně:

Článek VI. odst. 1

Práce na realizaci díla byly započaty po protokolárním předání staveniště.

- Skutečný termín předání staveniště a zahájení realizace: 22. 11. 2017

- Doba provedení díla: 215 kalendářních dní od předání staveniště

IV.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 2 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 2 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

- Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

- Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Časový harmonogram postupu provedení díla

Příloha č. 2: Žádost zhotovitele o prodloužení termínu

Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0444/2017 ze dne 22. 11. 2017 schválila Rada města Kopřivnice na své 87. schůzi dne 22. 05. 2018, usnesením č. 2783.

V Kopřivnici dne 24. 05. 2018		V Šenově u Nového Jičína dne 24. 05. 2018

Za objednatele:				Za zhotovitele:

………………………………… 			 ………………………………………

Ing. Miroslav Kopečný 				         Ing. Miroslav Hruška

starosta						         ředitel