Dodatek č. 1

Dodatek ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci: „OA Kroměříž – Úprava požárně bezpečnostního řešení únikových cest“ dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel	:	Obchodní akademie Kroměříž

Sídlo	:	Obvodová 3503/7, 767 11 Kroměříž

Statutární orgán	:	PhDr. Mojmír Šemnický, MBA

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	PhDr. Mojmír Šemnický, MBA - ředitel

b) ve věcech technických	:	PhDr. Mojmír Šemnický, MBA - ředitel

IČ	:	63 45 87 30

DIČ	:	CZ63458730

Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu	:	86-2969350257/0100

Tel.	:	725 761 100

E-mail	:	info@oakm.cz

  - Zhotovitel	:	 AKTÉ  projekt s.r.o.

Sídlo	:	Kollárova 629, 767 01 Kroměříž

Statutární orgán	:	ing. arch. Milan Krouman - jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku	:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 47999

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních 	:	ing. arch. Milan Krouman

b) ve věcech technických	:	ing. arch. Milan Krouman

IČ	:	269 60 834

DIČ	:	CZ269 60 834

Bankovní ústav	:	ČSOB Kroměříž

Číslo účtu	:	194 654 220/0300

Tel. / Fax	:

E-mail	:

- Předmět DODATKU

ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

# Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby dle odst. 2.1. Smlouvy o dílo v termínu do 29. 06. 2018.

# Výkon inženýrské činnosti (IČ) dle odst. 2.2 bude plněn do vydání stavebního povolení.

# Výkon AD dle odst. 2.3 bude probíhat v termínech vyplývajících z termínů veřejné zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto termín budou zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy s dodavatelem stavby.

# Předpokládaný termín veřejné zakázky: 07/2018

# Předpokládaný termín realizace stavby: 08 – 09/2018

V Kroměříži dne 2. 5. 2018	V Kroměříži dne 3. 5. 2018

____________________________	__________________________

Objednatel	Zhotovitel