SMLOUVA O DÍLO                                                                                                        uzavřená podle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

číslo smlouvy zhotovitele:		2016 44/1565 10                                                             číslo smlouvy objednatele:            A-002781-00                                                                                      zakázkové číslo:			1565-11, 1565-31

Článek I: SMLUVNÍ STRANY

Níže uvedené smluvní strany uzavřely v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění tuto smlouvu o dílo, v níž sjednaly následující.

OBJEDNATEL:	Město Sušice

Náměstí Svobody 138

342 01 Sušice

zastoupený:				Bc. Petrem Mottlem, starostou města

zmocněnci pro věcná jednání:

ve věcech smluvních:			Bc. Petr Mottl, starosta města

ve věcech technických:	Ing. Kateřina Ronová, investiční technik odboru majetku a rozvoje města

IČ:		00256129		DIČ:	CZ00256129

bankovní spojení:                              Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:				5070462/0800

tel.		376 540 147	           602 585 967

E-mail:					kronova@mususice.cz

dále jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

ZHOTOVITEL:          EKOEKO s.r.o.                                                                                                          projektová a inženýrská kancelář                                                                          Senovážné nám. 1                                                                                                                370 01  České Budějovice

zapsaná v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C vložka 8379

zastoupená:				jednatelem Ing. Josefem Smažíkem

zmocněnec pro věcná jednání

ve věcech smluvních:		Ing. Josef Smažík

ve věcech technických:	Ing. Jaromír Koštel

IČ:	251 84 750			DIČ:	CZ25184750

bankovní spojení:			Komerční banka a.s. České Budějovice

číslo účtu:				415 44 – 231/0100

tel.:	385 775 111			fax:	385 775 125

E-mail:					smlouvy: kovarova@ekoeko.cz

ostatní: kostel@ekoeko.cz     tel.: 777 150 225

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti a účinnosti smlouvy není třeba podpisu třetí osoby.

Článek II: PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel zajistí pro objednatele na akci „Sušice – stavební úpravy v ulici Hájkova“ provedení následujících částí díla:

Část č.1 díla - zak.č.1565-11	  zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“) v rozsahu:

- vodohospodářská část (vodovod, kanalizace, čerpací stanice)

- veřejné osvětlení

- komunikace a chodník

Část č. 2 díla - zak.č.1565-31  zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí (IČ ÚR)

Část č. 1 díla a část č. 2 díla jsou dále souhrnně označeny jen jako „dílo“.

Dokumentace bude zpracována v počtu 6-ti tištěných paré a 1 x v digitální podobě na CD nosiči ve formátu pdf. Dokumentace bude předávána nejprve v 1 tištěném vyhotovení pro schválení investorem a následně 5x ve finální podobě.

Technické řešení bude v souladu s nabídkou č.206/2016 z 12.10.2016.

Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.. Součástí je projednání dokumentace s dotčenými orgány a podání žádosti o územní rozhodnutí.

Zpracování dokumentace proběhne ve spolupráci s firmou AF-Cityplan s.r.o., která  zpracuje dílčí objekty komunikace a chodník, firma EKOEKO s.r.o. zpracuje vodohospodářské objekty a veřejné osvětlení, provede koordinaci jednotlivých částí a inženýrskou činnost související s vydáním ÚR.

Objednatel si je vědom, že výsledek činnosti podle této smlouvy je chráněn právem duševního vlastnictví a může jej použít pouze k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. K jinému účelu je oprávněn jej použít jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele.

Článek III: DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce uvedené v čl. II. této smlouvy tak, aby dílo předal v následujících termínech:

zak. č. 1565-11  DÚR pracovní verze	do 15.4.2017

finální verze		do 2 týdnů od obdržení připomínek

Část č. 1 díla se považuje za dokončenou, byl-li o jejím předání sepsán písemný zápis.

zak. č. 1565-31  IČ ÚR podání žádosti o vydání ÚR do 12 týdnů od předání DÚR.

Jedná se o předpokládaný termín při bezkonfliktním projednání.

Část č. 2 díla se považuje za dokončenou, došlo-li k vydání územního rozhodnutí

Článek IV: SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost v následujícím rozsahu:

- účast na jednáních s orgány státní správy a dotčenými organizacemi, pokud to bude         nezbytné a účelné

- účast na jednáních a pracovních poradách

- poskytnutí geodetického zaměření zájmového území

- provedení podrobného stavebně-technického průzkumu pro ověření stavu stávajícího historického vodojemu

Poruší-li objednatel tuto svou povinnost, má zhotovitel právo od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit a uplatňovat na objednateli úhradu hotových nákladů, které mu vznikly s prováděním díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody. Neodstoupí-li zhotovitel od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co objednatel takto porušil svou povinnost, prodlužuje se lhůta k dokončení díla nejméně o dobu prodlení objednatele, po kterou tento neposkytl potřebnou součinnost.

Článek V: SOUČINNOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje:

- svolat vstupní jednání, na němž budou projednány požadavky investora a zásady

zpracování dokumentace

- dokumentaci projednat před odevzdáním s objednatelem a oprávněné připomínky

objednatele zapracovat do konečné verze dokumentace před jejím odevzdáním objednateli

Článek VI: CENA

Cena díla je stanovena dle předpokládaných investičních nákladů díla v souladu s nabídkou č. 206/2016 a je tvořena následujícími položkami takto:

Část č. 1 díla-  zak. č. 1565-11 DÚR		cena smluvní			156.500,- Kč

Část č. 2 díla-  zak. č. 1565-31 IČ ÚR	cena smluvní			  40.000,- Kč

celková smluvní cena díla	            196.500,- Kč

Celková smluvní cena díla je 196.500,- Kč. K takto stanovené ceně díla bude připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně díla je zahrnuto 6 tištěných paré dokumentací. V případě požadavku na další exempláře projektové dokumentace činí cena 1 ks tištěného víceparé DÚR 1.800,- Kč/ks.

Sjednaná cena díla nezahrnuje náklady na úhradu geodetického zaměření, stavebně-technického průzkumu, inženýrsko-geologického průzkumu, kamerových prohlídek a proplachů, nákupu údajů od ČHMÚ, případných znaleckých a odborných posudků, geometrických plánů, vytyčovacích prací a studií. V ceně prací nejsou zahrnuty náklady na projekty eventuelních přeložek inženýrských sítí, které v současné době nejsou známy a mohou být podmínkou realizace akce.

V ceně inženýrské činnosti nejsou zahrnuty správní a místní poplatky a náklady na vypořádání majetkoprávních záležitostí. V případě zajišťování těchto smluv je stanovena cena ve výši 1.600,- Kč/smlouva.

Sjednaná cena je pevná do doby dokončení díla.

Platební podmínky:

Podkladem pro zaplacení smluvní ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Cena díla uvedená na faktuře je splatná do 14 dnů od obdržení faktury objednatelem na účet zhotovitele. Dnem uhrazení ceny díla se rozumí den připsání celé částky za cenu díla na účet zhotovitele.

V ceně díla jsou zahrnuty všechny položky dle článku II této smlouvy.

Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění. V případě, že faktura neobsahuje zákonné náležitosti, je objednatel oprávněn zhotoviteli ji vrátit k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti počne běžet po doručení faktury obsahující náležitosti stanovené zákonem objednateli.

Zhotoviteli podpisem smlouvy o dílo vzniká povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.

Cena bude fakturována:

Část č. 1 díla-  zak. č. 1565-11	DÚR dílčí plnění: 	80% po předání pracovní verze

20% po předání finální verze

Část č. 2 díla - zak. č. 1565-31	IČ ÚR dílčí plnění: 80% po podání žádosti o vydání ÚR

20% po vydání ÚR a jeho nabytí právní moci

Objednatel se zavazuje odebrat dokončené dílo a zaplatit za ně dohodnutou cenu. Objednatel se stává vlastníkem předmětného díla okamžikem jeho předání a převzetí.

Objednatel se dále zavazuje uhradit cenu za inženýrskou činnost po uplynutí 6 měsíců ode dne podání žádosti o vydání ÚR a to v případě, že by ÚR nebylo vydáno, pokud důvod nevydání není na straně zhotovitele.

Článek VII: ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel ručí za bezvadnost provedeného díla, tzn. za to, že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy a veškerých platných právních předpisů České republiky, ČSN a ON.

2. Záruční doba na technická řešení uvedená v projektové dokumentaci se poskytuje na dobu 10 let.

3. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení, jinak ve lhůtě 14 dnů od obdržení písemného vytknutí vady objednatelem.

4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy na vůli smluvních stran zcela nezávislé např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka apod.

5. Objednateli nepřísluší práva z vadného plnění, mají-li vady původ v předaných podkladech nebo pokynech objednatele a zhotovitel ani při vynaložení náležité péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Objednateli též nepřísluší práva z vady vzniklé pro nevhodnost jeho pokynu nebo příkazu, jestliže byl zhotovitelem na nevhodnost upozorněn a přesto na pokynu nebo příkazu trval.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na odpovědnost za škodu fyzických nebo právnických osob pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem povolání autorizovaných inženýrů nebo techniků u poskytovatele těchto služeb na území České republiky.

Článek VIII: SMLUVNÍ POKUTY

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením  části č. 1 a části č. 2 díla dle čl. II této smlouvy oproti termínům uvedeným v čl. III této  smlouvy, objednatel má právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. VI. této smlouvy za každý den prodlení.

2. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury nebo její části oproti termínu splatnosti faktury uvedenému v čl. VI. této smlouvy, zhotovitel má právo uplatnit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuty nebudou uplatněny nebo vymáhány, pokud strana, která je v prodlení, prokáže, že prodlení bylo způsobeno druhou stranou (např. nesplněním sjednané součinnosti v dohodnutých termínech) nebo, že příčiny prodlení jsou způsobeny vyšší mocí. Podkladem pro zaplacení eventuální smluvní pokuty bude doklad, pro jehož obsah a splatnost platí obdobné podmínky jako pro fakturu.

4. Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé jí porušením sankcionované smluvní povinnosti.

Článek IX: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody obou smluvních stran, a to formou písemných a očíslovaných dodatků, opatřených podpisy obou smluvních stran.

3. Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanským zákoníkem.

4. Pokud by některé ustanovení smlouvy bylo neplatné, neúčinné nebo nerealizovatelné nebo se neplatným, neúčinným nebo nerealizovatelným stalo, nebude tím dotčena platnost, účinnost nebo realizovatelnost smlouvy obecně; smluvní strany nahradí neplatné, neúčinné nebo nerealizovatelné ustanovení platným, účinným nebo realizovatelným ustanovením, které bude pokud možno nejlépe nahrazovat neplatností, neúčinností nebo nerealizovatelností dotčené ustanovení, přičemž smluvní strany budou přihlížet k jeho původnímu účelu a smyslu.

5. Dojde-li k zastavení prací na základě dohody smluvních stran nebo v důsledku odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou, dostaví se objednatel na výzvu zhotovitele k převzetí rozpracovaných prací do deseti dnů od této výzvy. Zastavené práce budou oceněny a fakturovány na úrovni vynaložených nákladů, nejvýše však do výše plné ceny díla dle této smlouvy.

6. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže bez vlastního zavinění předmět dodávky splnit v závazných nebo dohodnutých ukazatelích, uvědomí o tom písemně bez zbytečného odkladu poté, co se tuto skutečnost dozví, objednatele a tuto nemožnost zdůvodní. Objednatel k tomuto zaujme stanovisko do 15 dnů po odeslání uvědomění dle předchozí věty. Pokud tak neučinní, zhotovitel práci zastaví a vyzve objednatele k převzetí rozpracovaných prací podle předcházejícího odstavce.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z toho 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení objednatel.

8. Tato smlouva má 6 stran a neobsahuje žádné přílohy.

9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČO a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, změn a dodatků zveřejnit v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

11. Tato smlouva byla uzavřena na podkladě svobodné a vážné vůle smluvních stran, které prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, jejich smluvní volnost není ničím omezena a nic jim nebrání uzavřít tuto smlouvu. Smluvní strany dále prohlašují, že se s celým obsahem této smlouvy včetně příloh důkladně seznámily, celému obsahu smlouvy plně porozuměly, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

12. Tato smlouva byla schválena radou města Sušice dne 31.10.2016 usnesením č. 677.

V Č. Budějovicích dne: 4.11.2016		      	          V Sušici dne: 3.11.2016

Zhotovitel:						Objednatel:

EKOEKO s.r.o.					Město Sušice

……………………………………………		……………………………………………

Ing. Josef Smažík					Bc. Petr Mottl

jednatel 						starosta města