Smlouva o dílo
uzavřená podle příslušných ustanovení zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.
Článek I.
Smluvní strany  

1) Město Mikulov

se sídlem MěÚ Mikulov, Náměstí č. o. 1, 692 01 Mikulov
IČ: 00 283 347

zastoupené starostou Rostislavem Koštialem

 jako objednatel na straně jedné

2) MADRINA, a.s.
se sídlem: U Staré šachty 881/6, 696 18 Lužice
IČ:  27 726 045
DIČ: CZ27 726 045
zastoupen: Ing. Milanem Puszkailerem  

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hodonín
číslo účtu: 273094962/0300
jako zhotovitel na straně druhé

Článek II.
Předmět smlouvy  


1/ Zhotovitel se zavazuje, že provede stavební práce dle technologického návrhu sanace, který je součástí znaleckého vyjádření zpracovaného Ing. Milanem Puzskailerem, z 5.10.2016 (příloha č.1) a v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 2.  Součástí předmětu smlouvy je i dodávka potřebných materiálů, a zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby na OBÚ které si zajistí zhotovitel.


2/ V případě, že dojde ke změně rozsahu nebo charakteru prací, bude vystaven dodatek k této smlouvě o dílo. Součástí díla je i celkové technické zajištění akce.

Článek III.
Doba plnění


1/ Dílo bez vad a nedodělků bude předáno nejpozději do 31. 12. 2016. 
Článek IV.
Cena díla 


1/ Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedené dílo, jež zahrnuje veškeré práce a činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, je dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná a činí:
bez DPH
430.055,- Kč

DPH 21 % 
90.312,- Kč

s DPH
520.367,- Kč
Článek V.

Platební a fakturační podmínky
1/ Fakturace může být prováděna průběžně po dokončení uceleného objemu prací. Objednatel požaduje po zhotoviteli fakturaci opatřenou přílohami zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací na základě skutečně provedeného a odsouhlaseného objemu prací dle nabídkového rozpočtu zhotovitele potvrzeného odpovědným zástupcem objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy na prováděné práce.
2/ O předání a převzetí dílčí části díla bude Smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí části díla.

3/ Smluvní strany se dohodly, že faktura vystavená Zhotovitelem musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění platných předpisů.

4/ Splatnost Zhotovitelem vystavené faktury je 14 dnů ode dne doručení faktury a úhrada se bude provádět bezhotovostní převodem na účet Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

5/ Fakturu lze vrátit zpět Zhotoviteli, pouze pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo neodpovídá dohodnuté částce. Faktura pak musí být vrácena v době splatnosti, jinak je objednatel v prodlení se splacením částky, která měla být správně fakturována.


6/ Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně, a to až po podepsání příslušného dodatku ke smlouvě o dílo. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny.


7/ Konečnou fakturu s protokolem o předání a převzetí plnění veřejné zakázky podepsaným objednatelem, je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 10 dnů od předání díla uvedeného ve smlouvě, a to jen pokud je stavba převzata bez zjevných vad a nedodělků, resp. do 10 dnů od podepsání protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

Článek VI.

Smluvní pokuty

1/ Za nesplnění termínu předání díla stanovuje objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2/ V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení v zákonné výši.

3/ Pokud Objednatel zruší smlouvu nebo od ní odstoupí nebo odmítá převzít hotové dílo nebo její část, je povinen Zhotoviteli zaplatit hotovou dílčí část díla.
Článek VII.

Záruka


1/ Záruční lhůta na provedené dílo činí 60 měsíců od ukončení akce a převzetí díla objednatelem od zhotovitele. Tato záruka se nevztahuje na poruchy vzniklé ze statických nebo mechanických příčin, a na vady díla, vzniklé použitím nesprávných pokynů a věcí, na nichž objednatel trval.

2/ Zhotovitel je povinen v záruční době závady, které vznikly jeho činností či jím zabudovanými materiály bezplatně odstranit.


3/ Objednatel je povinen ihned po zjištění závady písemně na toto upozornit zhotovitele.


4/ Zhotovitel se zavazuje, že začne do 14 dnů po obdržení písemné reklamace od objednatele s odstraňováním případných vad a nedodělků. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním nedodělků v dohodnutém termínu, pak zaplatí za každý den prodlení částku 1000 Kč. 

5/ Okamžik předání a převzetí s podepsáním zápisu objednatele je dobou odevzdání díla s přechodem nebezpečí škody na věci, za kterou se považuje předmět plnění.

6/ Za vady, které se projevily po odevzdání předmětu díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

Článek VIII.

Provádění díla


1/ Zhotovitel zahájí práce na plnění závazku předáním staveniště, nejpozději do 5ti dnů od oboustranného podpisu smlouvy.

2/ Zhotovitel se zavazuje dokončit závazek a předat jej objednateli dle podmínek smlouvy do 31. 12. 2016. Jestliže zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

3/ Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.


4/ Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně ve výši 2 mil. Kč. Doklady o pojištění je povinen předložit zadavateli před podpisem smlouvy.


5/ Při pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zadavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek IX.

Závěrečná ujednání

1/  Ke změně či doplnění této smlouvy může dojít pouze písemnou formou.


2/ Účastníci prohlašují, že tato smlouva je výrazem pravé, svobodné a ničím neovlivněné vůle, je uzavírána bez jakéhokoliv nátlaku za oboustranně výhodných podmínek a na důkaz tohoto k ní připojují své vlastnoruční podpisy.

3/ Účastníci prohlašují, že jsou oprávněni se zavázat způsobem shora uvedeným a v případě nepravdivosti tohoto jejich prohlášení, se zavazují nahradit druhé smluvní straně z tohoto důvodu vzniklou škodu.

4/ Právní vztahy touto smlouvou neupravené se dle dohody smluvních stran řídí občanským zákoníkem a jakékoliv změny této smlouvy o dílo je možné činit pouze písemnou formou.

5/ Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech provedeních, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě.

6/ Platnosti a účinnosti nabývá tato smlouva dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy smlouvy:

-rozpočet stavby

-ověřený výpis OR nebo ŽL ne starší 90ti dnů.

-Pojistná smlouva

V Mikulově dne 2.11.2016




V Mikulově dne

____________________________                            
____________________________
Objednatel: 






Zhotovitel:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření smlouvy s MADRINA, a.s., za podmínek v ní uvedených, schválil starosta města Mikulova na základě čl. IV odst. 2 písm. b1) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek a zakázek orgány Města Mikulov č. 1/2014/R, schválené radou města na její schůzi konané dne 14. 1. 2014, ve znění pozdějších změn. 

V Mikulově dne 2.11.2016
                                                                                   ……………………………………….

                                                                                        Rostislav  Koštial - starosta           



