#### DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo 022018 ze dne 01.02.2018 na zpracování a kompletaci projektové dokumentace stavby pro projekt

„ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“

SMLUVNÍ STRANY – Zůstává v platnosti beze změny

Článek 1.  – Zůstává v platnosti beze změny

Článek 2. – DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ – je změněn následovně :

- 2.1.	Poskytovatel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

- zahájení díla: do 14 dnů od podpisu této smlouvy, max. od 15.2.2018

- ukončení realizace: nejpozději do 4.6.2018;

2.2.     Předmět plnění dle této smlouvy bude prováděn v sídle Objednatele, případně v sídle poskytovatele, po vzájemné dohodě smluvních stran.

Články 3. – 8. – Zůstávají v platnosti beze změny

V Přerově dne:                                                          V Hranicích dne: 25.4.2018

Za objednatele:						Za zhotovitele:

MUDr.Michal Chromec					Ing. Petr Matuška

Předseda představenstva				Jednatel společnosti