SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle občanského zákoníku § 2586 a násl. mezi smluvními stranami

Konstruktis Delta s. r. o.

Se sídlem:	120 00 Praha 2

Zastoupená:	jednatelem

IČ:	61465291

DIČ:	CZ61465291

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

na straně jedné (dále jen „dodavatel“)

a

Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320

Se sídlem: 	V Úžlabině 320, 100 00 Praha 10

Zastoupená:	ředitelkou školy

IČ: 	61385409

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

na straně druhé (dále jen „objednatel“)

Článek I.

### PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem smlouvy je závazek dodavatele zhotovit pro objednatele dílo „Zdvojená podlaha v učebně 127“ za podmínek dohodnutých touto smlouvou v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutím objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne 9. 3. 2018.

- Předmětem realizace je:

- veškerý materiál (včetně prořezu) pro realizaci zdvojené podlahy a montáž této podlahy – bližší specifikace v příloze č. 1,

- doprava materiálu a manipulace s materiálem,

- technické řešení ukončení zdvojené podlahy u stěny s okny (problém s vedením trubek k radiátorům) – ukončení podlahy je třeba realizovat tak, aby se konstrukce podlahy neopírala o tyto trubky (konstrukce také nesmí zakrývat tyto trubky),

- vyřešení přechodu mezi stávající podlahou na chodbě (dlažba) a novou zdvojenou podlahou v učebně,

- odvoz a úklid veškerého stavebního a jiného odpadu.

- Minimální délka záruky je 60 měsíců.

Článek II.

### ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění akce je 16. 7. 2018 a termín ukončení realizace je do 20. 7. 2018. Místo plnění je budova školy na adrese V Úžlabině 320, Praha 10 (učebna č. 127). Kontaktní osoba: Kontaktní osoba pro samotnou realizaci

Článek III.

KUPNÍ CENA

- Cena plnění je stanovena ve výši 121 755 Kč bez DPH, 147 324 Kč včetně DPH.

- Cena je stanovena dohodou dle zák. č. 526/90 Sb., o cenách.

Článek IV.

### PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel neposkytuje zálohy. Úhrada zakázky bude provedena závěrečnou fakturou po dokončení a předání díla objednateli. Splatnost faktury odsouhlasené objednatelem bude činit 21 dní.

- Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností – lhůta splatnosti počíná běžet znovu od data přijetí opraveného či doplněného dokladu objednatelem.

- Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí dodavatel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení. Částka za nesplnění nástupu dohodnutého termínu pro odstranění vad je stanovena ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení a každou vadu. Smluvní pokutu může objednatel odečíst od smluvní ceny. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

- V případě, že objednatel bude v prodlení se svojí povinností úhrady oprávněně vystavené faktury dodavatelem, je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné (fakturované) částky za každý den prodlení. V případě, že objednatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně dodavatele, zanikne dodavateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

Článek V.

### PŘEDÁNÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVISNÍ PODMÍNKY

- Předání díla bude provedeno na základě předávacího protokolu – s výhradami nebo bez výhrad.

- Výhrady k předání díla nahlásí objednatel neprodleně dodavateli. Dodavatel zajistí nápravu výhrad tak, aby dodávané dílo plně sloužilo stanovenému účelu. Konečným předáním díla se rozumí odsouhlasený předávací protokol oběma stranami bez výhrad.

- Nebezpečí za škody na díle přechází na objednatele v době, kdy převezme dílo od dodavatele na základě předávacího protokolu a to bez výhrad. Odpovědnost dodavatele za vady díla se řídí § 2605 a násl. občanského zákoníku.

- Dodavatel se zavazuje, že předmět koupě bude mít vlastnosti stanovené v technických normách a předpisech, které se na jeho provedení vztahují a jakost odpovídající účelu smlouvy a to minimálně po dobu 60 měsíců v době dodávky, ode dne převzetí objednatelem.

- Závady předmětu smlouvy, vzniklé v průběhu záruční doby, uplatní objednatel u dodavatele osobně, telefonicky, písemně nebo elektronickou formou a to neprodleně po jejich zjištění.

- Dodavatel je povinen zahájit v místě zakázky bezplatné odstraňování oprávněně reklamované závady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu. Dodavatel se zavazuje začít s řešením oprávněně reklamované závady nejdéle do 48 hodin od jejího nahlášení objednatelem. V případě, kdy bude zjištěno, že reklamace je neoprávněná, náklady jdou k tíži objednatele.

- V případě vadného dílu v rámci záruční lhůty bude dodavatel v tomto případě postupovat tak, že vadný díl vymění na své náklady za nový a to v nejkratší možné době.

Článek VI.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodavatel se zavazuje, že při realizaci této veřejné zakázky (zejména při dopravě, manipulaci a instalaci podlahy) nedojde k poškození stávajícího vybavení školy. V případě, že k takovému poškození dojde, zavazuje se dodavatel uhradit vzniklou škodu objednateli v plném rozsahu.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.

- Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom podepsaném výtisku.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č  340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320.

- Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: bližší specifikace realizace zdvojené podlahy,

Příloha č. 2: cenová nabídka formou položkového rozpočtu.

V Praze dne 24. 5. 2018	V Praze dne 24. 5. 2018

za objednatele	za dodavatele

ředitelka školy	jednatel