- PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA

- uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník

- Smluvní strany

statutární město Plzeň

IČ:	00075370

se sídlem:	nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu:	xxx

zastoupené na základě plné moci

Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p. o.

IČ:		71249877

se sídlem:	Divadelní 105/3, 301 21 Plzeň

zapsanou v OR vedeném KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 668

zastoupenou:	xxx, ředitelem

(dále jen příkazce)

a

Stanislav Pýcha

sídlo:	Přívozní 1600/2B, Praha 7, 170 00

IČO:	74000039

DIČ:	CZ8206103686	OSVČ je plátcem DPH

bankovní spojení:	xxx

číslo účtu:	xxx

(dále jen příkazník)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní smlouvu:

- Předmět smlouvy

  - Příkazník se uzavřením této smlouvy o poskytování služeb technického dozoru stavebníka zavazuje, že v rozsahu dohodnutém touto smlouvou a za podmínek v ní stanovených, pro příkazce na jeho účet a jeho jméno bude vykonávat odborně technický dozor stavebníka (příkazce) akce "Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II. - Rekonstrukce učeben vč. zajištění bezbariérovosti".

  - Příkazce se touto smlouvou zavazuje, že za řádné vykonání a obstarání v této smlouvě dále ujednaných činností zaplatí příkazníkovi touto smlouvou sjednanou odměnu.

- Rozsah předmětu plnění a způsob provádění technického dozoru

  - Příkazník se uzavřením této smlouvy zavazuje pro příkazce vykonávat technický dozor stavebníka na akci "Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II. - Rekonstrukce učeben vč. zajištění bezbariérovosti", zejména (nikoliv však výlučně) je povinen:

    - seznámit se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektovou dokumentací, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,

    - kontrolovat postup prací zhotovitele prováděných na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a příkazcem, dle projektové dokumentace, stavebního povolení nebo jiných rozhodnutí a/nebo připomínek a/nebo požadavků dotčených orgánů a organizací a harmonogramu postupu prací a úzce spolupracovat s autorským dozorem,

    - odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápisy do stavebního deníku,

    - spolupracovat s projektantem při případných úpravách projektové dokumentace,

    - vést kontrolní dny stavby (předpoklad je v polovině každého měsíce, tj. alespoň 3 kontrolní dny),

    - provádět koordinaci mezi příkazcem, projektantem a zhotovitelem při realizaci díla a zajišťovat projednání dodatků a změn projektové dokumentace s příkazcem a projektantem,

    - zajišťovat a řídit kontrolu stavby (včetně zajištění a řízení kontrolních dnů na stavbě) v rozsahu a četnosti dle smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a příkazcem,

    - sledovat denní postupy provádění díla a pořizovat o postupu přiměřenou fotodokumentaci,

    - provádět zápisy do stavebního deníku,

    - kontrolovat harmonogram postupu prací a upozorňovat zhotovitele na nedodržení termínů,

    - zajišťovat dodržování podmínek stavebního povolení a podmínek ostatních dotčených orgánů a účastníků stavebního řízení,

    - pečovat o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a provádět evidenci dokumentace dokončených částí stavby,

    - vydávat pokyny k odstranění zjištěných vad a nesprávností při provádění díla, zejména při nedodržování stanovených nebo obvyklých technologických postupů, či provádění díla v rozporu se stavebním povolením nebo projektovou dokumentací,

    - kontrolovat průběžně splnění všech požadavků platných právních předpisů, platných ČSN (ČSN EN), technologických dokumentů. Po odstranění zjištěných vad povolit zápisem ve stavebním deníku provádění dalších prací,

    - spolupracovat s projektantem a s dodavateli při provádění navrhovaných opatření na odstranění případných závad projektu,

    - kontrolovat zda zhotovitel, případně jeho subdodavatel nebo subdodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky, vyžadovat doklady (prohlášení o shodě, certifikáty, atesty, protokoly apod.), které prokazují kvalitu vykonaných prací a dodávek,

    - kontrolovat na stavbě dodržování předpisů o bezpečnosti práce (mimo rozsah činností koordinátora BOZP), bezpečnostních požadavků, předpisů o ochraně životního prostředí a o požární ochraně, včetně pravidel čistoty a pořádku na staveništi,

    - kontrolovat části dodávky, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými z hlediska správného provedení a jakosti použitých materiálů, konstrukcí, rozvodů a technologických zařízení a odpovídající požární odolnosti, o kontrole provést zápis do stavebního deníku. Po odstranění zjištěných vad povolit zápisem ve stavebním deníku další pokračování prací,

    - prověřovat stav a kvalitu prací, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a společně se zhotovitelem provádí o tom zápis,

    - upozorňovat zhotovitele (subdodavatele) na zjištěné nedostatky v provádění prací, požadovat zjednání nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací,

    - je oprávněn nařídit přerušení prací v případě, kdy je dílo prováděno v rozporu se smlouvou o dílo a/nebo stavebním povolením a/nebo základní projektovou dokumentací a/nebo jeho předchozími pokyny a takové rozpory by vedly k vadnému plnění zhotovitele, a/nebo v případě porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li nebezpečí vzniku škod,

    - kontrolovat doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve výstavbě,

    - kontrolovat průběžné zakreslování odchylek realizace stavby od základní projektové dokumentace pro jejich další zapracování do dokumentace skutečného provedení,

    - po písemném odsouhlasení příkazce odsouhlasit a vydat stanovisko k předloženým změnám rozsahu díla – změnové listy – po stránce věcné i cenové,

    - účastnit se na výzvu zhotovitele předběžné prohlídky díla před dokončením, odevzdáním a převzetím díla, v rozsahu vyplývajícím ze zadávací dokumentace,

    - spolupracovat se zhotovitelem na vypracování časového a věcného plánu odevzdání a převzetí dokončeného díla, připravit zápis o předání a převzetí předmětu díla nebo jeho dokončené části včetně soupis vad a nedodělků,

    - v rámci přejímacího řízení přebírat od zhotovitele doklady jím připravené k přejímce včetně výkresů skutečného provedení stavby,

    - kontrolovat evidenci pracovníků prováděnou zhotovitelem,

    - kontrolovat veškeré další geodetické práce prováděné geodetem zhotovitele,

    - kontrolovat revizní zprávy zařízení staveniště,

    - po konzultaci s příkazcem vyjadřovat se k návrhům změnových listů a vyjadřovat se k cenám navrhovaných zhotovitelem,

    - kontrolovat věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a jejich předání k úhradě příkazci,

    - provádět průběžnou kontrolu objemů provedených prací, potvrzovat soupisy skutečně provedených prací a jejich soulad s rozpočtem stavby (s položkami ocenění) a potvrzovat fakturační podklady v jejich návaznosti na jednotlivou smlouvu o dílo a projektovou dokumentaci,

    - kontrolovat formální, věcnou, cenovou a početní správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad se smluvenými podmínkami a předávat je zástupci objednatele postupem s ním dohodnutým k certifikaci plateb,

    - sledovat návaznost fakturačních podkladů na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a ceny ve spolupráci s příkazcem (zástupcem příkazce) jakožto objednatelem,

    - sledovat dodržení celkových nákladů na stavbu a vyhodnocovat průběžné a závěrečné kontrolní sestavení nákladů stavby ve spolupráci s příkazcem (zástupcem příkazce) jakožto objednatelem,

    - kontrolovat vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo včetně podmínkami uvedenými příslušnými právními předpisy,

    - připravovat ve spolupráci se zhotovitelem podklady pro předání a převzetí stavby, nebo jejích částí a účast na jednání o předání a převzetí, v rozsahu vyplývajícím ze zadávací dokumentace,

    - kontrolovat správnost a úplnost podkladů, dokladů a ostatních dokumentů předaných zhotovitelem v průběhu plněni a při předání a převzetí jednotlivých plnění, kontrolovat dokumentaci skutečného provedení stavby,

    - kontrolovat odstranění vad a nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení a připravovat pro objednatele podklady pro vyúčtování sankcí,

    - kontrolovat postup zhotovitele při zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí stavebního úřadu v právní moci,

    - kontrolovat správnost a úplnost zápisu o předání a převzetí jednotlivých plnění před převzetím jednotlivých plnění,

    - kontrolovat správné a úplné provedení bezpečnostního značení bezpečnostními tabulkami,

    - kontrolovat správné a úplné provedení značení z hlediska požární ochrany,

    - kontrolovat úplné vyklizení staveniště zhotovitelem,

    - spolupracovat se zhotovitelem, případně jeho subdodavatel nebo subdodavateli při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi.

  - Pro odstranění pochybností se stanoví, že příkazník je povinen provést i veškeré další ve smlouvě či jednotlivých dílčích objednávkách výslovně neuvedené činnosti, bude-li jejich provedení vzhledem k rozsahu a charakteru zhotovovaného díla nutné, obvyklé či spravedlivě příkazcem očekávané a příkazník jejich provedení měl či mohl předvídat. Provedení takových činností nemá vliv na odměnu uvedenou v čl. 5. této smlouvy.

  - Příkazník se zavazuje provádět touto smlouvou upravené činnosti po celou dobu provádění stavebních prací na předmětné akci, tj. po dobu jakýchkoli prováděných prací zhotovitelem stavby, případně jeho subdodavatelem nebo subdodavateli, včetně dnů pracovního volna i pracovního klidu.

  - Při provádění činností dle této smlouvy je příkazník povinen řídit se pokyny příkazce, příkazce však neodpovídá za vhodnost pokynů daných příkazníkovi. Příkazník je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů příkazce a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně příkazce upozornit.

  - Příkazník se touto smlouvou zavazuje dodržovat při plnění podmínek této smlouvy všeobecně závazné předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a přitom se řídit výchozími podklady předanými příkazcem před započetím výkonu technického dozoru stavebníka nad jednotlivými prováděnými stavbami, pokyny příkazce, dohodami smluvních stran uzavřených osobami pro tento účel zmocněných, vyjádřeními orgánů a organizací činných ve výstavbě dle zvláštních předpisů.

  - Příkazník je povinen vykonávat příslušné činnosti osobně, event. prostřednictvím osoby, jejímž prostřednictvím splnil profesní kvalifikační požadavek, náleží-li objednaná činnost do jejího oboru. Poruší-li tuto povinnost, odpovídá příkazci za škodu tím způsobenou.

  - Rozsah předmětu plnění je dále specifikován projektovou dokumentací, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Místo a čas plnění

  - Technický dozor stavebníka bude příkazníkem vykonáván po celou dobu provádění stavebních prací na předmětné akci, tj. od okamžiku vydání pokynu příkazce k zahájení prací zhotovitele stavby (předpoklad zahájení prací je 21. 5. 2018) do 31. 8. 2018, a to na následujících místech:

    - 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace;

    - Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, příspěvková organizace;

    - 11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace;

    - 16. ZŠ a MŠ Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace;

    - 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace;

    - 28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace;

    - 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace.

- Odměna a platební podmínky

  - Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu za činnosti dle čl 3. této smlouvy, a to odměnu uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy na základě skutečně provedených úkonů, když:

    - za převzetí dozoru stavby, seznámení se s dokumentací, s rozpočtem a ostatními doklady se zavazuje příkazce zaplatit příkazníkovi odměnu ve výši uvedené v bodu A přílohy č. 1, tedy částku 26 000 ,-  Kč (slovy: dvacet šest tisíc Korun českých);

    - za činnosti související s ukončením dozoru stavby (zejména kontrolu dokumentace skutečného provedení, dokladových částí stavby, spolupůsobení s předáním díla, evidence vad a nedodělků, kontrola vyklizení staveniště) se zavazuje příkazce zaplatit příkazníkovi odměnu ve výši uvedené v bodu E přílohy č. 1, tedy částku 10 000,-  Kč (slovy: deset tisíc Korun českých);

    - za činnosti uvedené v čl. 3.2.4. této smlouvy se zavazuje příkazce zaplatit příkazníkovi hodinou odměnu ve výši určené dle hodinové sazby uvedené v bodu C přílohy č. 1, tedy částku 750 ,-  Kč (slovy: sedm set padesát Korun českých) za jednu hodinu (60 minut) vynásobenou počtem hodin uvedených v odsouhlaseném výkazu pracovních úkonů maximálně však odměnu ve výši stanovené touto hodinovou sazbou a předpokládaným rozsahem plnění;

    - za činnosti uvedené v čl. 3.2.40 a 3.2.41. této smlouvy se zavazuje příkazce zaplatit příkazníkovi hodinou odměnu ve výši určené dle hodinové sazby uvedené v bodu D přílohy č. 1, tedy částku 750 ,-  Kč (slovy: sedm set padesát Korun českých) za jednu hodinu (60 minut) vynásobenou počtem hodin uvedených v odsouhlaseném výkazu pracovních úkonů, maximálně však odměnu ve výši stanovené touto hodinovou sazbou a předpokládaným rozsahem plnění;

    - za činnosti výše neuvedené se zavazuje příkazce zaplatit příkazníkovi hodinou odměnu ve výši určené dle hodinové sazby uvedené v bodu B přílohy č. 1, tedy částku 850 ,-  Kč (slovy: osm set padesát Korun českých) za jednu hodinu (60 minut) vynásobenou počtem hodin uvedených v odsouhlaseném výkazu pracovních úkonů, maximálně však odměnu ve výši stanovené touto hodinovou sazbou a předpokládaným rozsahem plnění.

  - V případě, že příkazník vyčerpá k jednotlivým činnostem počty předpokládaných hodin uvedených v příloze č. 1 této smlouvy před dokončením všech činností dle čl. 3 této smlouvy, nemá již právo na žádnou další úhradu spojenou s těmito činnostmi. Příkazník si je vědom této skutečnosti a odpovídajícím způsobem, coby osoba provádějící tuto činnost a znající její rozsah a specifika, sjednal hodinovou výši i maximální cenu (odměnu s ohledem na předpokládaný rozsah) za provedení činností.

  - Cena v čl. 5.1. je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související s činnostmi dle čl 3. této smlouvy.

  - Příkazník je oprávněn vystavit dílčí faktury na úhradu skutečně provedené služby doložené výkazem pracovních úkonů, který je nedílnou součástí vystavené faktury, a to vždy jedenkrát za uplynulý měsíc. Nezbytnou podmínkou pro vystavení každé faktury je odsouhlasení výkazu pracovních hodin příkazníka příkazcem.

  - Závěrečná faktura za poskytování služeb technického dozoru stavebníka na předmětné akci může být příkazníkem vystavena za dále uvedených podmínek:

- sepsání protokolu po předání a převzetí díla (stavby), jehož podpisem oběma smluvními stranami dle samostatně uzavřené vzájemné smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem (příkazcem) dojde teprve k faktickému předání díla (stavby) objednateli (příkazci) a po provedení dozoru nad odstraněním všech závad a nedodělků zhotovitelem stavby uvedených v předávacím protokolu, a současně

- vydání souhlasu místně příslušného stavebního úřadu, kterým bude povoleno užívání předmětné stavby (kolaudační souhlas), je-li pro řádné užívání stavby dle příslušných ustanovení stavebního zákona nezbytný,

není-li písemně dohodnuto jinak.

  - Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle podmínek poskytovatele dotace (Operační program IROP) a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak:

- číslo faktury - daňového dokladu, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo, údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci vč. spisové značky, a to jak strany oprávněné, tak i strany povinné,

- v záhlaví faktury bude nutné uvádět č. j. zápisu v obchodním rejstříku či jiné evidence, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,

- datum splatnosti, datum vystavení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

- musí obsahovat informaci, že se jedná o způsobilý výdaj z hlediska podmínek Operační program IROP, název projektu - „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II.“, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006855.

  - Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení faktury, činí její splatnost 14 dnů ode dne jejího doručení příkazci.

  - V případě, že faktura vystavená příkazníkem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v  rozporu s  touto smlouvou, nebude příkazcem proplacena a příkazce ji vrátí zpět příkazníkovi k doplnění. Doba splatnosti opravené, resp. doplněné faktury je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než 14 dnů od doručení opravené faktury obsahující veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou objednateli.

  - Příkazník se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a příkazce vyzve příkazníka k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si příkazce vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

  - V případě prodlení příkazce s placením daňového dokladu (faktury) může být mandatářem uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

  - Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu příkazce. Úhrada bude prováděna převodem na účet příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Práva a povinnosti příkazce a příkazníka (spolupůsobení)

  - Příkazce poskytne příkazníkovi k výkonu smluvené činnosti všechny potřebné údaje a podklady týkající se stavby, zejména pak projektovou dokumentaci, technické zprávy, výkaz výměr apod.

  - V rámci spolupůsobení se příkazce zavazuje, že v rozsahu nutném, na vyzvání, vyvine součinnost k zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, které jsou nezbytně nutné k řádnému výkonu činností příkazníka a které příkazníkovi nebyly před zahájení činností příkazcem dle této smlouvy resp. jednotlivých dílčích objednávek poskytnuty, a potřeba těchto vznikne v průběhu plnění činností příkazníkem dle této smlouvy, resp. jednotlivých dílčích objednávek.

  - Příkazník není oprávněn poskytnout příkazcem předané projektové dokumentace, technické zprávy, výkazy výměr (ani jejich dílčí část), ani jakékoli další dokumenty předané mu příkazcem v průběhu plnění této smlouvy, které bude mít k dispozici pro provádění své činnosti, třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu příkazce. Dané ustanovení se nedotýká poskytnutí uvedených informací poddodavatelům příkazníka v rámci realizace předmětu této smlouvy.

  - Příkazník je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Zprostředkujícího subjektu, Řídicího orgánu Operačního programu IROP, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

  - Příkazník je povinen archivovat veškeré dokumenty, které souvisí s touto zakázkou po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.

  - Po dobu uvedenou v čl. 6.5. je příkazník povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním smlouvy.

  - Příkazník je povinen archivovat veškeré dokumenty, které souvisí s touto zakázkou po dobu 10 let po skončení plnění zakázky.

  - Vyžaduje-li provedení některé činnosti uvedené v čl. 3. této smlouvy uskutečněním právních úkonů jménem příkazce, je příkazce povinen vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc.

- Sankce

  - V případě, že příkazník nebude provádět řádně své povinnosti stanovené v čl. 3 této smlouvy, je  příkazce oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.

  - V případě, že příkazník poruší povinnost uvedenou v čl. 6.3. této smlouvy, je příkazce oprávněn uplatnit vůči příkazníkovi jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.

  - Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně.

  - Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok příkazce na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění příkazníka.

  - Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

- Komunikace mezi smluvními stranami

  - Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:

Za příkazce:	xxx

Tel.: xxx

e-mail: xxx

Za příkazníka:	xxx

Tel: xxx

e-mail: xxx

- Odstoupení od smlouvy

  - Poruší-li strana smlouvy podstatným způsobem, může druhá strana od smlouvy odstoupit.

  - Pokud příkazník provádí činnosti dle této smlouvy sjednané nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě, a to zejména v  čl. 3. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem nutné úkony vedoucí k nápravě, je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit. Toto odstoupení však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě.

  - Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

  - V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.

  - Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani před ustanoveními zákona. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající občanským zákoníkem.

  - Věta druhá ustanovení § 1764 občanského zákoníku, jakož i ustanovení §§ 1765 a 1764 občanského zákoníku, která upravují změnu okolností, se pro závazek touto smlouvou založený a práva a povinnosti z něj plynoucí vylučují.

  - Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři (4) stejnopisy obdrží příkazce a jeden (1) si ponechá příkazník.

  - Tato smlouva byla uzavřena dle skutečné a pravé vůle obou smluvních stran, které dobře porozuměly jejímu obsahu, prohlašují, že ji neuzavíraly v tísni, pod nátlakem, ani za nápadně nevýhodných podmínek a že s jejím obsahem plně souhlasí, a proto také tuto smlouvu opatřují svými podpisy.

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

- Příloha č. 2 – Souhrn projektových dokumentací (v digitální podobě)

V Plzni dne							V Praze dne

Statutární město Plzeň

zastoupené Útvarem koordinace

evropských projektů města Plzně, p. o.

__________________________				__________________________

Ing. Erich Beneš, MBA						Stanislav Pýcha

příkazce							      příkazník