# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

# číslo objednatele: NPÚ- 450/20768/2017

číslo zhotovitele: ………….

# uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, (dále jen „Smlouva“)

- I.

- Smluvní strany

Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana,

jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou,

kterou zastupuje:

Územní památková správa v Kroměříži

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

jednající ředitelem Ing. Janem Slezákem

zástupce pro věcná jednání: Bc. Jana Burianková, kastelánka SZ Bučovice,

zástupce pro věci technické (TDS):  Ing. Irena Křížová

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pro účely dotace;

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pro ostatní platby

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	SKS s.r.o.,

IČ: 43420117, DIČ: CZ43420117,

se sídlem Brněnská 1748/21b, 678 01 Blansko,

zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně,

spisová značka: odd. C, vložka 3557,

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx pobočka xxxxxxxxxxxxx

č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku ke smlouvě

2.1.	Smluvní strany konstatují, že upravují znění bodu IV, odst. 4.1 d) Smlouvy o dílo (NPÚ-450/20768/2017) takto:

„Termín protokolárního předání II. etapy díla (tj. celého díla) bez vad a nedodělků: do 31. 8. 2018.“

Důvodem pro prodloužení termínu je nemožnost zhotovitele provést dílo kvůli neočekávané dlouhodobé nepřítomnosti správce objektu, paní kastelánky, ze zdravotních důvodů. Tato jediná byla seznámena s podmínkami díla, které je předmětem smlouvy, a nemohla poskytnout součinnosti zhotoviteli.

2.2.	Cena díla se nemění.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. 	 Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3.2.	 Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Blansku dne 25. 5. 2018			    V Kroměříži dne 25. 5. 2018

Za zhotovitele: …………………………....		     Za objednatele: ……………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx					xxxxxxxxxxxxxxxxx

jednatel			     			      ředitel