- Smlouva o dílo č. SZ/893/2018

- WISPI 2018/69/S

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

- I. SMLUVNÍ STRANY

| Objednatel : | # Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm |
| --- | --- |
|  | Palackého 147 |
|  | 756 61 Rožnov pod Radhoštěm |
| IČ : | 00098604 |
| DIČ : | CZ00098604 |
| Bankovní spojení : |  |
| Číslo účtu : |  |
| Odpovědný zástupce : | Ing. Bc. Jindřich Ondruš, ředitel |
| Kontaktní osoby : | Ing. Milan Gesierich, tel.: |

| Zhotovitel : | RADEKOV spol. s r. o. |
| --- | --- |
|  | U trati 2620 |
|  | 756 61 Rožnov pod Radhoštěm |
|  | Společnost zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1885 |
| IČ : | 41035933 |
| DIČ : | CZ41035933 |
| Bankovní spojení : |  |
| Číslo účtu : |  |
| Odpovědný zástupce : | Ing. Antonín Hadač, jednatel |
| Kontaktní osoba : |  |

- II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek sjednaných v této smlouvě provede pro  objednatele zámečnicko-montážní práce – výrobu, dodávku a montáž pomocné ocelové konstrukce pro přemístění kamenného chléva z Nového Hrozenkova do VMP Rožnov pod Radhoštěm v rozsahu zpracovaného položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy o dílo.

- Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a za jeho zhotovení zaplatit cenu sjednanou

v článku IV. této smlouvy o dílo.

- III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že dílo definované v čl. II této smlouvy provede v těchto termínech:

termín zahájení díla	:     3.5. 2018

termín ukončení a předání díla	:     25. 5. 2018

- IV. CENA ZA DÍLO

- Cena je sjednána dohodou smluvních stran jako cena pevná na základě výše uvedeného odsouhlaseného položkového rozpočtu ve výši:

##### 79 928,- Kč, bez DPH

16 784,88,- Kč DPH 21%

96 712,88,- Kč s DPH

slovy:  devadesátšesttisícsedmsetdvanáctkorunaosmdesátosmhaléřů

Předmět fakturace nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e Zákona o DPH.

- Cena díla obsahuje veškeré práce a činnosti nutné k realizaci díla.

- Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude upravena, pokud v průběhu provádění díla bude smluvními stranami dohodnuto provedení změny rozsahu díla nad rámec odsouhlasené projektové dokumentace.

- Požadavky na případné více (méně) práce a změny oproti projektu uplatňuje objednatel 
u zhotovitele písemně. Rozsah více (méně) prací a další podmínky, tj. úprava ceny, termíny plnění apod. budou před jejich realizací řešeny změnovými listy nebo dodatkem k této smlouvě

- V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Záloha na cenu za dílo se nesjednává.

2. Konečnou fakturu (daňový doklad) vystaví zhotovitel po předání díla. Podkladem je vzájemně odsouhlasený předávací protokol. Splatnost konečné faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení do sídla společnosti objednatele za předpokladu odstranění vad a nedodělků vyspecifikovaných v zápise o předání a převzetí díla.

- Daňové doklady musí obsahovat náležitosti uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb.

- VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a své nebezpečí a odpovídá za jeho řádné provedení v souladu s podmínkami dohody, platnými normami a touto smlouvou.

VII. UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

- Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli.

- K prohlídce díla a k jeho převzetí vyzve zhotovitel objednatele min. 2 dny předem.

- O předání a převzetí pořídí smluvní strany zápis, který musí být podepsán zástupci oprávněnými jednat ve věcech technických.

- Objednatel není povinen převzít dílo vykazující závažné vady a nedodělky.

VII. ODPOVĚDNOST

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem.

- Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v průběhu záruční doby v důsledku nešetrného užívání nebo cizím zaviněním.

- Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele písemně neprodleně po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

- Zhotovitel se zavazuje, že se do 5-ti dnů po obdržení reklamace dostaví k prohlídce reklamované vady. V případě, že vadu nelze při této prohlídce odstranit, písemně se dohodne s objednatelem na způsobu a termínu pro její odstranění.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen reklamovanou vadu odstranit 
i v případě, že se smluvní strany neshodnou na tom, jedná-li se o oprávněnou reklamaci. Podle výsledků rozhodnutí sporu bude uvedená záležitost mezi smluvními stranami finančně vypořádána.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- V případě prodlení zhotovitele s ukončením a předáním díla objednateli podle dohodnutého časového harmonogramu z důvodů, které jsou na straně zhotovitele, má objednatel vůči zhotoviteli právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny za každý den prodlení.

- Nedodržením termínu úhrady faktury má zhotovitel právo uplatnit nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné částky.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu v souladu s článkem IX., odst. 4 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000 ,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

- Sjednáním smluvních pokut nezaniká smluvním stranám nárok na náhradu škody, která přesáhne v konkrétním případě výši smluvní pokuty.

X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- V případě, že dojde ze strany objednatele k podstatné změně podmínek, za kterých byla smlouva 	uzavřena, dohodnou se smluvní strany na přiměřené úpravě této smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu náhrady škody v souvislosti s plněním této smlouvy.

- Vzájemné závazkové vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem, tj. zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

- Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými a vzájemně odsouhlasenými dodatky.

- Tato smlouva je sepsána ve dvou originálech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Tato smlouva nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha : položkový rozpočet na základě projektové dokumentace

V Rožnově pod Radhoštěm dne  ………….2018

……………………………………..	                       ………………………………………..

za objednatele	                za zhotovitele

Ing. Bc. Jindřich Ondruš                                                Ing. Antonín Hadač

ředitel       	 jednatel

Doložka Objednatele: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich Dne : ……….. 2018 Předklá Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová Dne : ……….. 2018 Náležitosti smlouvy kontroloval: JUDR. František Severín Dne : ……….. 2018