**S m l o u v a o d í l o**

 (§2586 NOZ)

**Smluvní strany:**

**Jiří Janoušek - RENOSTAV**

Šustova 897, 379 01 Třeboň

IČO: 13501828, DIČ: CZ490710073

na straně jedné

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec**

Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II

zastoupené na základě plné moci Ing. Lenkou Krakowitzerovou, vedoucí DS Třeboň

IČO: 75011191, DIČ: CZ75011191

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka č. 385

na straně druhé

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

**I.**

**Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v **„Opravě klientské koupelny, včetně výměny protipožárních dveří u dvou klientských pokojů DS Třeboň“** (dále jen „dílo“) v rozsahu dle této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

**II.**

**Čas a místo plnění**

Dílo bude provedeno: od 4. 6. 2018 do 22. 6. 2018, místo plnění: Domov seniorů Třeboň (středisko organizace Centrum sociálních služeb J. Hradec), na adrese: Daskabát 306, 379 01 Třeboň.

**III.**

**Cena díla**

Cena za provedení díla je stanovena ve výši 237 226 Kč bez DPH, 272 810 Kč včetně DPH.

Krycí list rozpočtu a stavební rozpočet zhotovitele ze dne 15. 3. 2018 jsou přílohami smlouvy.

Daň z přidané hodnoty bude plněna v režimu přenesené daňové povinnosti.

Cena obsahuje kompletní provedení díla a je cenou pevnou, nejvýše možnou.

**IV.**

**Platební podmínky**

Cena díla je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet zhotovitele.

**V.**

**Odpovědnost za vady, reklamační řízení**

Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu dvaceti čtyř měsíců od předání objednateli. Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatnou obsluhou a na závady na původní díly.

**VI.**

**Smluvní sankce**

Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.

**VII.**

**Závěrečná ustanovení**

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně případných příloh bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
Případné změny této smlouvy budou provedeny písemně formou dodatků.

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve dvou originálních výtiscích, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Třeboni dne 22. 5. 2018

Za zhotovitele: Za objednatele:

…………………………………………. ………………………………………

Přílohy:

* + - 1. Krycí list rozpočtu ze dne 15. 3. 2018
			2. Stavební rozpočet zhotovitele ze dne 15. 3. 2018