Dodatek č.3 smlouvy o dílo

uzavřené dne 15.11.2016  podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi smluvními stranami:

Objednatel:

název	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

IČO  /  DIČ: 	70890021  /  CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:

název	Sdružení ZVÁNOVEC-Lesostavby, Ostravice Staré Město km 25,650,

rek. spádového stupně

zastoupené xxxxxxxxxxxx, správcem společnosti Sdružení

ZVÁNOVEC-Lesostavby, Ostravice Staré Město km 25,650, rek. spádového

stupně na základě plné moci ze dne 20.3.2015

sídlo správce společnosti	Lesostavby Frýdek-Místek, a.s., Slezská 2766, Frýdek-Místek, 738 01

vedoucí člen sdružení	Lesostavby Frýdek-Místek, a.s.

sídlo	Slezská 2766, Frýdek-Místek, 738 01

IČO  /  DIČ:	45193118  /  CZ45193118

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 471

člen sdružení	ZVÁNOVEC a.s.

sídlo	Rudolfovská tř. 597, České Budějovice, 370 01

IČO  /  DIČ:	26026279  /  CZ26026279

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

(dále jen jako „zhotovitel“)

V souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 1. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 5. Doba plnění - v bodě 5.2. se mění termín dokončení a předání následovně:

Termín dokončení a předání díla objednateli je do 30. 6. 2018.

čl. 7. Cena díla a platební podmínky - v bodě 7.1. se mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH dle dodatku č. 2	49 217 303,84 Kč

Méněpráce  bez DPH dle dodatku č. 3 	- 936 270,00 Kč

Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 3 	1.712 234,12 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 3 	  49 993 267,96 Kč

- Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst.4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

čl. 21. Závěrečná ustanovení - rozšiřuje se o následující ustanovení tohoto znění:

21.13. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovené této smlouvy za obchodní tajemství.

- Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

- za objednatele	za zhotovitele

- v Ostravě dne  22.5.2018	ve Frýdku-Místku dne  25.5.2018

- _____________________________	_________________________________

- Ing. Jiří Pagáč	xxxxxxxxxxx

- generální ředitel	správce společnosti

- Sdružení ZVÁNOVEC-Lesostavby, Ostravice

- Staré Město km 25,650, rek. spádového stupně

- na základě plné moci ze dne 20.3.2015