SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

1. objednatel		Město Český Těšín

sídlo:			náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupené :		Ing. Vítem Slováčkem, starostou města

pracovník oprávněný k jednání ve věcech smluvních:

Ing. Karína Benatzká, vedoucí odboru místního hospodářství

pracovník oprávněný k jednání ve věcech technických:

Ing. Zbigniew Raszka, referent liniových staveb a místních komunikací

IČO:			00297437

DIČ: 			CZ00297437

bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín

č. účtu:		 	86-6000360257/0100

telefon: 		553 035 532

2. zhotovitel:		MIKA group stav s.r.o.
sídlo :			Mládežnická 1115/10, 737 01 Český Těšín

zastoupen :		Miroslavem Pijákem, členem společnosti
IČO :			28650816
DIČ : 			CZ28650816

bankovní spojení: 	Česká spořitelna, Český Těšín

č. účtu:		 	2615121369/0800

telefon: 		606 226 685

raně druhédnéátovitele: 602 561                      :

utím činností do jiných objektů nebo částí objektuzsahu itele

II. Předmět plnění

Předmětem této smlouvy je oprava místní komunikace Úkolí na pozemcích objednatele parc. č. 1213/1 a 1213/8 v k.ú. Horní Žukov, a to dle zakreslení v katastrální mapě a v rozsahu prací dle cenové kalkulace. Katastrální mapa a cenová kalkulace jsou nedílnými přílohami této smlouvy o dílo.

III. Podmínky zhotovení díla

1) Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a s použitím vlastních prostředků zabezpečit řádnou realizaci předmětu díla, čímž se pro účely této smlouvy rozumí oprava cesty na místní komunikaci Úkolí.

2) Zhotovitel je v souvislosti s realizací takto sjednaného díla povinen dodržovat ustanovení všech platných právních norem a technologické postupy platné pro jednotlivé práce, zkoušky atd. Zhotovení díla v sobě zahrnuje také dodávku veškerého materiálu nutného pro realizaci díla, jak rovněž všechny montážní práce, přesuny hmot a likvidaci sutin a jiného odpadu vzniklého při realizaci díla. Zhotovitel je povinen počínat si zejména tak, aby v souvislosti s realizací díla nedošlo ke vzniku škod na zdraví všech osob v prostoru staveniště.

3) Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo ve spolupráci s dalšími osobami jím pověřenými, přičemž odpovědnost za řádné provedení díla v souladu s jejím obsahem nese ve vztahu k objednateli jen zhotovitel.

4) Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k řádnému zhotovení díla specifikovaného v článku II. této smlouvy a že disponuje materiálově - technickými prostředky nutnými k řádnému zhotovení sjednaného díla.

5) Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí realizací díla. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě díla pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

6) Zhotovitel ručí za případné škody na majetku objednatele, popř. jiných subjektů, v souvislosti s realizací prací, tyto je povinen odstranit na vlastní náklady.

7) Odstranění odpadů bude prováděno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v úplném znění.

8) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za platebních podmínek touto smlouvou stanovených. Objednatel v této souvislosti prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

9) Dojde– li při realizaci k jakýmkoliv změnám nebo rozšíření předmětu plnění této smlouvy, zhotovitel díla je povinen změny odsouhlasit u objednavatele předem.

10) Zhotovitel na vlastní náklady a s předstihem označí staveniště přechodným dopravním značením. Dobu nezbytnou pro omezení provozu po ulici Úkolí, zhotovitel oznámí tímto omezením dotčeným subjektům.

IV. Doba plnění

1) Doba plnění díla je stanovená na 30 dnů od protokolárního předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat a předat objednateli v termínu do 30.07.2018.

V. Cena a platební podmínky

1) Celková cena díla je 199.226,00, Kč včetně DPH 21%, dle cenové kalkulace (položkový rozpočet), která je součástí této smlouvy.

2) Takto sjednaná cena díla v sobě zahrnuje veškeré náklady na práce nutné k úspěšnému zhotovení díla ve sjednaném termínu a požadované kvalitě a za podmínek této smlouvy.

3) Zhotovitel bere na vědomí, že vícepráce může provádět až po předchozím projednání a zdůvodnění a po uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

4) Faktura bude vystavena po předání a převzetí celého předmětu plnění v místě plnění na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí díla. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené obecně závaznými právními předpisy

5) Splatnost faktury se sjednává v délce 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

6) Objednatel prohlašuje, že u předmětu plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 e zákona o DPH.

7) Objednatel prohlašuje, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem, hodnota plnění odpovídající dani bude hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.

8) Město Český Těšín informovalo druhou smluvní stranu, že je povinným subjektem ve

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se

dohodly, že v případě, kdy tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle

zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu do registru smluv, Město Český Těšín, a to i

v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.

9) Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v této smlouvě nepovažují za

informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k

informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších

podmínek.

VI. Smluvní pokuty

1) V případě prodlení doby plnění díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny za dílo za každý den prodlení.

2) V případě prodlení termínu splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3) Smluvní pokuty budou splatné do 21 dnů ode dne doručení faktury.

4) Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.

VII.  Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.

VIII. Povinnosti smluvních stran

1) Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.

2) Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít a potvrdit podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.

3) Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

IX. Záruční doba a odpovědnost za vady

1) Zhotovitel ručí za kvalitu jim provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 36 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v předávacím protokolu.

2) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeny tak, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.

3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad anebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak objednatel

(uživatel) zajistí odstranění vady na náklady zhotovitele u jiného odborného subjektu. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4) Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5) Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady i v případě, že reklamaci neuznává, vyjma případu, že objednatel na základě zdůvodnění zhotovitele od uplatnění reklamce ustoupil písemným sdělením.

6) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve stanoveném termínu, je oprávněn objednatel pověřit odstraněním vady jinou odbornou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

X. Závěrečná ustanovení

1) Ke změně, či doplnění této smlouvy může dojít pouze formou písemných dodatků, které musí být podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

2) Smlouva se vyhotovuje ve 2 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

3) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy

V Českém Těšíně dne …………….			V Českém Těšíně dne ……………….

……………………….					……………………..

za objednatele:						za zhotovitele:

Ing. Vít Slováček						Miroslav Piják

starosta města