SmlouVA o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

Objednatel: 			Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo:				Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

Zapsaný:			v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Zastoupený:		            xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:				60460580

DIČ:				CZ60460580

ID datové schránky: 		dugmkm6

Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxx

- ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:			UCHYTIL s.r.o.

Sídlo:				K Terminálu 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice

Zapsaný:			v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 17690

Zastoupený:		            xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:				60734078

DIČ: 				CZ60734078

ID datové schránky:		q3tciba

Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxxxx

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

- ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“, společně též „smluvní strany“).

## I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) na akci objednatele „Rekonstrukce plynové kotelny Bechyně, rekonstrukce automatické tlakové stanice, dodatečné osazení akumulační nádrže“ (dále jen „stavba“) v rozsahu pro provedení stavby včetně projednání a odsouhlasení projektové dokumentace všemi dotčenými orgány státní / vojenské správy v rozsahu pro provedení stavby dle podmínek a rozsahu obecného zadání.

PD pro provádění stavby a tendrová PD pro výběr zhotovitele, soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb vč. výkazu výměr a položkový rozpočet musí být vypracovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a Vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předisů, a to tak, aby splňovaly požadavky zákona na zadávací dokumentaci a technické podmínky.

Rozsah požadovaných prací:

- Zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci teplovodní plynové kotelny, předávací stanice a rekonstrukci automatické tlakové stanice s navržením akumulační nádrže v objektu vrátnice VDS a ubytovny VDS. PD zpracovat dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním PD pro provedení stavby včetně všech návazných profesí (stavební část, technologická část, elektroinstalace, MaR, vzduchotechnika, zdravotechnika, demontáže, apod.). Zajistit a v PD definovat veškeré stávající inženýrské sítě dotčené stavbou.

- Projednat a odsouhlasit PD na rekonstrukci kotelny všemi dotčenými orgány státní / vojenské 
i civilní správy. Zajistit vydání pravomocného stavebního povolení.

- Rozpracovanou projektovou dokumentaci předložit min. 3x k projednání a připomínkování (svolat TER – technicko-ekonomickou radu).

- Poslední TER svolá zhotovitel nejpozději 10 kalendářních dnů před předáním dokončené PD objednateli, na které bude provedena kontrola úplnosti PD a splnění závazků plynoucích z této smlouvy. Z každé TER bude pořízen zápis, tyto zápisy zpracuje zhotovitel a budou součástí dokladové části PD.

- PD zpracovat v 6 pare v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na nosiči CD ve formátu *.pdf a *.dwg, textové a tabulkové dokumenty ve formátech *.doc, *xls nebo *.docx, *.xlsx.

- Zpracovat slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle zadání (dále jen „soupis“), nezbytný k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu), 1x v tištěné formě a 1x na nosiči CD ve formátu *.xls s možností editace pouze položek, které se budou doplňovat (cena za měrnou jednotku), provázanost soupisu jednotlivých položek do rekapitulace a následně do krycího listu stavebního objektu. Soupis prací nesmí obsahovat položky, které se netýkají rozsahu díla. V dokumentaci bude uveden odkaz na použitou cenovou soustavu.

- Dodat oceněný položkový rozpočet 2x v tištěné formě a 1x ve formátu *.xls na nosiči CD.

- Zajistit součinnost při soutěži dle zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to zejména při zodpovídání dotazů ve výběrovém řízení. Dotaz uchazeče bude zodpovězen do 48 hodin po obdržení od objednatele.

- Zpracovat rozpočet do cen roku 2018.

- Zpracovat předpokládaný harmonogram výstavby.

- Rozsah PD pro rekonstrukci kotelny, topného kanálu a předávací stanice:

- požadujeme návrh nových plynových kotlů, čerpadel, tlakových nádob a zařízení MaR odpovídajících parametru včetně uprav připojení;

- provede se začlenění kotelny do vzdáleného dispečerského stanoviště s možností ovládání;

- soupis všech zkoušek zařízení podle platných předpisů;

- bezpečnostní značení dle příslušných norem;

- teplovodní plynovou kotelnu v návrhu vybavit dle příslušných norem a zákonných povinností (lékárničkou, přenosnou svítilnou, přenosnými hasicími přístroji apod.) – pouze položkou do soupisu stavebních prací a dodávek;

- návrh provozního řádu a stanovení způsobu obsluhy - pouze položkou do soupisu stavebních prací a dodávek;

- zásady organizace výstavby a dopravně inženýrská opatření při výstavbě.

- Rozsah PD pro rekonstrukce AT stanice, osazení akumulační nádrže:

- provedení demontáží v rozsahu: ekologického odstranění a likvidace veškerého stávajícího nepotřebného technologického zařízení, pomocných konstrukcí a potrubí atd.;

- návrh možného řešení implementace stávajících vertikálních čerpadel pitné vody do nově zhotoveného okruhu;

- návrh nové akumulační nádrže;

- technologická část provoz AT stanice navrhnout s možností dálkového dispečerského řízení a signalizací konkrétních poruchových stavů. Stanovit v PD požadovaný způsob obsluhy;

- soupis všech zkoušek zařízení podle platných předpisů;

- bezpečnostní značení dle příslušných norem;

- návrh provozního řádu a stanovení způsobu obsluhy – pouze položkou do soupisu stavebních prací a dodávek.

Prováděcí výkresy zpracovat v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé a přehledné; součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků.

PD, výkaz výměr a soupis prací nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci mohl podle uvedených vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku.

Rozpočty budou zpracovány položkově po profesích s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen a materiálů ÚRS Praha a.s., vydaných v roce zpracování PD. Použití agregovaných cen se nepřipouští. Soupisy stavebních prací a dodávek pro účely přenesení daňové povinnosti DPH dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů budou zpracovány v rozlišení na stavební a montážní práce (číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43) a ostatní práce.

Před vypracováním projektu je zhotovitel povinen podrobně se seznámit se skutečným stavem objektu. Zjištěné poznatky budou zapracovány do PD.

Objednatel po odsouhlasení návrhu na TER nepřipouští variantní řešení.

II. Termín a místo plnění

# Termín zahájení plnění:       dle čl. XI., odst. 2. této smlouvy

# Zpracování dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a slepého soupisu prací a výkazu výměr:

- PD automatické tlakové stanice do 1 měsíce ode dne účinnosti smlouvy

- PD rekonstrukci kotelny do 2 měsíců ode dne účinnosti smlouvy

Zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení na část PD rekonstrukce kotelny:          do 17. 12. 2018

Místo plnění: 		        vrátnice u vojenské ubytovny VDS, Bechyně 391 65

III.  Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Celková cena bez DPH:		136 360,- Kč

slovy: „jednostotřicetšesttisíctřistašedesát korun českých.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. Platební a fakturační podmínky

- Objednatel zálohy neposkytuje.

- Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.

- Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 občanského zákoníku, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti 
v souladu s § 92a zákona. Daňový doklad bude vystaven v souladu s ust. § 11 odst.1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

- Lhůta splatnosti je 30 dní od doručení faktury objednateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

- V případě, že zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30-ti denní lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou.

- Fakturace PD a inženýrské činnosti na část rekonstrukci kotelny bude provedena jednou fakturou na základě zápisu o předání/převzetí díla. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 20 % z ceny díla bez DPH z faktury. Pozastávka ve výši 10 % z ceny díla bez DPH bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků PD. Zbývajících 10 % z ceny díla bez DPH z faktury bude uvolněna po ukončení výběrového řízení na akci uvedenou v čl. I dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo časového období v trvání maximálně 6 měsíců od data předání stavebního povolení s nabytím právní moci, podle toho co nastane dříve, vždy na základě písemné žádosti zhotovitele.

- Fakturace PD na část automatická tlaková stanice bude provedena jednou fakturou na základě zápisu o předání/převzetí díla. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit 20 % z ceny díla bez DPH z faktury. Pozastávka ve výši 10 % z ceny díla bez DPH bude uvolněna po odstranění vad 
a nedodělků PD. Zbývajících 10 % z ceny díla bez DPH z faktury bude uvolněna po ukončení výběrového řízení na zhotovitele.

###### V. Práva a povinnosti stran

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré podklady potřebné pro realizaci díla.

- Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad PD.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat postup díla.

- Zhotovitel zajistí součinnost při soutěži na zhotovitele stavby uvedené v čl. I. této smlouvy dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění a to zejména při zodpovídání dotazů ve výběrovém řízení. Dotaz uchazeče bude zodpovězen nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení od objednatele.

VI. Zvláštní ujednání

- Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

- Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 1 000 000,- Kč. Tato smlouva bude platná po celou dobu realizaci díla.

- Zhotovitel předáním PD poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k autorskému dílu  specifikovaného v čl. I této smlouvy.

- Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv cenové navýšení může být realizováno pouze v souladu 
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

VII. Předání díla

Při předání dokumentace předloží zhotovitel veškeré požadované doklady uvedené v článku I. této smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. I této smlouvy.

VIII. Smluvní pokuty

  - Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši xxxx % 
z fakturované částky za každý den prodlení.

  - Za prodlení s termíny předání díla či části díla ve smluvních termínech dle čl. II smlouvy je objednatel oprávněn účtovat  smluvní pokutuve výši xxxx Kč, a to za každý započatý den prodlení.

  - Objednatel je oprávněn upustit od uložení smluvní pokuty v případě prodlení s předloženímí pravomocného stavebního povolení dle čl. II smlouvy v případě, kdy zhotovitel prokáže, že k prodlení nedošlo prokazatelně jeho vinou.

  - Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši xxxx Kč, a to za každou vadu nebo nedodělek 
a započatý den prodlení.

  - Za prodlení s termínem poskytnutí odpovědi na dodatečné informace dle čl. V. odst. 5 se sjednává smluvní pokuta ve výši xxxx Kč za každý započatý den prodlení .

  - V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele poskytne PD nebo její dílčí část třetí osobě, zaplatí uchazeč objednateli smluvní pokutu ve výši xxxx Kč za každý jednotlivý případ.

  - Objednatel bude výše uvedené smluvní pokuty a sankce uplatňovat zápočtem faktur. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy

- Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:

-	neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy,

-	zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,

-	zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 10 kalendářních dnů.

2.	Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé 
v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. Odpovědnost za vady

- Záruční doba na zpracování PD je v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Zaruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, neskončí však dříve než záruční doba za dílo, které bude dle projektové dokumentace zhotovoteno.

- Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

XI. Závěrečná ustanovení

1.	Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2.	Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

3.	Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

4.	Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (zprávy přes datovou schránku zabezpečené certifikovaným podpisem).

5.	Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a jedno pare objednatel.

6.	Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne							V Brně dne

Za objednatele:							Za zhotovitele:

______________________________________			_____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace		    	   	UCHYTIL s.r.o.

xxxxxxxxxxxxxxx	           xxxxxxxxxx

xxxxxx						         xxxxxxxxxxxxxxx