|  |  |
| --- | --- |
| StatutÁrní město Opava | oficial-cb |
|  |
| **SMLOUVa O DÍLO**  |
|  |
| **Zakázka: „OPRAVA POMNÍKU OBĚTEM 1. a 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V SUCHÝCH LAZCÍCH“** |

|  |
| --- |
| **Článek I.** |
| Smluvní strany |
|  |
| Objednatel:  | **Statutární město Opava** |
| Sídlo: | **Horní náměstí 69, 746 26 Opava** |
| IČ: | **00300535** |
| DIČ: | **CZ00300535** |
| Číslo účtu: | **27-1842619349/0800** |
| Bankovní spojení: | **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava** |
| Datová schránka: | **5eabx4t** |
| Zastoupeno: | **Ing. Radimem Křupalou, primátorem** |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních: | **Ing. Martina Věntusová, pověřena řízením Kanceláře tajemníka Magistrátu města Opavy**  |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: | **Ing. Martina Věntusová, pověřena řízením Kanceláře tajemníka Magistrátu města Opavy** |
|  |  |
| dále jen **„objednatel“** |

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel:  | **WINRO, s. r. o.** |
| Sídlo: | **Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice** |
| IČ: | **62300911** |
| DIČ: | **CZ62300911** |
| Číslo účtu: | **xx-xxxxxxxxxx/xxxx** |
| Bankovní spojení: | **Komerční banka, a. s., pobočka Opava** |
| Datová schránka: | **bs7b25s** |
| Zastoupena: | **Robert Winkler, jednatel** |
| Zapsána: | **V obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 12646** |
| Kontaktní osoba ve věcech smluvních: | **Robert Winkler, jednatel** |
|  |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: | **Robert Winkler, jednatel** |
|  |

E-mail: info@winro.cz

**Článek II.**

Základní ustanovení

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 2.1. | Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností, a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. |
|  |  |
| 2.2. | Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy. |
|  |  |
| 2.3. | Smlouva byla schválena Radou Statutárního města Opavy dne 20.7.2016, č. usnesení 1455/42 RM 16. |

**Článek III.**

Předmět smlouvy

|  |  |
| --- | --- |
| 3.1. | Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo s názvem:**„OPRAVA POMNÍKU OBĚTEM 1. a 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V SUCHÝCH LAZCÍCH“**Provedení opravy je požadováno formou:* Čištění, odstranění nesoudržných cementových vrstev a odstrojení
* Ošetření kovových prvků
* Doplnění chybějících částí
* Barevné sjednocení
* Oprava písma
* Hydrofobizace
* Zhotovení 1 ks pamětní desky - materiál žula (povinná publicita projektu), o rozměrech 20x30cm, s textem: Projekt „OPRAVA POMNÍKU OBĚTEM 1. a 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V SUCHÝCH LAZCÍCH“ byl spolufinancován z rozpočtu Ministerstva obrany ČR v roce 2016.

Umístění: **Suché Lazce, ulice Přerovecká – před obecním úřadem**Číslo parcely: 3/1Katastrální území: Suché LazceZeměpisná poloha: 49°54'5.75"N 17°59'10.88"EMajitel pomníku: **Statutární město Opava**Identifikační číslo v Centrální evidenci válečných hrobů: **CZE8117-7794**(dále také jen "dílo")Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a zavazuje se, že provedené dílo bude vizuálně a kvalitativně odpovídat požadavkům uvedeným v této smlouvě.  |
|  |  |
| 3.2. | Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.  |

**Článek IV.**

Cena díla

|  |  |
| --- | --- |
| 4.1. | Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty **80 500 Kč.** |
|  |  |
|  |  |
| 4.2. | Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku **16 905 Kč.** |
|  |  |
|  |  |
| 4.3. | Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15% činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku 0 Kč. |
|  |  |
|  |  |
| 4.4. | **Celková cena díla** činí včetně daně z přidané hodnoty celkem **97 405 Kč.** (slovy devadesátsedmtisícčtyřistapět korun českých)  |
|  |  |
| 4.5. | Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a splnění všech závazků zhotovitele dle této smlouvy, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz, demontáž staveniště. |
|  |  |
| 4.6. | Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. |
|  |  |
| 4.7. | Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek. |
|  |  |
| 4.8. | V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil, jinak jeho právo na úhradu těchto víceprací zaniká. |
|  |  |
| 4.9. | Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky. |
|  |  |
| 4.10. | Cena víceprací bude stanovena dohodou smluvních stran před jejich provedením. |
|  |  |
| 4.11. | V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla. |
|  |  |
| 4.12. | Položkový rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je Přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy. |
|  |  |
| 4.13. | Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude cena díla zahrnovat DPH v aktuální platné výši.  |

**Článek V.**

Platební podmínky

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1. | Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. |
|  |  |
| 5.2. | Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu za provedení díla daňovým dokladem (dále také jen jako „faktura“) po řádném a úplném provedení díla a po jeho protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků. |
|  |  |
| 5.3. | Lhůta splatnosti faktury je **15** kalendářních dní od jejího doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy. |
|  |  |
| 5.4. | Faktura bude obsahovat tyto údaje:1. adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, Horní náměstí 69, 746 26 Opava;
2. evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
3. identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
4. označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
5. číslo faktury;
6. den vystavení a den splatnosti;
7. označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
8. soupis provedených prací;
9. fakturovanou částku;
10. označení díla;
11. razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.
 |
|  |  |
| 5.5. | Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli. |
|  |  |
| 5.6. | Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. |
|  |  |
| 5.7. | Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **bude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  |
|  |  |
|  |  |

**Článek VI.**

Vlastnictví

|  |  |
| --- | --- |
| 6.1. | Vlastníkem objektu, jehož úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy, je objednatel. |
|  |  |
| 6.2. | Po předání výše uvedeného objektu zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na stavebních objektech zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.  |
|  |  |
| 6.3. | Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.  |

**Článek VII.**

Doba plnění

|  |  |
| --- | --- |
| 7.1. | Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis.  |
|  |  |
| 7.2. | Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 15. 11. 2016. |
|  |  |
| 7.3. | V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené. |
|  |  |
| 7.4. | Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav. |
|  |  |
| 7.5. | Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. |
|  |  |
| 7.6. | Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění: 1. při podstatném zvýšení prací a dodávek;
2. nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
3. nastanou-li během provádění neočekávanépovětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
 |
|  |  |
| 7.7. | Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy. |

**Článek VIII.**

Místo plnění

|  |
| --- |
| Místem plnění je pomník v Opavě – Suchých Lazcích, GPS souřadnice lokality: 49°54'5.75"N 17°59'10.88"E Zhotovitel prohlašuje, že uvedené místo plnění je mu známé. |

**Článek IX.**

Jakost díla

|  |  |
| --- | --- |
| 9.1. | Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání zakázky a této smlouvě. |
|  |  |
| 9.2. | K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. |
|  |  |
| 9.3. | Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů. |
|  |  |
| 9.4. | Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. |

**Článek X.**

Provádění díla

|  |  |
| --- | --- |
| 10.1. | Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám. |
|  |  |
| 10.2. | Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. |
|  |  |
| 10.3. | Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou. |
|  |  |
| 10.4. | Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště. |
|  |  |
| 10.5. | Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerápovolení nezbytná k provedení díla. |
|  |  |
| 10.6. | Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací. |
|  |  |
| 10.7. | Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.  |
|  |  |
| 10.8. | Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid. |
|  |  |
| 10.9. | Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgányv průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. |
|  |  |
| 10.10. | Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. |
|  |  |
| 10.11. | Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady. |
|  |  |
| 10.12. | Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností. |
|  |  |
| 10.13. | Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.  |
|  |  |
| 10.14. | Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. |
|  |  |
| 10.15. | Zhotovitel je povinen bez odkladu písemněupozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. |
|  |  |
| 10.16. | Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. |
|  |  |
| 10.17. | V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí. |
|  |  |
| 10.18. | Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu dle pokynů objednatele. |
|  |  |
| 10.19. | Zhotovitel bude dodržovat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o ochraně nočního klidu a regulací hlučných činností, platnou pro území města Opavy.  |

**Článek XI.**

Předání díla

|  |  |
| --- | --- |
| 11.1. | Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez vad a nedodělků. |
|  |  |
| 11.2. | Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení. |
|  |  |
| 11.3. | O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude obsahovat: |
|  | 1. označení díla
2. označení objednatele a zhotovitele díla
3. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
4. zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
5. prohlášení objednatele o převzetí díla
6. datum a místo sepsání zápisu
7. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
8. seznam převzaté dokumentace
9. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
10. termín vyklizení staveniště
11. datum ukončení záruky za dílo
12. soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky.
 |
|  |  |
| 11.4. | Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami. |
|  |  |
| 11.5. | Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti zadávací dokumentaci. |
|  |  |
| 11.6. | Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě). |
|  |  |
| 11.7. | Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla. |
|  |  |
| 11.8. | Zápis musí být podepsán smluvními stranami. |

**Článek XII.**

Staveniště

|  |  |
| --- | --- |
| 12.1. | Objednatel předá zhotoviteli staveniště po uzavření této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.  |
|  |  |
| 12.2. | Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje:* název zhotovitele
* termín stavby – zahájení a ukončení
* jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího
 |
|  |  |
| 12.3. | Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady. |
|  |  |
| 12.4. | Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. |
|  |  |
| 12.5. | Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště. |

**Článek XIII.**

Záruční podmínky, odpovědnost za vady

|  |  |
| --- | --- |
| 13.1. | Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. |
|  |  |
| 13.2. | Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. |
|  |  |
| 13.3. | Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem. |
|  |  |
| 13.4. | Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla. |
|  |  |
| 13.5. | Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční lhůty.  |
|  |  |
| 13.6. | Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. |

**Článek XIV.**

Odpovědnost za škodu

|  |  |
| --- | --- |
| 14.1. | Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla. |
|  |  |
| 14.2. | Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. |
|  |  |
| 14.3. | Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. |

**Článek XV.**

Smluvní pokuty

|  |  |
| --- | --- |
| 15.1. | V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **0,05% z ceny díla** za každý izapočatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí **10** kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na **0,1% z ceny díla** za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla. |
|  |  |
| 15.2. | Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní měsíc prodlení. |
|  |  |
| 15.3. | V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. |
|  |  |
| 15.4. | Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak platí, že vada musí být odstraněna do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.  |
|  |  |
| 15.5. | Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. |
|  |  |
| 15.6. | Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. |
|  |  |
| 15.7. | Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. |
|  |  |
| 15.8. | Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. Smluvní pokuty dle této smlouvy nepovažují smluvní strany za pohledávky sporné či nejisté, a proto vylučují aplikaci ustanovení §1987 odst. 2 občanského zákoníku.  |
|  |  |
| 15.9. | V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. |
|  |  |
| 15.10. | Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. |

**Článek XVI.**

Závěrečná ustanovení

|  |  |
| --- | --- |
| 16.1. | Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla delším než 10 kalendářních dnů. |
|  |  |
| 16.2. | Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v  souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám. |
|  |  |
| 16.3. | Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů. Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:* bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
* nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
* opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.
 |
|  |  |
| 16.4. | Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. |
|  |  |
| 16.5. | V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. |
|  |  |
| 16.6. | Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě. |
|  |  |
| 16.7. | Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. |
|  |  |
| 16.8. | Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. |
|  |  |
| 16.9. | Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. |
|  |  |
| 16.10. | Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. |
|  |  |
| 16.11. | Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. |
|  |  |
| 16.12. | Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. |
|  |  |
| 16.13. | Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Statuární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.“  |

Přílohy: - [Příloha č. 1 - Rozpočet](file:///%5C%5CMMOFS02%5CKanctaj%5CVZ%20-%20Such%C3%A9%20Lazce%5CPolo%C5%BEkov%C3%BD%20rozpo%C4%8Det%20-%20p%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%201%20ke%20smlouv%C4%9B.docx)

- Příloha č. 2 - výpis z obchodního/živnostenského rejstříku zhotovitele

|  |  |
| --- | --- |
|  V Opavě dne 3. 8. 2016­­­ |  Ve Velkých Hošticích dne 1. 8. 2016­­ |

|  |  |
| --- | --- |
| **za objednatele****Ing. Radim Křupala v. r.** | **za zhotovitele****Robert Winkler v. r.** |
| primátor | jednatel  |
| **Statutární město Opava** |   |