- SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: C5KF821V

č. smlouvy objednatele: …………………….

na akci “Kroměřížská nemocnice, výměna pravého výtahu v budově A“

- (dále jen smlouva)

- Článek I.

Identifikační a kontaktní údaje smluvních stran

Objednatel:

| Obchodní firma: | Kroměřížská nemocnice a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž |
| Rejstříkový soud: | Krajský soud v Brně, spisová značka B4416 |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |
| IČ: | 27660532 |
| DIČ: | CZ27660532 |
| jednající : | MUDr. Lenkou Mergenthalovou, MBA, místopředsedou představenstva |
| Oprávněn jednat |  |
| ve věcech smluvních: | MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, místopředseda představenstva |
| ve věcech technických: | xxxxx |
| ve věcech realizace projektu: ve věci předání díla: |  |

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel:

| Obchodní firma: | OTIS a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav |
| Rejstříkový soud: | Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 536, zápis ze dne 30. září 1991 |
| Kancelář: | Brněnská 47, 779 00,Olomouc |
| Bankovní spojení: | xxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxx |
| IČ: | 42 32 42 54 |
| DIČ: | CZ42324254 |
| Jednající: | Ing. Karlem Fořtem, členem představenstva Pavlem Skopcem, prokuristou |
| Oprávněn jednat |  |
| ve věcech smluvních: | Ing. Karel Fořt, člen představenstva Pavel Skopec, prokurista |
| ve věcech technických: | xxxxx |
| ve věcech realizace projektu: | xxxx |
| ve věci předání díla: | xxxxx nebo jím pověřená osoba |

(dále jen "zhotovitel")

- Článek II.

Předmět smlouvy

Na základě vzájemné dohody se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele níže vymezené dílo a objednatel se zavazuje za to uhradit zhotoviteli smluvní cenu dle smlouvy.  ¨

- Předmětem smlouvy je provedení díla “ Demontáž 1ks stávajícího výtahu (včetně jeho likvidace dle právních předpisů) a dodávka a montáž 1ks nového výtahu (včetně provedení stavebních úprav vymezených ve výzvě k podání nabídky)“ podle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a podle dispozičního výkresu zhotovitele číslo 1-16010-KE-H684, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a to v budově A na adrese Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž.

- Dílo bude:  
2.1	v souladu s platnými normami a dle montážní dokumentace zhotovitele

2.2 zakončeno zkouškou v rozsahu čl. 5.1 ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011

- Článek III.

Způsob předání díla

Způsob předání díla je vymezen přílohou č. 8 smlouvy, v jejím článku 5.

Článek IV.

Termíny – harmonogram realizace díla

Termín zhotovení díla dle článku II. smlouvy je: 31.8.2018

Přesné dílčí termíny realizace díla jsou vymezeny přílohou č. 6 smlouvy.

Článek V.

Smluvní cena

Smluvní cena díla dle článku II. smlouvy činí:

| Cena bez DPH | 1 296 000,- Kč |
| --- | --- |
| Výše DPH | 272 160,- Kč |
| Cena s DPH | 1 568 160,- Kč |

*Výše DPH se řídí Zákonem o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Dále je smluvní cena vymezena přílohou č. 4 smlouvy.

Článek VI.

Platební podmínky

Platební podmínky jsou vymezeny přílohou č. 5 smlouvy.

Objednatel neposkytuje žádné zálohy na plnění této smlouvy.

Článek VII.

Penalizace a smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek řádně provést a předat objednateli dílo do termínu dokončení

díla uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za každý i započatý den prodlení.

Maximální výše smluvní pokuty zhotovitele dle jednotlivých odstavců podle 9, stejně tak jako maximální

výše případné náhrady škody ze strany zhotovitele činí maximálně 10% z ceny díla. Úhrada smluvních pokud nemá vliv na případné uplatnění požadavku na náhradu škody.

Dále jsou penalizace a smluvní pokuty vymezeny přílohou č. 8 smlouvy, v jejím článku 9.

Článek VIII.

Bankovní záruky

Objednatel nepožaduje na zhotoviteli žádné bankovní záruky.

Článek IX.

Záruční lhůta

Záruční doba je 60 měsíců na celkové dílo Podmínkou je provádění servisní činnosti výhradně autorizovaným servisem firmy OTIS a.s. po celou dobu záruční doby. Ostatní záruční lhůta je vymezena přílohou č. 8, článkem 12.

Článek X.

Seznam příloh, které jsou nedílnými součástmi smlouvy:

-	č. 1	Technická specifikace díla

-	č. 2	Dispoziční výkres

-	č. 3	Neobsazeno

- 	č. 4	Smluvní cena

- č. 5	Platební podmínky

- č. 6	Harmonogram realizace díla

- č. 7	Protokol o zajištění stavební připravenosti a dalších doprovodných úkonů
             pro demontáž a montáž podstatných dílů výtahu (ů)

# -	č. 8	Všeobecné obchodní podmínky pro výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky

- č. 9	Neobsazeno

- č. 10     Neobsazeno

- č. 11	Fotokopie výpisu z OR smluvních stran

Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují, že mají zájem část obsahu smlouvy určit odkazem na jiné obchodní podmínky, které jsou přílohou č. 8 smlouvy a její nedílnou součástí. Objednatel a zhotovitel tímto souhlasně a bez výhrad prohlašují, že se s těmito obchodními podmínkami pod číslem přílohy 8 před podpisem řádně seznámili.

V případě rozporů mezi jednotlivými smluvními dokumenty nebo jejich částmi má rozhodující platnost ten dokument nebo jeho část, který má ve výše uvedeném seznamu nižší pořadové číslo.

Článek XI.

#### Závěrečná ustanovení

- Objednatel prohlašuje, že veškeré podmínky pro řádnou realizaci díla ze strany zhotovitele má splněné, tj. zejména, že disponuje stavebním povolením, pokud se vyžaduje Atd. Pokud takovéto povolení, oprávnění atd. nemá k dispozici ke dni podpisu smlouvy, tak ubezpečuje zhotovitele, že veškerá oprávnění a povolení nezbytné pro řádné plnění zhotovitele dle této smlouvy, bude mít k dispozici nejpozději do termínu, kdy má zhotovitel zahájit plnění dle smlouvy. Z tohoto důvodu objednatel přebírá veškerá rizika při realizaci díla. Pokud by bylo dodatečně stavebními autoritami apod. zjištěno, že dílo je prováděno bez udělení jejich souhlasu, který měl být k tomu vydán ve formě stavebního povolení nebo jinou formou, je objednatel povinen uhradit veškeré sankce z toho vyplývající včetně těch, které by byly uplatněny vůči zhotoviteli. V takovém případě se dílo považuje za dokončené okamžikem, kdy takovouto skutečnost zjistí zhotovitel a to bez nutnosti předání díla. Tímto okamžikem vzniká zhotoviteli nárok na uhrazení celé smluvní ceny díla dle smlouvy. Zhotovitel deklaruje svoji připravenost uzavřít později, pokud objednatel odstraní překážky a nedostatky shora uvedené, novou smlouvu o dílo. V ní je připraven zohlednit hodnotu dosavadního díla a výši a řádnost splácení jeho ceny, jakož i výdaje, které bude muset vynaložit při realizaci nové smlouvy.

- OTIS a.s. si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli objednávku podanou v rozporu se zákony a předpisy nebo s etickými pravidly, která se vztahují na OTIS a.s., kromě jiného včetně pravidel mezinárodního obchodu zakazujících prodej zboží a služeb do určitých zemí, určitým osobám nebo právním subjektům, které podléhají mezinárodním, ekonomickým, finančním či jiným sankcím. V případě, že bude později zjištěno, že smluvní partner podléhá mezinárodním, ekonomickým, finančním či jiným sankcím, včetně zákazu prodeje zboží a služeb, vyhrazuje si OTIS a.s. právo ukončit s okamžitou platností stávající smlouvu z mimořádných důvodů.

- Zhotovitel bere na vědomí, že místem pro provádění předmětu této smlouvy je místo, kde objednatel vykonává svou podnikatelskou činnost spočívající v poskytování zdravotních služeb. S tímto vědomím zhotovitel přistupuje k této smlouvě a zavazuje se při plnění této smlouvy postupovat tak, aby omezoval objednatele a jeho provoz v co nejmenší možné míře vzhledem k povaze předmětu plnění, zejména při pohybu v areálu a při pohybu v budově k místě plnění, současně tak, aby neohrožoval zaměstnance objednatele, pacienty či třetí osoby vyskytující se v blízkosti místa plnění a nezpůsobil jim svou činností újmu na zdraví či majetku. Zhotovitel se dále zavazuje na práce, které by mohly mít negativní vliv na provoz objednatele (ohrozit či omezit jej) např. v podobě odpojení od elektrické energie apod., objednatele s dostatečným časovým předstihem upozornit a postup takových prací s ním projednat.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany jsou tak srozuměny se skutečností, že smlouva ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o registru smluv nenabude účinnosti dříve než dnem uveřejnění v registru smluv, není-li touto smlouvou stavena účinnosti jiným dnem, následujícím až po dni uveřejnění smlouvy v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel, a to bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Za tímto účelem jsou smluvní strany povinny si poskytnout v elektronické podobě konečné znění této smlouvy určené k podpisu. V případě, že smlouvu povinná strana podle věty první tohoto odstavce neuveřejní ani do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, je oprávněna uveřejnit smlouvu druhá smluvní strana. Smluvní strany uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje týkající se obchodního tajemství jedné či druhé smluvní strany, které by musely či měly být při uveřejnění této smlouvy vyloučeny (znečitelněny), a tedy s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu souhlasí.

- Objednatel a zhotovitel tímto prohlašují, že uzavření smlouvy včetně jejího obsahu, před jejím podpisem pečlivě zvážili, s jejím obsahem bez výhrad souhlasí, a dále prohlašují, že jim není známa žádná okolnost, která by bránila či znemožňovala řádná plnění dle smlouvy.

- Objednatel a zhotovitel si navzájem prohlašují, že u nich nejsou žádné okolnosti svědčící o jejich úpadku či hrozícím úpadku či jiné okolnosti, které by vyvolávaly důvodnou obavu o možném budoucím úpadku či budoucím hrozícím úpadku po dobu trvání účinnosti smlouvy.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

V Kroměříži dne 3. 5. 2018				V Praze , dne  17. 5. 2018

| MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA | Ing. Karel Fořt |
| --- | --- |
| místopředseda představenstva | člen představenstva OTIS a.s. |
| …………………………………………………….. | ………………………………………………….. |
| podpis osoby oprávněné jednat jménem objednatele | podpis osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele |

|  | Pavel Skopec |
| --- | --- |
|  | prokurista OTIS a.s. |
|  | ………………………………………………….. |
|  | podpis osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele |