# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 201601101/0208/16/PS (č. smlouvy zhotovitele) ze dne 1. 4. 2016

Smluvní strany

Účastníci společnosti: ,,Společnost pro rekonstrukci Chirurgického oddělení“

IMOS Brno, a. s.

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno - Černovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna

zastoupená: Ing. Robetem Suchánkem, předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Obchodní centrum Brno, Kobližná 3

číslo bankovního účtu: 63706641/0100

(vedoucí společník)

a

OHL ŽS, a. s.

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna

zastoupená: Ing. Zdeňkou Kvasničkovou, Ph.D., ředitelkou Divize 1 na základě plné moci ze dne 22. 5. 2015

(společník)

jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“, na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno

zastoupená: MUDr. Romanem Krausem, MBA, ředitelem

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: KB Brno-město, č. ú.: 71234621/0100

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatel, dále jen „Objednatel“, na straně druhé,

- Preambule

Smluvní strany se dohodly, že na základě požadavku Objednatele rozšíří původně dohodnutý předmět díla o dodatečné stavební práce (změna sjednaného rozsahu stavebních prací), které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původně sjednaných stavebních prací.

Změna díla spočívá v navýšení rozsahu stavebních prací v rámci sanace železobetonového stropu, přičemž nutnost této změny vznikla v průběhu výstavby po odkrytí stávajících konstrukcí.

Tento dodatek je uzavřen v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a  s postupy dohodnutými ve smlouvě o dílo (zejména čl. I. 4.)

- Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na změně díla. Protokol o změně díla ej přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla. Článek č. IV. 1, se mění následovně:

„Dohodnutá cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává v souladu s nabídkou Zhotovitele v rámci veřejné zakázky jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH

55,437.994,-- Kč

(slovy: padesátpětmilionůčtyřistatřicetsedmtisícdevětdevadesátčtyři korun českých).

sazba DPH 21%“

- Smluvní strany se dále dohodly na změně soupisu prací a položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku. Nové soupisy prací a položkové rozpočty nahrazují původní soupisy prací a položkové rozpočty v příloze č. 1 smlouvy, a to ve stejném rozsahu.

- Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstavají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Příloha: 	Změnový list č. 1 ze dne 12. 9. 2016

Soupisy prací a položkový rozpočet

| V Brně, dne 12. 9. 2016 __________________________ za zhotovitele IMOS Brno, a. s. Ing. Robert Suchánek předseda představenstva __________________________ za zhotovitele OHL ŽS, a. s. Ing. Zdeňka Kvasničková, Ph.D. Ředitelka Divize 1 na základě plné moci ze dne 22. 5. 2015 | __________________________ za objednatele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Roman Kraus, MBA Ředitel |
| --- | --- |