SMLOUVA O DÍLO

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

IČ: 00566381

DIČ: CZ00566381

se sídlem Kotlářská 9, 611 53 Brno

za níž jedná Ing. Mgr. Jiří Haičman, ředitel

jako „objednatel“

a
 
STAL – PE stavební s.r.o.

Podolí 362

664 03  Podolí

IČ:05154006

DIČ:CZ05154006

za níž jedná Petr Přichystal

jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo v budově Kotlářská 9:

-výměnu nevyhovujícího osvětlení a opravu elektroinstalace v místnostech: klubovna, 108, vrátnice, 112, 112a, 114a, 116, 124, WC přízemí u výtahu, 202, 203, 204, 207, 210, 211, 212, 227, 230, 231, WC 222, 309, 316, 316 chodbička, WC 323, chodba 316 – 416, 410, 418, 419, 427, 428, 429, 430, 431, WC 420, chodba 500, chodba k tělocvičně, chodba k bytu, vchod, schodiště 500-700, WC 500, 511, 515, WC 604, chodbička u ředitelny, chodba 700, WC 701, WC 703, 704, 705, 706, 708, 711,

-opravu a výměnu datových rozvodů v učebnách 116, 210, 211, 212, 316  sestávající se z elektroinstalace, HDMI kabelu, přípravy pro montáž a zapojení reproduktorů,

včetně demontáže stávajících svítidel, zednického zapravení a výmalby kolem svítidel,

-elektroinstalace pro PC stoly a datové rozvody v učebně 308 – přívod bude veden v liště po chodbě z rozvaděče PR 1-2 ve 3.NP, v učebně 308 bude přívod zasekán do zdi a veden do podružného rozvaděče, který bude osazen zpožďovacím relé pro vypínání projektoru. Celou učebnu bude možno vypnout vypínačem s doutnavkou. Ke stolům bude přívod veden výřezem v podlaze, celkově se bude jednat o dva výřezy, stejný výřez bude použit i pro datovou kabeláž. Ve stolech bude přívod zakončen zásuvkami pod horní deskou stolu, pro každé pracoviště jedna zásuvka, u učitelského stolu budou zásuvky čtyři. U deseti pracovišť v pravé řadě stolů bude vyvedena navíc dvojzásuvka do výřezu na horní desce stolu. Datový rozvod se povede z patch panelu ze stávajícího racku po zdi v liště, v podlaze výřezem k jednotlivým pracovištím. Ve stolech bude datový přívod zakončen zásuvkami pod horní deskou stolu, pro každé pracoviště jedna zásuvka, u učitelského stolu budou zásuvky dvě. Práce budou provedeny včetně zapravení štuků a zapravení výřezů v podlaze pro položení podlahové krytiny (bez podlahové krytiny).

II.
Cena díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 447 245,60 Kč (slovy: čtyřistačtyřicetsedmtisícdvěstěčtyřicetpět korun českých) včetně DPH  a  bude uhrazena ve dvou etapách. První část bude uhrazena na základě reálně provedených a předaných prací. Druhá část bude uhrazena po převzetí zbývajícího díla.

III.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 15.8.2016.

IV.
Předání a převzetí díla

K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Pro případ prodlení se zhotovením díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny díla ve výši 0,1%  za každých započatých 7 dní prodlení.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl.II této smlouvy.

V.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 12 měsíců od předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

VI.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

| V Brně dne 24.6.2016 | V Brně dne 24.6.2016 |
| --- | --- |
| ____________________________________ | ____________________________________ |
| zhotovitel: STAL – PE stavební s.r.o. Petr Přichystal | objednatel: Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Ing. Mgr. Jiří Haičman, ředitel |