dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 3. 10. 2016

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

| OBJEDNATEL: | ### Armádní Servisní, příspěvková organizace |  |
| --- | --- | --- |
| Zapsaný v obchodním rejstříku u: Jejímž jménem jedná: | Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342 |  |
| Sídlo: | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice |  |
| IČ, DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: | 60460580, CZ60460580 |  |
| Odpovědní zástupci pro jednání: |  |  |
| - ve věcech smluvních: |  |  |
| - ve věcech technických: |  |  |
| (dále jen „objednatel“) |  |  |
| ZHOTOVITEL: | EVČ s.r.o. |  |
| Zapsaný v obchodním rejstříku u: | Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 116 |  |
| Zastoupený: |  |  |
| Sídlo: | Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice |  |
| IČ, DIČ: | 13582275, CZ13582275 |  |
| Bankovní spojení: Číslo účtu: ID datové schránky: |  |  |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |  |

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XIII. ZMĚNA SMLOUVY odst. 1., na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) spočívající v závazku zhotovitele vypracování projektové dokumentace (včetně případného doplnění chybějících průzkumů), nutné pro realizaci „Prostějov – náhradní vytápění“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 3. 10. 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 12. 2017. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění a doplňuje takto:

- Článek III. Cena díla a platební podmínky

V čl. III. se mění bod č. 1 následovně:

1.	Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty

veškeré náklady dle článku I. smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD a dodatku č. 1:					386 853,00 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2:				  20 261,00 Kč

Cena dle SoD a dodatků č. 1 a 2:				407 114,00 Kč

| Cena díla: |  | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| A. Zpracování dokumentace pro stavební/územní povolení a provádění stavby včetně oceněného a slepého výkazu soupisu prací a výkaz výměr |  | xxx Kč |
| B. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (stavební řízení) a získání pravomocného stavebního povolení |  | xxx Kč |
| C. Výkon autorského dozoru stavby do doby vydání kolaudačního rozhodnutí | C1. Cena za hodinu výkonu AD, při úpravách PD z nepředvídatelných důvodů. | xxx Kč |
|  | C2. Nepřekročitelná cena za výkon AD na kontrolním dnu včetně cestového a sepsání zprávy. | xxx Kč |
| C3. Změna projektové dokumentace v návaznosti na existenci nových inženýrských sítí |  | xxx Kč |
| C4. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání závazných stanovisek na základě změny PD dle C3 |  | xxx Kč |
| C5. Vypracování nové projektové dokumentace v profesi plyn na Plynovod a přípojku plynu STL pro „Letecká kasárna Prostějov“ – napojení nového vybudovaného plynovodu na stávající síť RWE – dokumentace pro územní souhlas na pozemek, který neřešila původní dokumentace pro územní řízení z důvodu vydání nepřesného podkladu od RWE. - Zjišťovací práce, koordinace podkladů pro projektování. - Projektová práce. - Projednávání PD s GridServices, člen Innogy p. Pejčochem. 2,5 dne x 8 hod = 20 hodin/xxxhod(sazba) |  | xxx Kč |
| C6. Osobní jednání na Magistrátu města Prostějov – odbor majetku města, stavební odbor, obhlídka místa napojení -1x cesta. Pardubice – Olomouc – Prostějov a zpět: 299 km, strávený čas + čas na jednáních: 7 hod. - 299 km x xx Kč/km = xxxKč - Strávený čas 7 hod x xxx hod(sazba) = xxx Kč |  | xxx Kč |
| C7. Administrace zakázky (průvodní dopis, vyplnění žádosti pro územní souhlas, odeslání PD, správní poplatek) 1x Kpl |  | xxx Kč |
| C8. Práce související s tiskem PD a kompletací PD celkem 1 x PD ve 4 vytiscích. |  | xxx Kč |
| D. Poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu |  | xxx Kč |
| CENA DÍLA CELKEM součet hodnot: A+B+(C1*200)+(C2*24)+C3+C4+C5+C6+C7+C8+D |  | 407 114 Kč |

slovy: „čtyřistasedmtisícstočtrnáct korun českých.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel  a jedno pare objednatel.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 	V Pardubicích dne:

__________________________________	_____________________________

Armádní Servisní, příspěvková organizace	EVČ s.r.o.