Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 15.4.2015

uzavřený podle § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („OZ“), a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

**Institut klinické a experimentální medicíny**

se sídlem: Praha 4, Vídeňská 1958/9, PSČ 140 21

zastoupen: MUDr. Alešem Hermanem, Ph.D., ředitelem

IČ: 000 23 001

DIČ: CZ00023001

Bankovní spojení:

(„Objednatel“)

a

OR-CZ spol. s r.o.

se sídlem: Moravská Třebová, Předměstí, Brněnská 19/20, PSČ 571 01

zastoupená: Ing. Václavem Mačátem, jednatelem

IČ: 481 68 921

DIČ: CZ48168921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4090

Bankovní spojení:

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě též jen „Smluvní strana“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že:

1. dne 19.8.2014 Objednatel zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Informační systém pro zabezpečení ekonomických a provozních agent (ISEPA)“;
2. na základě výsledků zadávacího řízení spolu dne 15.4.2015 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo („Smlouva“), ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající v dodání a implementaci informačního systému pro zabezpečení ekonomických a provozních agend informačního systému (ISEPA), to vše v rozsahu a za podmínek sjednaných ve Smlouvě („Dílo“);
3. v průběhu provádění Díla vyšlo najevo, že k ekonomicky a organizačně efektivnímu fungování Díla bude nezbytné provést rozšíření funkčnosti Díla, tj. provést dodatečné služby, které nejsou obsaženy v předmětu Smlouvy a které Objednatel nemohl s náležitou péčí při uzavření Smlouvy předvídat a tyto služby ani nemohou být technicky odděleny od původního předmětu plnění;
4. poskytnutí dodatečných služeb má dopad na smluvní cenu Díla dle Smlouvy, a Objednatel proto zaslal Zhotoviteli písemnou výzvu k předložení nabídky na poskytnutí dodatečných služeb, čímž zahájil jednací řízení bez uveřejnění dle zákona o veřejných zakázkách;
5. předložená nabídka Zhotovitele byla v rámci zadávacího řízení bez uveřejnění vyhodnocena jako vyhovující; a
6. Smluvní strany mají zájem předmět Smlouvy rozšířit a blíže dohodnout podmínky pro provedení rozšíření, přičemž dle čl. 15.1 Smlouvy mohou být veškeré změny a doplňky Smlouvy provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu Smluvních stran na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem ke Smlouvě,

dohodly se Smluvní strany na následujícím:

1. Předmět dodatečných služeb
	1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o provedení:
2. vývoje, dodávky a implementace systému webových žádanek;
3. integrace ISEPA se systémem LEKIS;
4. integrace ISEPA se systémem ASTRIS;
5. drobné úpravy souvisejících systémů v rozsahu dle Přílohy č. 1, a
6. školení uživatelů výše uvedených systémů,

to vše v souladu s podrobnou specifikací uvedenou v přílohách tohoto dodatku.

* 1. Kromě provedení plnění dle čl. 1.1 písm. (a) až (d) tohoto dodatku se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele i veškeré dalších práce a/nebo poskytnout další dodávky a služby, které s provedením takového plnění obvykle souvisejí nebo jejichž provedení a/nebo poskytnutí jsou nutná k řádnému a včasném splnění závazku Zhotovitele dle tohoto dodatku, zejména za účelem bezproblémového fungování systémů bez ohledu na to, zda jsou takové práce, dodávky či služby v tomto dodatku nebo jeho přílohách uvedeny či nikoliv.
	2. Plnění dle tohoto dodatku je rozděleno na dvě základní dílčí plnění:
1. Detailní návrh řešení; a
2. Vývoj, dodání a implementace webových žádanek a integrace systému ISEPA se systémy LEKIS a ASTRIS, drobné úpravy souvisejících systémů, včetně testování, poskytnutí nezbytných licencí v rozsahu dle čl. 14 Smlouvy a zaškolení uživatelů.
	1. Objednatel se zavazuje za řádné provedení plnění dle tohoto dodatku Zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou v čl. 3.1 tohoto dodatku způsobem sjednaným v čl. 5 Smlouvy.
	2. Smluvní strany se dále dohodly, že není-li v tomto dodatku dohodnuto jinak, práva a povinnosti Smluvní stran při provádění plnění dle tohoto dodatku se budou řídit podmínkami sjednanými ve Smlouvě s přihlédnutím k charakteru plnění dle tohoto dodatku, přičemž:
* co je ve Smlouvě sjednáno pro část Díla dle čl. 1.1 písm. (a) Smlouvy, platí obdobně pro část plnění dle čl. 1.3 písm. (a) tohoto dodatku;
* co je ve Smlouvě sjednáno pro části Díla čl. 1.1 písm. (b) Smlouvy, platí obdobně pro část plnění dle čl. 1.3 písm. (b) tohoto dodatku;
* co je ve Smlouvě jednáno pro Dílo, platí obdobně pro plnění dle tohoto dodatku;
* co je ve Smlouvě sjednáno pro Smlouvu nebo v souvislosti s ní, platí obdobně pro tento dodatek; a
* kde Smlouva odkazuje na Přílohu č. 1, použije se pro účely tohoto dodatku Příloha č. 1 tohoto dodatku;
* kde Smlouva odkazuje na Přílohu č. 4, použije se pro účely tohoto dodatku Příloha č. 3 tohoto dodatku;
* kde Smlouva odkazuje na Přílohu č. 5, použije se pro účely tohoto dodatku Příloha č. 4 tohoto dodatku; a
* kde Smlouva odkazuje na Přílohu č. 6, použije se pro účely tohoto dodatku Příloha č. 2 tohoto dodatku.
	1. Pro vyloučení pochybností platí, že pro provedení plnění dle tohoto dodatku se neuplatní čl. 2, čl. 3, čl. 15.6 a čl. 15.8 Smlouvy.
1. Termín a místo plnění
	1. Termínem zahájení provádění plnění dle tohoto dodatku je den uzavření tohoto dodatku.
	2. Zhotovitel je povinen dodržet termíny uvedené v harmonogramu plnění v Příloze č. 3 tohoto dodatku a v Detailním návrhu řešení.
	3. Místem provádění je sídlo Objednatele, sídlo Zhotovitele, a případně jiná místa na území hl. m. Prahy určená Objednatelem.
2. Cena
	1. Celková cena za provedení Detailního návrhu řešení, vývoje, dodávky a implementace webových žádanek a integraci systému LEKIS a ASTRIS do ISEPA, jakož i provedení testování, školení, poskytnutí licencí a veškerých dalších prací, dodávek a/nebo služeb, činí:

2.827.500 Kč (*slovy: dva miliony osm set dvacet sedm tisíc pět set korun českýc*h), bez zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (dále jen „**DPH**“);

DPH činí 593.775 Kč (*slovy: pět set devadesát tři tisíce sedm set sedmdesát pět korun českýc*h);

3.421.275Kč (*slovy: tři miliony čtyři sta dvacet jeden tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých*), včetně DPH;

(dále jen „**Cena**“).

* 1. Zhotovitel bere na vědomí, že Cena je cenou nejvýše přípustnou, úplnou a závaznou, a Zhotovitel prohlašuje, že plně pokrývá všechny jeho náklady spojené s plněním dle tohoto dodatku. Cena zahrnuje rovněž cenu za zajištění součinnosti třetích osob dle čl. 3.1 Smlouvy a cenu za práva k Systémům dle čl. 14 Smlouvy.
	2. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2611 OZ.
1. Závěrečná ujednání
	1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem není dotčena povinnosti Zhotovitele provést Dílo řádně a včas, tj. v rozsahu a termínu sjednaném ve Smlouvě, a že tento dodatek nemá žádný vliv na práva a povinnosti stran k původnímu plnění dle Smlouvy, ani se jím nevypouští jakékoli ujednání či příloha Smlouvy. Tímto dodatkem se pouze rozšiřuje předmět plnění dle Smlouvy, přičemž práva a povinnosti Smluvních stran při provádění plnění dle tohoto dodatku se plně řídí Smlouvou s přihlédnutím k odchylkám sjednaným v tomto dodatku. Tento dodatek nemá vliv ani na cenu za poskytování služeb podle Smlouvy o zajištění podpory a provozu (jak je tato definována ve Smlouvě).
	2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři (3) vyhotovení dodatku obdrží Objednatel a jedno (1) Zhotovitel.
	3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
	4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

**Příloha č. 1:** Funkční a technické požadavky

**Příloha č. 2:** Minimální obsahové požadavky na Detailní návrh řešení

**Příloha č. 3:** Harmonogram plnění

**Příloha č.** **4:** Podrobná specifikace ceny

* 1. V případě rozporu mezi textem tohoto dodatku a textem přílohy má přednost ujednání textu tohoto dodatku.
	2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_18.8. 2016 | V Moravské Třebové dne \_\_\_3.8. 2016 |
| za **Institut klinické a experimentální medicíny** | za **OR-CZ spol. s r.o.** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_MUDr. Aleš Herman, Ph.D.ředitel | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ing. Václav Mačátjednatel |

**Příloha č. 1**

**Funkční a technické požadavky**

*(před podpisem dodatku bude vložena příloha č. 1 zadávací dokumentace)*

**Příloha č. 2**

**Minimální obsahové požadavky na Detailní návrh řešení**

Detailní návrh řešení bude vypracován společně se zadavatelem, a to v rámci předimplementační analýzy.

Jejím obsahem budou minimálně následující kapitoly:

- Harmonogram projektu

- Řízení rizik

- Řízení kvality

- Návrh řešení procesů a funkčností

- Vazby na ostatní agendy

- Plán školení

- Požadavky na rozšíření funkčnosti (programové úpravy)

- Migrace a import dat

**Příloha č. 3**

**Harmonogram plnění**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo | Název úkolu | Doba trvání (pracovní dny) |
| **1** | **IKEM-ISEPADS** | **84 dny** |
| **1.1** | **Zahájení projektu** | **1 den** |
| 1.1.1 |       Podpis smlouvy | 1 den |
| **1.2** | **Implementace** | **83 dny** |
| 1.2.1 |       Analýza a návrh řešení | 15 dnů |
| 1.2.2 |       Příprava programových úprav | 22 dny |
| 1.2.3 |       Prototypování | 15 dnů |
| 1.2.4 |       Školení | 10 dnů |
| 1.2.5 |       Zkušební provoz | 20 dnů |
| 1.2.6 |       Zahájení provozu systému | 1 den |
| 1.2.7 |       Zahájení podpory provozu | 0 dnů |

**Příloha č. 4**

**Podrobná specifikace ceny**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis | Cena bez DPH | Cena s DPH |
| Požadavky "ŽÁDANKY A WEBOVÉ ŽÁDANKY" |   |  |
| Požadavky "ASTRIS" |  |  |
| Požadavky "LEKIS" |  |  |
| Požadavky "DROBNÉ ÚPRAVY" |  |  |
| **CELKEM** |  |  |