**S M L O U V A O D Í L O**

Objednatel **Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace**

Lidická 86, Prostějov, 79601

 IČ: 479 21 293

 DIČ: neplátce DPH

 Zastoupená: Mgr. Helenou Vránovou, ředitelkou organizace

Zhotovitel **Elektroinstalace Jakub Holek**, Vincencov 50, 798 04 Určice

 IČ: 665 22 340

 DIČ: CZ7806074331

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle paragrafu 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo, dále jen smlouva

1. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí, pro objednatele za podmínek uvedených níže, dílo:

**Rekonstrukce elektroinstalace, včetně dodávky svítidel na adrese:** Denní stacionář Pivoňka, Pod Kosířem 27, Prostějov, 796 01**, viz. příloha - cenový rozpočet .**

Objednavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v článku II. této smlouvy.

1. Cena díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši **Kč 154800,-**, slovy jednostopadesátčtyřitisícosmsetkorunčeských včetně DPH, zálohová faktura činí částku Kč 85300 ,- včetně DPH.

Veškeré platby budou hrazeny na účet zhotovitele, č.ú. 258 964 616, kód banky 0300.

1. Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 15.8.2018, začátek prací se stanovuje na 3.7.2018.

1. Předání a převzetí díla

K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však předáno v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.

O předání a převzetí díla bude zhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením díla na straně zhotovitele, má objednatel právo na místo smluvní pokuty žádat slevu z ceny díla, tj. 0,5% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

1. Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na dílo záruku po dobu 2 let od předání díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění, o této skutečnosti bude sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

1. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva je vystavena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí.

V Prostějově dne 25.5.2018 V Prostějově dne 25.5.2018

Objednatel: Zhotovitel: