Smlouva o dílo
č.objednatele:    2018/20
na dodávku projekčních  prací 

čl. 1. Smluvní strany
1.1 Objednatel:

Město Vrchlabí

zastoupený:    

Ing. Janem Sobotkou, starosta města

Adresa:          

Městský úřad, Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí                                         

IČO:               

00 278 475    DIČ:  CZ 00 278 475

bankovní spojení: 
Komerční banka                                

číslo účtu:             
107-976260277/0100

1.2. Zhotovitel:

Ing. Martin Havlíček

sídlo:




zastoupené:

Ing. Martin Havlíček

telefon: 




e-mail:
 


IČO:





bankovní spojení:



číslo účtu:


uzavřeli tuto smlouvu o provedení projektových prací v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo:
      2.  Předmět plnění smlouvy

2.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vypracuje za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá dílo:
Stavební úpravy domu č. p. 595, Vrchlabí
 – projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
Název akce: 

BYTOVÝ DŮM - ČESKÝCH BRATŘÍ 595 - ZŘÍZENÍ 8 MALOMETRÁŽNÍCH BYTOVÝCH JEDNOTEK
2.2. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (DSP + rozpočet) na stavební úpravy objektu č.p. 595 v ulici Českých bratří ve Vrchlabí.
Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu: 

Zabezpečení vstupních podkladů
Zabezpečení projektové přípravy pro stavební povolení
Výkaz výměr a položkový rozpočet
2.3. Součástí PD ve stupni  DSP bude položkový výkaz výměr a rozpočet dle cen URS.  

2.4. Součástí PD bude inženýrská činnost - základní technické projednání s dotčenými orgány státní správy a správci podzemních vedení.

2.5.Dokumentace bude zpracována v souladu s obecně závaznými předpisy a platnými TKP a ČSN. 

2.6. Dokumentace a její přílohy budou provedeny v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a k němu prováděcích vyhlášek č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

2.7. Návrh technického řešení bude v každém stupni projektové dokumentace v konceptu s objednatelem projednán. Po projednání a zapracování případných změn požadovaných objednatelem (pokud tyto změny nebudou v rozporu s ustanoveními ČSN,TP, apod.) bude na základě výzvy objednatele vyhotoven čistopis. 

2.8. V čistopise projektové dokumentace budou vyřešeny všechny požadavky vzešlé z vyjádření dotčených orgánů.
2.9. Zpracovatelem zajištěné doklady budou objednateli předány v kopiích, originály vyjádření budou uloženy v archivu projektanta

2.10. Dokumentace bude vyhotovena zpracovatelem s příslušným oprávněním ke své činnosti (autorizace dle zákona 360/1992 Sb.).   

2.11. Dokumentace bude předána v šesti výtiscích a 1x na CD v pdf a dwg (doc, xls).
2.12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn plnit některé části díla prostřednictvím subdodavatelů takto:
· Část zdravotně technické instalace - ZTI, vytápění - UT , plyn – PL a PENB

Ing. Luboš Zaplatílek, 
Část elektroinstalace – EL

Pavel Munzar, 

· Výkaz výměr a rozpočet

Ing. Roman Charvát, 

Martin Pikora, 
2.13. Shora uvedení subdodavatelé jsou rovněž oprávněni tyto části díla fakturovat  přímo objednateli dle podmínek uvedených v bodě 5 této smlouvy.

3.
Místo plnění

3.1.
Místem plnění je Městský úřad , Zámek č. p. 1 , 543 01 Vrchlabí
4.
Termín  plnění a odevzdání díla

4.1. Zpracovatel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle bodu 2 této smlouvy v následujících částech a termínech plnění: 
DSP 
Koncept k projednání:
- do 1 měsíce od podpisu smlouvy o dílo

Čistopis: 


- do 1 měsíce od projednání konceptu PD 
4.2. Předmět plnění dle bodu 2. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla objednateli a podpisem protokolu o jeho předání a převzetí oběma smluvními stranami.

4.3. Předání a převzetí díla probíhá v místě plnění ve lhůtě sjednané touto smlouvou. Objednatel ve fázi konceptu obdrží rozpracovanou dokumentaci ke konzultaci, a před odevzdáním čistopisu obdrží jeden kontrolní výtisk dokumentace a písemně sdělí zpracovateli své stanovisko k dokumentaci včetně případných připomínek k zapracování do dokumentace. Toto stanovisko sdělí do tří pracovních dnů. V případě, že si objednatel vymíní prodloužení této lhůty bude příslušně prodloužen termín plnění.

4.4. Dohodnutý termín je konečným termínem pro předání technického řešení díla, avšak není garancí pro předání případných potřebných stanovisek orgánů státní správy či dotčených organizací v případě, že tyto organizace budou v prodlení s vydáním stanoviska.

5.
Cena za dílo

5.1. Cena dodávky je cenou smluvní, objednatel a zhotovitel se dohodli, že předmět uvedený v čl. 2 této smlouvy bude proveden za maximální cenu:

CENA DÍLA CELKEM



          264.899,- Kč bez DPH
Cena jednotlivých částí díla: 


[image: image1.emf]bez DPH DPH vč. DPH

Stavební část + PBŘ a HIP 

Ing. Martin Havlíček, Fügnerova 42,543 01 Vrchlabí

173 899 Kč neplátce - 173 899 Kč

Část zdravotně technické instalace - ZTI, vytápění - UT , plyn – PL a PENB  

Ing. Luboš Zaplatílek, Sportovní 205, 543 03  Vrchlabí 3 41 000 Kč neplátce - 41 000 Kč

Část elektroinstalace – EL  

Pavel Munzar, Fügnerova 42,543 01 Vrchlabí 25 000 Kč neplátce - 25 000 Kč

Výkaz výměr a rozpočet 

Martin Pikora, Pražská 64, 543 01 Vrchlabí

5 000 Kč neplátce - 5 000 Kč

Ing. Roman Charvát, Rolnická 1482, 543 01, Vrchlabí

20 000 Kč 21% 4 200 Kč 24 200 Kč

Celkem 264 899 Kč 4 200 Kč 269 099 Kč


5.2. K ceně bez DPH bude u plátců DPH připočteno DPH dle platných předpisů.
5.3. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou oprávněni objednateli fakturovat příslušnou část ceny díla  po podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla jako celku oběma smluvními stranami..

5.4.
Splatnost faktury se sjednává na 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

6. Součinnost objednatele

6.1. Objednatel se zavazuje k vytvoření podmínek realizace předmětu smlouvy, včasnému předání podkladů a úplných informací, k poskytnutí součinnosti, která je potřebná pro věcné, obsahové, kvalitativní a kvantitativní provádění výkonů a jejich zdárné plnění, zejména při projednání a odsouhlasení konceptu díla.

6.2. Zhotovitel obdrží od objednatele na požádání všechny dostupné dokumenty vztahující se k zakázce. Současně objednatel vybaví určeného pracovníka (y) zhotovitele plnou mocí k zastupování před orgány státní správy a samosprávy, za účelem projednávání projektu a získávání souvisejících vyjádření a informací.

7.
Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka

7.1.Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla do uplynutí pěti let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu ve smyslu této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že sjednaná záruka na jakost díla se vztahuje na kompletní projektovou dokumentaci předanou objednateli v rámci plnění předmětu díla dle této smlouvy.

7.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený předmět díla po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.3. V  případě, že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny.

7.4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace objednatele, ji buď písemně uznat, nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává.

7.5. Bez ohledu na uznání či neuznání reklamace, je zhotovitel povinen začít práce na odstranění vady tak, aby předešel vzniku škod či alespoň zabránil v šíření škody již vzniklé na straně objednatele, nejpozději však do 15 dnů od nahlášení reklamace. Pokud bude zjištěno, že zhotovitel za reklamované vady neodpovídá, je objednatel povinen zhotoviteli za tyto práce poskytnout úplatu odpovídající rozsahu provedených prací. Tato cena musí být přiměřená stejným nebo obdobným projektovým pracím v době, kdy budou opravné práce ze strany zhotovitele pro objednatele prováděny.

8.
Zánik smluvního vztahu

8.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s kterýmkoliv z termínů plnění sjednaných touto smlouvou, delšího 14 pracovních dnů. Odstoupení od smlouvy se netýká částí díla již protokolárně převzatých objednatelem. Objednatel má právo užít převzatou část předmětu díla jako podklad pro jeho dokončení jiným subjektem.

8.2. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.

8.3. Zhotovitel nemá v případě odstoupení od smlouvy nárok na úhradu nákladů vynaložených na dosud protokolárně nepředanou část díla. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele má zhotovitel nárok na úhradu nákladů vynaložených a protokolárně předaných objednateli.

9.
Smluvní pokuty

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu řádného plnění jednotlivých výkonových fází zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny takto zpožděné výkonové fáze, za každý i započatý kalendářní den.  

9.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením zhotovitelem oprávněně fakturovaných částek má zhotovitel na smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

9.3. Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnuté lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s bezplatným odstraněním vad. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na úhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti bezplatně odstranit vady.

Pro účely stanovení výše smluvní pokuty se vychází z ceny projektové dokumentace předmětné stavby dle předmětu díla této smlouvy.
10.
Ostatní smluvní ujednání

10.1.
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí.

10.2. Zhotovitel díla může pověřit zhotovením některých částí díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
10.3. Zhotovitel je povinen min. 1x v průběhu provádění díla konzultovat rozpracovanost PD s objednatelem.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat všeobecné závazné předpisy, ČSN a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, dodavatelů energií a paliv, správců podzemních inž. sítí, apod., nebudou-li tato v rozporu s ostatními ujednáními této smlouvy.
10.5. Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.

10.6. Smluvní vztahy mezi stranami se řeší, není-li stanoveno touto smlouvou jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
10.7. Smluvní strany výslovně ujednávají, že plnění a fakturace vyjmenovaných částí předmětu díla subdodavateli nemá  vliv na  rozsah práv a povinností  zhotovitele sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel nadále odpovídá za plnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména týkajících se termínu dodání předmětu díla a jeho kvality, včetně záruky. 
11.
Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 1 podepsané vyhotovení.

11.2. Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany.

11.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo.

Ve Vrchlabí dne:

Za objednatele:
……………………………
Za zhotovitele: ……………………………..



Ing. Jan Sobotka 



 Ing. Martin Havlíček



  starosta města





PAGE  
1

List1

		Fakturovaná částka celkem		264,899 Kč

				bez DPH				DPH		vč. DPH

		Stavební část + PBŘ a HIP 

		Ing. Martin Havlíček, Fügnerova 42,543 01 Vrchlabí		173,899 Kč		neplátce		-		173,899 Kč



		Část zdravotně technické instalace - ZTI, vytápění - UT , plyn – PL a PENB  

		Ing. Luboš Zaplatílek, Sportovní 205, 543 03  Vrchlabí 3		41,000 Kč		neplátce		-		41,000 Kč



		Část elektroinstalace – EL  

		Pavel Munzar, Fügnerova 42,543 01 Vrchlabí		25,000 Kč		neplátce		-		25,000 Kč



		Výkaz výměr a rozpočet 

		Martin Pikora, Pražská 64, 543 01 Vrchlabí		5,000 Kč		neplátce		-		5,000 Kč

		Ing. Roman Charvát, Rolnická 1482, 543 01, Vrchlabí		20,000 Kč		21%		4,200 Kč		24,200 Kč



		Celkem		264,899 Kč				4,200 Kč		269,099 Kč








